Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -07-

# Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 110/2011

## Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση του 1ου Α.Π. – 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ολοκλήρωση δρόμου προς νεκροταφεία και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».

Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 14-03-2011 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 5.886/09-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη:  1) Αρμπάρας Γεώργιος 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος,4) Βλάχος Οδυσσέας 5) Γούλας Γεώργιος,  6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Δαυϊτίδης Παύλος,  8)  Ζήσης Δημήτριος 9) Ισαακίδης Ισαάκ 10) Καραγιάννης Αθανάσιος 11) Κεφάλας Ευθύμιος 12) Κόραβος Βάϊος 13) Λάτσος Βασίλειος 14) Μαγιάννης Μιχαήλ 15)  Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος 16) Μπαλοδήμου-Τσιώτα Παναγιώτα,  17) Μπατακόϊας Πολυδεύκης 18) Νασίκας Ιωάννης, 19) Νασιόπουλος Γεώργιος 20) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα 21) Ουζουνίδης Γεώργιος, 22) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 23) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 24) Παπαϊωάννου Χρήστος, 25) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 26) Παύλου Κωνσταντίνος, 27) Πέτρου Αικατερίνη,28) Σαράντης Ευθύμιος, 29) Σιμούλης Αθανάσιος, 30) Στάμος Σωκράτης,31) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 32) Τζιαχάνας Στέργιος, 33) Τσακστάρας Αθανάσιος, 34) Τσένης Απόστολος, 35) Τσιάρας Αντώνιος, 36) Τσιάρας Χρήστος 37) Τσιαρσιώτης Χρήστος , 38) Τσιμόπουλος Νικόλαος,39) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 40) Φανάρας Γεώργιος, και 41)  Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη:   Κανένα.

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Ντέμκα Θεοδώρα και 2) Πατσιαρίκας Αθανάσιος.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων : Κανένας.

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 41, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

14ο Θέμα: Έγκριση του 1ου Α.Π. – 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ολοκλήρωση δρόμου προς νεκροταφεία και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Το έργο εκτελείται με την μελέτη της ΤΥΔΚ αριθμού 55/2007 προϋπολογισμού 423.888,47 € με ΦΠΑ

- Η ανάθεση έγινε με την υπ’ αριθμό 43/2008 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου στην εταιρεία ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε. με έκπτωση 45,89%.

- Το συμφωνητικό 192.734,23 € χωρίς ΦΠΑ και 229.353,73 με ΦΠΑ υπογράφηκε την 20-10-2008 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης είναι η 20-01-2009.

- Επιβλέπων: Γκούτζιου Αθανασία Πολιτικός Υπομηχανικός

- Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΠ – 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

- Ο παρών 1ος ΑΠΕ – 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, λόγω λάθους προμέτρησης κατά την μελέτη, 6 νέες τιμές οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου του έργου, καθώς και την μεταβολή του Φ.Π.Α. από 19% σε 23%..

- Οι μεταβολές έγιναν σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ και αναθεώρηση 237.063,10 €, με υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 7.709,37 ή ποσοστό 3,36%. Η αύξηση της δαπάνης οφείλεται στην αύξηση του Φ.Π.Α.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις των άρθρων 57 & 8 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π. – 1ο -Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ολοκλήρωση δρόμου προς νεκροταφεία και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», ως καλώς έχοντα.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 110/2011.

………………………………………………................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 18-03-2011

## Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος

Αντιδήμαρχος