Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -08-

# Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 144/2011

## Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Εκθεσιακό κέντρο τοπικών αγροτικών προϊόντων και χώρου εκδηλώσεων κοινότητας Σαμαρίνας».

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 31-03-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 7.243/24-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Δαυϊτίδης Παύλος, 8) Ζήσης Δημήτριος, 9) Ισαακίδης Ισαάκ, 10) Καραγιάννης Αθανάσιος, 11) Κεφάλας Ευθύμιος, 12) Κόραβος Βάϊος, 13) Λάτσος Βασίλειος, 14) Μαγιάννης Μιχαήλ, 15) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 16) Μπαλοδήμου-Τσιώτα Παναγιώτα, 17) Μπατακόϊας Πολυδεύκης, 18) Νασίκας Ιωάννης, 19) Νασιόπουλος Γεώργιος, 20) Ουζουνίδης Γεώργιος, 21) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 22) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 23) Παπαϊωάννου Χρήστος, 24) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 25) Παύλου Κωνσταντίνος, 26) Σαράντης Ευθύμιος, 27) Σιμούλης Αθανάσιος, 28) Στάμος Σωκράτης, 29) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 30) Τζιαχάνας Στέργιος, 31) Τσακστάρας Αθανάσιος, 32) Τσένης Απόστολος, 33) Τσιάρας Αντώνιος, 34) Τσιάρας Χρήστος, 35) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 36) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 37) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 38) Φανάρας Γεώργιος και 39) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα και 2) Πέτρου Αικατερίνη, οι οποίες δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 39, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

9ο Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Εκθεσιακό κέντρο τοπικών αγροτικών προϊόντων και χώρου εκδηλώσεων κοινότητας Σαμαρίνας».

Η πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Γρεβενών, στέλνει για έγκριση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου της Τοπικής Κοινότητας Σαμαρίνας.

Το έργο εκτελέστηκε από την εταιρία ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με βάση την υπ’ αριθμό 180/2004 μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης 283.300,84 € (337.128,00 € με Φ.Π.Α.). Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 58/2005 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σαμαρίνας και υπεγράφη η από 24-2-2006 σύμβαση ποσού 181.312,51 € (215.761,89 € με Φ.Π.Α.). Η αξία των εκτελεσμένων εργασιών ανήλθε σε 135.920,69 € (161.745,61 € με Φ.Π.Α.).

Επιβλέποντες μηχανικοί του έργου ήταν οι κ.κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός και Καρέτσος Αναστάσιος, μηχανολόγος μηχανικός.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 69,32% από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π. και 30,68% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ2823).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α’/18-6-2008) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 3669/2008 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «Εκθεσιακό κέντρο τοπικών αγροτικών προϊόντων και χώρου εκδηλώσεων κοινότητας Σαμαρίνας», ως καλώς έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 144/2011.

………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 07-04-2011

## Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος

Αντιδήμαρχος