Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -08-

# Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 145/2011

## Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αμαξοστάσιο».

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 31-03-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 7.243/24-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Δαυϊτίδης Παύλος, 8) Ζήσης Δημήτριος, 9) Ισαακίδης Ισαάκ, 10) Καραγιάννης Αθανάσιος, 11) Κεφάλας Ευθύμιος, 12) Κόραβος Βάϊος, 13) Λάτσος Βασίλειος, 14) Μαγιάννης Μιχαήλ, 15) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 16) Μπαλοδήμου-Τσιώτα Παναγιώτα, 17) Μπατακόϊας Πολυδεύκης, 18) Νασίκας Ιωάννης, 19) Νασιόπουλος Γεώργιος, 20) Ουζουνίδης Γεώργιος, 21) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 22) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 23) Παπαϊωάννου Χρήστος, 24) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 25) Παύλου Κωνσταντίνος, 26) Σαράντης Ευθύμιος, 27) Σιμούλης Αθανάσιος, 28) Στάμος Σωκράτης, 29) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 30) Τζιαχάνας Στέργιος, 31) Τσακστάρας Αθανάσιος, 32) Τσένης Απόστολος, 33) Τσιάρας Αντώνιος, 34) Τσιάρας Χρήστος, 35) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 36) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 37) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 38) Φανάρας Γεώργιος και 39) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα και 2) Πέτρου Αικατερίνη, οι οποίες δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 39, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

10ο Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αμαξοστάσιο».

Η πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Γρεβενών, στέλνει για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου της Τοπικής Κοινότητας Σαμαρίνας.

Το έργο εκτελέστηκε από τον Ε.Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με βάση την υπ’ αριθμό 130/2006 μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης 67.600,00 € (80.444,00 € με Φ.Π.Α.). Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 117/2006 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σαμαρίνας και υπεγράφη η από 12-4-2007 σύμβαση ποσού 64.896,00 € (77.226,24 € με Φ.Π.Α.). Η αξία των εκτελεσμένων εργασιών ανήλθε σε 63.639,52 € (75.731,03 € με Φ.Π.Α.).

Επιβλέπων του έργου ήταν ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από ΣΑΤΑ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α’/18-6-2008) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 3669/2008 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αμαξοστάσιο», ως καλώς έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 145/2011.

………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 07-04-2011

## Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος

Αντιδήμαρχος