Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -11-

# Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 162/2011

## Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής δύο (2) απορριμματοφόρων, της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για διαχείριση απορριμμάτων».

Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 28-04-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 9.897/21-04-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Οδυσσέας, 4) Γούλας Γεώργιος, 5) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 6) Δαυιτίδης Παύλος, 7) Ζήσης Δημήτριος, 8) Καραγιάννης Αθανάσιος, 9) Κεφάλας Ευθύμιος, 10) Κόραβος Βάϊος, 11) Λάτσος Βασίλειος, 12) Μαγιάννης Μιχαήλ, 13) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 14) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 15) Νασίκας Ιωάννης, 16) Νασιόπουλος Γεώργιος, 17) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 18) Ουζουνίδης Γεώργιος, 19) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 20) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 21) Παπαϊωάννου Χρήστος, 22) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 23) Παύλου Κωνσταντίνος, 24) Πέτρου Αικατερίνη, 25) Σαράντης Ευθύμιος, 26) Σιμούλης Αθανάσιος, 27) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 28) Τζιαχάνας Στέργιος, 29) Τσακστάρας Αθανάσιος, 30) Τσένης Απόστολος, 31) Τσιάρας Χρήστος, 32) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 33) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 34) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 35) Φανάρας Γεώργιος και 36)  Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Ασλανίδου Δέσποινα, 2) Στάμος Σωκράτης, 3) Τζημορώτα Βαρβάρα, 4) Τσιάρας Αντώνιος και 5) Τσιουτσιούμης Νικόλαος,οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:  1) Δόλγηρα Δήμητρα , η οποία δεν προσήλθε, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:1) Κόττας Ηλίας και 2) Μήτσιαλος Στέργιος.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:1) Κουβάτας Δημήτριος, 2) Λιούπας Γεώργιος και 3) Τσιαβταρίδης Θεοδόσιος,   οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

8ο Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής δύο (2) απορριμματοφόρων, της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για διαχείριση απορριμμάτων».

Ο Δήμος Γρεβενών  προέβηκε στην προμήθεια στην προμήθεια δύο απορριμματοφόρων χωρητικότητας 6,00 κ.μ. με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσσας, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», η οποία είναι εντάχθηκε στο Ε.Π.  «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» με την αριθμ. 3658/23-7-2010 απόφαση του Γ. Γ. Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τα παρακάτω:

- Την αριθμ. 53/2009 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Γρεβενών Ν. Γρεβενών

- Την αριθμ. πρωτ. 3658/23-7-2010 απόφαση ένταξης της πράξης στο Ε.Π.  Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013

- Την αριθμ. 218/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως της ανωτέρω προμήθειας με ανοικτό διαγωνισμό.

- Την αριθμ. 202/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας και περί εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας

- Την αριθμ. 13625/17-9-2010  περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου

- Τις διατάξεις του ΕΚΠ-ΟΤΑ & του ΠΔ 60/2007

- Τα πρακτικά των Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών και οικονομικών προσφορών

- Την αριθμ. 268/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας

- Το αριθμ.  Πρωτ. 63/17-1-2011 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφ. Δυτικής Μακεδονίας με το οποίο δια τυπώνεται η  σύμφωνη γνώμη για την υπογραφή σύμφασης

προμηθευτής  αναδείχτηκε  η εταιρία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε.».

Η σύμβαση υπογράφτηκε την 8/3/2011 μεταξύ της εταιρίας «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ» και του Δημάρχου Γρεβενών, ο χρόνος παράδοσης ήταν εβδομήντα πέντε (75) ημέρες και η παράδοση έγινε την 5/4/2011 όπως αναφέρεται στο συνημμένο ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ μέσα στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Σύμφωνα με την παρ. 8 του  άρθρου 28  του ΕΚΠΟΤΑ έχουμε:

«Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εγκρίνεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο δήμο ή την κοινότητα και δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση του ο.τ.α. για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή αυτή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.»

κατά συνέπεια το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει το συνημμένο ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ της ανωτέρω προμήθειας.

Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής δύο (2) απορριμματοφόρων, της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για διαχείριση απορριμμάτων», ως καλώς έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο προμηθευτή.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 162/2011.

………………………………………………................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 11-05-2011

## Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος

Αντιδήμαρχος