Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -14-

# Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 231/2011

## Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των μελετών: 1. Τοπογραφική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα», 2. Γεωλογική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα», 3. Υδραυλική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα», 4. Γεωτεχνική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα» και 5. Περιβαλλοντική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα».

Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 15-06-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 19.452/10-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Δαυιτίδης Παύλος, 8) Ζήσης Δημήτριος, 9) Καραγιάννης Αθανάσιος, 10) Κεφάλας Ευθύμιος, 11) Κόραβος Βάϊος, 12) Λάτσος Βασίλειος, 13) Μαγιάννης Μιχαήλ, 14) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 15) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 16) Νασίκας Ιωάννης, 17) Νασιόπουλος Γεώργιος, 18) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 19) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 20) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 21) Παπαϊωάννου Χρήστος, 22) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 23) Παύλου Κωνσταντίνος, 24) Πέτρου Αικατερίνη, 25) Σαράντης Ευθύμιος, 26) Σιμούλης Αθανάσιος, 27) Στάμος Σωκράτης, 28) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 29) Τζημορώτα Βαρβάρα, 30) Τζιαχάνας Στέργιος, 31) Τσακστάρας Αθανάσιος, 32) Τσένης Απόστολος, 33) Τσιάρας Αντώνιος, 34) Τσιάρας Χρήστος, 35) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 36) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 37) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 38) Φανάρας Γεώργιος και 39) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Ουζουνίδης Γεώργιος και 2)Τσιουτσιούμης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Κουταλής Ευάγγελος και 2) Πλύκας Ιωάννης.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Μπαϊνέτας Νικόλαος, 2) Νιάνιος Βασίλειος, 3) Σαράντης Κων/νος και 4) Φούντας Κων/νος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Καρυπίδης Θεόδωρος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 39, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

2ο Θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των μελετών: 1. Τοπογραφική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα», 2. Γεωλογική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα», 3. Υδραυλική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα», 4. Γεωτεχνική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα» και 5. Περιβαλλοντική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα».

Η πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Γρεβενών, στέλνει για έγκριση την από 2-5-2011 αίτηση του γραφείου μελετών Χ. Βασιλόπουλος Ε.Ε. που εκπονεί την τοπογραφική, γεωλογική, υδραυλική, γεωτεχνική και περιβαλλοντική μελέτη για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΗΜΟΥΔΙΑΡΑ» στην Τοπική Κοινότητα Αβδέλλας, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας έξι μηνών δηλαδή μέχρι 30-12-2011.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Οι ανωτέρω μελέτες ανατέθηκαν στο γραφείο μελετών Χ. Βασιλόπουλος Ε.Ε. σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 20/30-3-2010 απόφαση του Κοινοτικού συμβουλίου Αβδέλλας και υπεγράφησαν στις 13-4-2010 τα κάτωθι συμφωνητικά:

- Τοπογραφική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα» ποσού 8.403,36 € (10.168,07 € με Φ.Π.Α.),

- Γεωλογική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα» ποσού 6.302,52 € (7.626,05 € με Φ.Π.Α.),

- Υδραυλική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα» ποσού 10.924,37 € (13.218,49 € με Φ.Π.Α.),

- Γεωτεχνική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα» ποσού 6.302,52 € (7.626,05 € με Φ.Π.Α.),

- Περιβαλλονική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα» ποσού 5.042,02 € (6.100,84 € με Φ.Π.Α.),

δηλαδή το συνολικό ποσό των συμβάσεων ανέρχεται σε 36.974,79 € (44.739,50 € με Φ.Π.Α.).

Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν 13-11-2010. Δόθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι τις 30-6-2011 με την υπ’ αριθμό 69/10-12-2010 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αβδέλλας.

Επιβλέπων μηχανικός των μελετών είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κων/νος, Πολιτικός Μηχανικός.

Η εκπόνηση των μελετών χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

Σχετικές διατάξεις Ν. 3316/05, Ν. 1418/84, Δ.Κ.Κ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση παράταση προθεσμίας έξι μηνών περαίωσης των μελετών του θέματος, δηλαδή μέχρι 30-12-2011 σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α’/22-2-2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 3316/2005 και Ν. 1418/84, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των μελετών: «1. Τοπογραφική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα», 2. Γεωλογική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα», 3. Υδραυλική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα», 4. Γεωτεχνική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα» και 5. Περιβαλλοντική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα», μέχρι 30-12-2011, σύμφωνα με την εισήγηση της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 231/2011.

………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 17-06-2011

## Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος

Αντιδήμαρχος