Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -15-

# Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 301/2011

## Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα (1ος Σ.Π.) της μελέτης: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Σταυρός - Γερακίνα».

Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 29-06-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 21.363/24-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Ζήσης Δημήτριος, 8) Καραγιάννης Αθανάσιος, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Λάτσος Βασίλειος, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 13) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 14) Νασίκας Ιωάννης, 15) Νασιόπουλος Γεώργιος, 16) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 17) Ουζουνίδης Γεώργιος 18) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 19) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 20) Παπαϊωάννου Χρήστος, 21) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 22) Παύλου Κωνσταντίνος, 23) Πέτρου Αικατερίνη, 24) Σαράντης Ευθύμιος, 25) Σιμούλης Αθανάσιος, 26) Στάμος Σωκράτης (αποχώρησε στο 21ο θέμα) , 27) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 28) Τζιαχάνας Στέργιος, 29) Τσακστάρας Αθανάσιος, 30) Τσένης Απόστολος, 31) Τσιάρας Αντώνιος, 32) Τσιάρας Χρήστος,  33) Τσιμόπουλος Νικόλαος (αποχώρησε στο 21ο θέμα), 34) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 35) Φανάρας Γεώργιος και 36) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1)  Δαυιτίδης Παύλος ,2) Κεφάλας Ευθύμιος, 3) Τζημορώτα Βαρβάρα, 4) Τσιαρσιώτης Χρήστος και 5) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

14ο Θέμα: Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα (1ος Σ.Π.) της μελέτης: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Σταυρός - Γερακίνα».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αρμόδια αντιδήμαρχο Πέτρου Αικατερίνη, η οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Γεωργιτσιώτη Ευαγγελία, η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Γραφείο μελετών Χ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Ε.» (Α.Μ. 636)

Η Πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Γρεβενών, στέλνει για έγκριση τον 1ο Σ.Π. της μελέτης του θέματος της Τοπικής Κοινότητας Σαμαρίνας.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

- Η μελέτη χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 102/2009 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σαμαρίνας στην οποία τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός Οικ. Έτους 2009  και ενεγράφη το έργο στον Κ.Α.: 70-7412.003 με τίτλο: «Μελέτες έργων προς ένταξη στο πρόγραμμα Π.Α.Α. (2007 – 2013). 1) Ασφαλτόστρωση δρόμου Σταυρός – Γερακίνα, προϋπολογισμού 17.850,00 € με 19% Φ.Π.Α. και 2) Βελτίωση δρόμου Βούζιος – Λάκκος, προϋπολογισμού 17.850,00 € με 19% Φ.Π.Α.».

- Η μελέτη ανατέθηκε στον ανωτέρω ανάδοχο με την υπ’ αριθμό 102/2009 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σαμαρίνας.

- Η σύμβαση για την εκπόνηση της, υπεγράφη την 27-11-2009 και προβλέπει τη σύνταξη των εξής μελετών:

- Οριστική μελέτη οδοποιίας με αμοιβή 6.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (7.735,00 € με 19% Φ.Π.Α.),

- Τοπογραφική μελέτη με αμοιβή 6.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (7.735,00 € με 19% Φ.Π.Α.) και

- Περιβαλλοντική μελέτη με αμοιβή 2.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (2.380,00 € με 19% Φ.Π.Α.).

Άρα η συνολική συμβατική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (17.850,00 € με 19% Φ.Π.Α.).

- Αντικείμενο της μελέτης είναι η βελτίωση του υφιστάμενου δασικού δρόμου (Β΄ κατηγορίας) μήκους 2,4 χλμ. περίπου και μέσου πλάτους κυκλοφορίας 5,5 μ., με Χ.Θ. αρχής τη διασταύρωση αυτού με τον ασφαλτοστρωμένο επαρχιακό δρόμο (πρώην δασικός δρόμος) Σταυρός – χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας στη θέση Σταυρός και Χ.Θ. τέλους στη θέση Κίτσος – Γερακίνα, όπου υπάρχει μια μικρή λίμνη. Στην περιοχή αυτή βρίσκονται και οι πηγές ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά (Β΄ κλάδος). Ο αγωγός ύδρευσης του Β΄ κλάδου διασχίζει το δρόμο σε τμήμα μήκους 1,5 κλμ. περίπου.

- Βάσει της παραπάνω σύμβασης η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της, δηλαδή έως την 27-5-2010. Με την υπ΄ αριθμό 122/2010 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σαμαρίνας εγκρίθηκε παράταση συνολικού χρόνου περαίωσης της μελέτης του θέματος έως την 30-6-2011.

- Οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση για εκπόνηση μελέτες συντάχθηκαν στο σύνολο τους και υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα για έγκριση στην Υπηρεσία. Η τοπογραφική μελέτη υπεβλήθη με την υπ΄ αριθμό πρωτοκόλλου 42437/2104/18-5-2010 αίτηση του μελετητή, θεωρήθηκε την 27-5-2010 από την Προϊσταμένη και παραλήφθηκε την 17-9-2010 με την υπ΄ αριθμό 85/2010 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σαμαρίνας. Η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση υπεβλήθη την 4-2-2010 στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η οποία γνωμοδότησε θετικά επί της Π.Π.Ε.Α. την 10-3-2011. Στη συνέχεια υπεβλήθη η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με την υπ΄ αριθμό 9008/13-4-2011 αίτηση του μελετητή στην Υπηρεσία μας, διαβιβάστηκε την 19-4-2011 στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και εκκρεμεί η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Η μελέτη οδοποιίας υπεβλήθη με την υπ΄ αριθμό πρωτοκόλλου 9012/13-4-2011 αίτηση του μελετητή και η Υπηρεσία θα τη θεωρήσει μόλις εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι.

- Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ.

Έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

- Τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/ 2005), όπως αυτός έχει διαμορφωθεί με τις αποφάσεις του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αριθμούς πρωτοκόλλων ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005, ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 και ΔΜΕΟ/ α/ο/2229/4-7-2006.

Και επειδή:

- Μεταβάλλεται ο Φ.Π.Α. από 19% σε 23% για τις πληρωμές οι οποίες υπολείπονται.

- Σύμφωνα με τον 1ο Σ.Π. η συνολική δαπάνη της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (18.450,00 € με 23% Φ.Π.Α.) ενώ η συμβατική αμοιβή ήταν 15.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (17.850,00 € με 19% Φ.Π.Α.), δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση από το ποσό της σύμβασης κατά 600,00 €, ήτοι ποσοστό 3,36%, αποκλειστικά και μόνο λόγω της αύξησης του Φ.Π.Α. από 19% σε 23%.

# ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΓΕΡΑΚΙΝΑ», όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρμόδια για ποσό 15.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (18.450,00 € με 23% Φ.Π.Α.), δηλαδή με υπέρβαση από το ποσό της σύμβασης κατά 600,00 €, ήτοι ποσοστό 3,36%.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης «Ασφαλτόστρωση δρόμου Σταυρός  - Γερακίνα», ως καλώς έχοντα.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 301/2011.

………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 13-07-2011

## Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος

Αντιδήμαρχος