Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -15-

# Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 305/2011

## Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα (1ος Σ.Π.) της μελέτης: «Βελτίωση δρόμου Πρόσβορο Κουρούνα (Β΄ κλάδος) (Μελέτη Οδοποιίας)».

Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 29-06-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 21.363/24-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Ζήσης Δημήτριος, 8) Καραγιάννης Αθανάσιος, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Λάτσος Βασίλειος, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 13) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 14) Νασίκας Ιωάννης, 15) Νασιόπουλος Γεώργιος, 16) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 17) Ουζουνίδης Γεώργιος 18) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 19) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 20) Παπαϊωάννου Χρήστος, 21) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 22) Παύλου Κωνσταντίνος, 23) Πέτρου Αικατερίνη, 24) Σαράντης Ευθύμιος, 25) Σιμούλης Αθανάσιος, 26) Στάμος Σωκράτης (αποχώρησε στο 21ο θέμα) , 27) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 28) Τζιαχάνας Στέργιος, 29) Τσακστάρας Αθανάσιος, 30) Τσένης Απόστολος, 31) Τσιάρας Αντώνιος, 32) Τσιάρας Χρήστος,  33) Τσιμόπουλος Νικόλαος (αποχώρησε στο 21ο θέμα), 34) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 35) Φανάρας Γεώργιος και 36) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1)  Δαυιτίδης Παύλος ,2) Κεφάλας Ευθύμιος, 3) Τζημορώτα Βαρβάρα, 4) Τσιαρσιώτης Χρήστος και 5) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

18ο Θέμα: Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα (1ος Σ.Π.) της μελέτης: «Βελτίωση δρόμου Πρόσβορο Κουρούνα (Β΄ κλάδος) (Μελέτη Οδοποιίας)».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αρμόδια αντιδήμαρχο Πέτρου Αικατερίνη, η οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Γεωργιτσιώτη Ευαγγελία, η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Παπαγόρας Παντελής του Δημητρίου - Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (Α.Μ. 14118 Τάξη Πτυχίου Α΄, για Κατηγορίες μελετών 10 & 16).

Η Πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Γρεβενών, στέλνει για έγκριση τον 1ο Σ.Π. της μελέτης του θέματος της Δημοτικής Ενότητας Θεοδώρου Ζιάκα.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

- Η μελέτη χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 53/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Θεοδώρου Ζιάκα. Με το Αριθ. 37201/1950/22-04-2009 έγγραφό της, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ενέκρινε την δημοπράτηση της ενταγμένης στο πρόγραμμα «Θησέας», μελέτης: «Μελέτη βελτίωσης δρόμου Πρόσβορο-Κουρούνα [Β΄ κλάδος] [Μελέτη οδοποιίας]», με προϋπολογισμό 12.500,00 €.

- Η μελέτη ανατέθηκε στον ανωτέρω ανάδοχο με την υπ’ αριθμό 53/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Θεοδώρου Ζιάκα.

- Η σύμβαση για την εκπόνηση της, υπεγράφη την 11-8-2009 με συμβατική αμοιβή 10.700,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (12.733,00 € με 19% Φ.Π.Α.).

- Αντικείμενο της μελέτης σύμφωνα με την Σύμβαση είναι η βελτίωση του τμήματος από Χ.Θ. 2+700 έως Χ.Θ. 5+400 της υφιστάμενης Δασικής οδού (Β΄ Κατηγορίας) συνολικού μήκους 5,4 Χλμ, με Χ.Θ. αρχής το τέλος τσιμεντοστρωμένου δρόμου (εσωτερική οδοποιία) στα  όρια Δ-ΒΔ του οικισμού του Δ.Δ. Προσβόρου και Χ.Θ. τέλους την συμβολή (διασταύρωση) με τον ασφαλτοστρωμένο Επαρχιακό δρόμο Φιλιππαίοι προς Σαμαρίνα στην θέση Κουρούνα της Κοινότητας των Φιλιππαίων όπου βρίσκονται οι Μαθητικές Κατασκηνώσεις Φιλιππαίων.

- Βάσει της παραπάνω σύμβασης η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, δηλαδή έως την 11-8-2010.

- Η μελέτη οδοποιίας υπεβλήθη εμπρόθεσμα με την υπ΄ αριθμό πρωτοκόλλου 48520/2357/7-6-2010 αίτηση του μελετητή και η Υπηρεσία θα τη θεωρήσει μόλις εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι.

- Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ.

Έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

- Τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/ 2005), όπως αυτός έχει διαμορφωθεί με τις αποφάσεις του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αριθμούς πρωτοκόλλων ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005, ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 και ΔΜΕΟ/ α/ο/2229/4-7-2006.

Και επειδή:

- Μεταβάλλεται ο Φ.Π.Α. από 19% σε 23% για τις πληρωμές οι οποίες υπολείπονται.

- Σύμφωνα με τον 1ο Σ.Π. η συνολική δαπάνη της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 10.700,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (13.011,20 € με 21% και 23% Φ.Π.Α.) ενώ η συμβατική αμοιβή ήταν 10.700,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (12.733,00 € με 19% Φ.Π.Α.), δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση από το ποσό της σύμβασης κατά 278,20 €, ήτοι ποσοστό 2,18%, αποκλειστικά και μόνο λόγω της αύξησης του Φ.Π.Α. από 19% σε 21% και 23%.

# ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΟΡΟ ΚΟΥΡΟΥΝΑ (Β΄ ΚΛΑΔΟΣ) (ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ)», όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρμόδια για ποσό 10.700,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (13.011,20 € με 21% και 23% Φ.Π.Α.), δηλαδή με υπέρβαση από το ποσό της σύμβασης κατά 278,20 €, ήτοι ποσοστό 2,18%.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης: «Βελτίωση δρόμου Πρόσβορο Κουρούνα (Β’ κλάδος) (Μελέτη Οδοποιίας)», ως καλώς έχοντα.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 305/2011.

………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 13-07-2011

## Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος

Αντιδήμαρχος