Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -05-

# Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 040/2011

## Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα στην Κοινότητα Περιβολίου».

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 17-02-2011 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 3228/11-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη:  1) Αρμπάρας Γεώργιος 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος,4) Βλάχος Οδυσσέας 5) Γούλας Γεώργιος,  6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Δαυϊτίδης Παύλος,  8)  Ζήσης Δημήτριος 9) Ισαακίδης Ισαάκ 10) Καραγιάννης Αθανάσιος 11) Κεφάλας Ευθύμιος 12) Κόραβος Βάϊος 13) Λάτσος Βασίλειος 14) Μαγιάννης Μιχαήλ 15)  Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος 16) Μπαλοδήμου-Τσιώτα Παναγιώτα,  17) Μπατακόϊας Πολυδεύκης 18) Νασίκας Ιωάννης, 19) Νασιόπουλος Γεώργιος 20) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα 21) Ουζουνίδης Γεώργιος, 22) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 23) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 24) Παπαϊωάννου Χρήστος, 25) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 26) Παύλου Κωνσταντίνος, 27) Πέτρου Αικατερίνη,28) Σαράντης Ευθύμιος, 29) Σιμούλης Αθανάσιος, 30) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 31) Τζιαχάνας Στέργιος, 32) Τσακστάρας Αθανάσιος, 33) Τσένης Απόστολος, 34) Τσιάρας Αντώνιος, 35) Τσιάρας Χρήστος 36) Τσιαρσιώτης Χρήστος , 37) Τσιμόπουλος Νικόλαος,38) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 39) Φανάρας Γεώργιος   και 40) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη:    1) Στάμος Σωκράτης ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 40, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

9ο Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα στην Κοινότητα Περιβολίου».

Η πρώην ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών, με το αριθμ. πρωτ. 1.810/26-01-2011 έγγραφό της, μας διαβίβασε για έγκριση αντίγραφο του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα στην κοινότητα Περιβολίου».

Ιστορικό: Το έργο κατασκευάστηκε από την ανάδοχο εταιρία "ΛΟΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.", σύμφωνα με την αριθμ. 43/2008 μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών προϋπολογισμού 42.467,04 €, την αριθμ. 89/2008 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Περιβολίου που εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 105263/5662/11-10-2008 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Γρεβενών, με έκπτωση 3%.

Το ποσό του συμφωνητικού ήταν 41.218,01 € με Φ.Π.Α. ενώ η συνολική δαπάνη του έργου ανήρθε στο ποσό των 40.385,29 € με Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" με το ποσό των 41.000,00 €.

Επιβλέπων του έργου έχει οριστεί ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να προβεί στην έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν.1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα στην κοινότητα Περιβολίου», ως καλώς έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 040/2011.

………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 01-03-2011

## Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος

Αντιδήμαρχος