Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -19-

# Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 438/2011

## Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας της μελέτης: «Οριοθέτηση – Διαχωρισμός αγροτεμαχίων ακτημόνων Πριονίων».

Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 31-08-2011 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:30  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 28.948/26-08-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη:  1) Αρμπάρας Γεώργιος 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος,4) Γούλας Γεώργιος,  5) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 6) Δαυϊτίδης Παύλος,  7)  Ζήσης Δημήτριος  8) Καραγιάννης Αθανάσιος 9) Κεφάλας Ευθύμιος 10) Κόραβος Βάϊος 11) Λάτσος Βασίλειος 12) Μαγιάννης Μιχαήλ 13)  Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος 14) Μπαλοδήμου-Τσιώτα Παναγιώτα,  15) Μπατακόϊας Πολυδεύκης 16) Νασίκας Ιωάννης, 17) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα 18) Ουζουνίδης Γεώργιος,19) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 20) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 21) Παπαϊωάννου Χρήστος, 22) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 23) Παύλου Κωνσταντίνος, 24) Πέτρου Αικατερίνη,25) Σιμούλης Αθανάσιος, 26) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική,  27) Τζημορώτα Βαρβάρα 28) Τζιαχάνας Στέργιος, 29) Τσακστάρας Αθανάσιος, 30) Τσένης Απόστολος, 31) Τσιάρας Αντώνιος, 32) Τσιάρας Χρήστος 33) Τσιαρσιώτης Χρήστος , 34) Τσιμόπουλος Νικόλαος και 35)  Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη:  1)  Βλάχος Οδυσσέας,  2) Νασιόπουλος Γεώργιος, 3) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 4) Σαράντης Ευθύμιος, 5) Στάμος Σωκράτης και 6) Φανάρας Γεώργιος.

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων : 1) Γιαννούλης Δημήτριος και 2) Λιούπας Γεώργιος.

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 35, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

6ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας της μελέτης: «Οριοθέτηση – Διαχωρισμός αγροτεμαχίων ακτημόνων Πριονίων».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αρμόδια αντιδήμαρχο Πέτρου Αικατερίνη, η οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Γεωργιτσιώτη Ευαγγελία, η οποία έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη εκτελείται από τον ιδιώτη μελετητή Ντάσιου Κωνσταντίνα του Δημητρίου, με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 115/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Γόργιανης, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 113497/5407/13-12-2010 εγκριτική απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης & Διοίκησης Ν. Γρεβενών και τις υπ’ αριθμ. 2/2003 & 4/2003 αποφάσεις της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Γρεβενών με τις οποίες χορηγήθηκε γεωργικός κλήρος σε ενδιαφερόμενους δημότες, κατόπιν αίτησής τους στον Δήμο.

Το ποσό του συμφωνητικού είναι 3.934,55 € (23% ΦΠΑ), υπογράφηκε στις 15-12-2010 και η συμβατική περαίωσης ήταν έξι (6) μήνες δηλαδή μέχρι 15-06-2010. Ζητείται από τον ανάδοχο παράταση προθεσμίας των εργασιών μέχρι 15-11-2011 προκειμένου να ολοκληρωθεί η μελέτη, λόγω αύξησης του αντικειμένου και σύνταξης Συγκριτικού Πίνακα. Επιβλέπων της μελέτης είναι ο κ. Κοπάνας Απόστολος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ. Η μελέτη θα πληρωθεί από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3316/2005, λόγω αύξησης του αντικειμένου και σύνταξης Συγκριτικού Πίνακα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3316//2005, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης: «Οριοθέτηση – Διαχωρισμός αγροτεμαχίων ακτημόνων Πριονίων», μέχρι 15/11/2011, λόγω αύξησης του αντικειμένου και σύνταξης Συγκριτικού Πίνακα.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 438/2011.

………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 14-09-2011

## Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος

Αντιδήμαρχος