Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -19-

# Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 439/2011

## Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Οδοσήμανση οδικού δικτύου».

Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 31-08-2011 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:30  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 28.948/26-08-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη:  1) Αρμπάρας Γεώργιος 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος,4) Γούλας Γεώργιος,  5) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 6) Δαυϊτίδης Παύλος,  7)  Ζήσης Δημήτριος  8) Καραγιάννης Αθανάσιος 9) Κεφάλας Ευθύμιος 10) Κόραβος Βάϊος 11) Λάτσος Βασίλειος 12) Μαγιάννης Μιχαήλ 13)  Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος 14) Μπαλοδήμου-Τσιώτα Παναγιώτα,  15) Μπατακόϊας Πολυδεύκης 16) Νασίκας Ιωάννης, 17) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα 18) Ουζουνίδης Γεώργιος,19) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 20) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 21) Παπαϊωάννου Χρήστος, 22) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 23) Παύλου Κωνσταντίνος, 24) Πέτρου Αικατερίνη,25) Σιμούλης Αθανάσιος, 26) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική,  27) Τζημορώτα Βαρβάρα 28) Τζιαχάνας Στέργιος, 29) Τσακστάρας Αθανάσιος, 30) Τσένης Απόστολος, 31) Τσιάρας Αντώνιος, 32) Τσιάρας Χρήστος 33) Τσιαρσιώτης Χρήστος , 34) Τσιμόπουλος Νικόλαος και 35)  Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη:  1)  Βλάχος Οδυσσέας,  2) Νασιόπουλος Γεώργιος, 3) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 4) Σαράντης Ευθύμιος, 5) Στάμος Σωκράτης και 6) Φανάρας Γεώργιος.

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων : 1) Γιαννούλης Δημήτριος και 2) Λιούπας Γεώργιος.

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 35, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

7ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Οδοσήμανση οδικού δικτύου».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αρμόδια αντιδήμαρχο Πέτρου Αικατερίνη, η οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Γεωργιτσιώτη Ευαγγελία, η οποία έχει ως εξής:

Ιστορικό:

- Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. 103/2010 μελέτη της ΤΥΔΚ, προϋπολογισμού 44.968,49 € (με ΦΠΑ).

- Η ανάθεση του έργου έγινε με την αριθμ. 75/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, μετά από πρόχειρο διαγωνισμό, στον Τσιακμάκα Βασίλειο ΕΔΕ, με έκπτωση 6,00 %.

- Το συμφωνητικό ποσού 34.366,16 € χωρίς ΦΠΑ (42.270,38 €, με ΦΠΑ) υπογράφηκε στις 16-12-2010 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου ήταν στις 16-04-2011. Με την αριθμ. 160/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση έως τις 30-09-2011.

- Επιβλέπων Μηχανικός: Λιούζα Ευαγγελία.

Με την από 18-08-2011 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30-06-2012 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι 30-06-2012 με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, λόγω έλλειψης πίστωσης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Οδοσήμανση οδικού δικτύου», με αναθεώρηση, μέχρι 30/06/2012, σύμφωνα με την εισήγηση της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών, λόγω έλλειψης πίστωσης.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 439/2011.

………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 14-09-2011

## Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος

Αντιδήμαρχος