Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -19-

# Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 441/2011

## Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Οδοποιία 2006 (Α.Μ. 31/2007)».

Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 31-08-2011 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:30  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 28.948/26-08-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη:  1) Αρμπάρας Γεώργιος 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος,4) Γούλας Γεώργιος,  5) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 6) Δαυϊτίδης Παύλος,  7)  Ζήσης Δημήτριος  8) Καραγιάννης Αθανάσιος 9) Κεφάλας Ευθύμιος 10) Κόραβος Βάϊος 11) Λάτσος Βασίλειος 12) Μαγιάννης Μιχαήλ 13)  Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος 14) Μπαλοδήμου-Τσιώτα Παναγιώτα,  15) Μπατακόϊας Πολυδεύκης 16) Νασίκας Ιωάννης, 17) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα 18) Ουζουνίδης Γεώργιος,19) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 20) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 21) Παπαϊωάννου Χρήστος, 22) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 23) Παύλου Κωνσταντίνος, 24) Πέτρου Αικατερίνη,25) Σιμούλης Αθανάσιος, 26) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική,  27) Τζημορώτα Βαρβάρα 28) Τζιαχάνας Στέργιος, 29) Τσακστάρας Αθανάσιος, 30) Τσένης Απόστολος, 31) Τσιάρας Αντώνιος, 32) Τσιάρας Χρήστος 33) Τσιαρσιώτης Χρήστος , 34) Τσιμόπουλος Νικόλαος και 35)  Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη:  1)  Βλάχος Οδυσσέας,  2) Νασιόπουλος Γεώργιος, 3) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 4) Σαράντης Ευθύμιος, 5) Στάμος Σωκράτης και 6) Φανάρας Γεώργιος.

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων : 1) Γιαννούλης Δημήτριος και 2) Λιούπας Γεώργιος.

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 35, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

9ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Οδοποιία 2006 (Α.Μ. 31/2007)».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αρμόδια αντιδήμαρχο Πέτρου Αικατερίνη, η οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Γεωργιτσιώτη Ευαγγελία, η οποία έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο εκτελείται από τον ανάδοχο ΓΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟ ΕΔΕ, σύμφωνα με την αριθμό 31/2007 μελέτη προϋπολογισμού 67.354,00 €, την 43/2007 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μεσολουρίου που εγκρίθηκε με την με αριθμό 114323/7010/13-11-2007 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Γρεβενών, με έκπτωση 3,00 %.

Το ποσό του συμφωνητικού είναι 54.902,01 € χωρίς ΦΠΑ, υπογράφθηκε στις 23/11/2007 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν δώδεκα μήνες (12) δηλαδή μέχρι 23/11/2008. Δόθηκε η 1η παράταση προθεσμίας μέχρι 30/8/2011 με την με αριθμό 159/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. Ζητείται από τον ανάδοχο, με την με αριθμό πρωτοκόλλου 27329/10-8-2011 αίτησή του, νέα παράταση προθεσμίας των εργασιών μέχρι 31/12/2012 προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, που δεν ολοκληρώθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και έλλειψης χρηματοδότησης. Επιβλέπων είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ.

Εισηγούμαι

Την παράταση προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι 31/12/2012 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών & λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Οδοποιία 2006 (Α.Μ. 31/2007)», μέχρι 31/12/2012, με αναθεώρηση, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών & λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 441/2011.

………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 13-09-2011

## Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος

Αντιδήμαρχος