Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -22-

# Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 534/2011

## Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Κνίδης».

Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 17-10-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 34.995/12-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Βάϊος Χρήστος 3) Βλάχος Οδυσσέας, 4) Γούλας Γεώργιος, 5) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 6) Δαυιτίδης Παύλος, 7) Ζήσης Δημήτριος, 8) Καραγιάννης Αθανάσιος, 9) Κεφάλας Ευθύμιος 10) Κόραβος Βάϊος, 11) Λάτσος Βασίλειος, 12) Μαγιάννης Μιχαήλ, 13) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος,  14) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 15) Νασίκας Ιωάννης, 16) Νασιόπουλος Γεώργιος  17) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 18) Ουζουνίδης Γεώργιος, 19) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 20) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 21) Παπαϊωάννου Χρήστος, 22) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 23) Παύλου Κωνσταντίνος, 24) Πέτρου Αικατερίνη, 25) Σαράντης Ευθύμιος, 26) Σιμούλης Αθανάσιος,  27) Στάμος Σωκράτης , 28) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 29) Τζημορώτα Βαρβάρα, 30) Τζιαχάνας Στέργιος, 31) Τσακστάρας Αθανάσιος, 32) Τσένης Απόστολος, 33) Τσιάρας Χρήστος, 34) Τσιαρσιώτης Χρήστος  35) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 36) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 37) Φανάρας Γεώργιος και 38) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Ασλανίδου Δέσποινα , 2) Τσιάρας Αντώνιος και 3) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Γιώτσης Βασίλειος 2) Λιούπας Γεώργιος 3) Μπαϊνέτας Νικόλαος , 4) Νταγκούμας Χρήστος και 5) Πλύκας Ιωάννης.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:  1) Εταιρίδης Αλέξανδρος, 2) Κουβάτας Δημήτριος, 3) Σακελλάρης Βιορέλης, 4) Σαράντης Κων/νος και 5) Φούντας Κων/νος,  οι οποίοι δεν προσήλθαν , αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  1) Νιάνιος Βασίλειος.

Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  1) Στάμος Κωνσταντίνος και 2) Φλαμπουλίδης Φίλιππος.

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 38, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

17ο Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Κνίδης».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αρμόδια αντιδήμαρχο Πέτρου Αικατερίνη, η οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Γεωργιτσιώτη Ευαγγελία, η οποία έχει ως εξής:

Η Πρώην ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών, στέλνει για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του ανωτέρω έργου της Δημοτικής Ενότητας Βεντζίου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο εκτελέστηκε από την Κοινοπραξία Κόκκινος Γ. – Λιάκας Θ. με βάση την υπ’ αριθμό 226/2002 μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης 177.964,65 € (209.998,29 € με Φ.Π.Α.). Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με τη υπ’ αριθμό 37/2003 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Βεντζίου. Υπεγράφη η από 14-8-2003 Αρχική Σύμβαση ποσού 154.829,25 € (184.246,81 € με Φ.Π.Α.) και η από 17-10-2007 Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 86.554,63 € (103.000,00 € με Φ.Π.Α.), δηλαδή το συνολικό ποσό των συμβάσεων ήταν 241.383,88 € (287.246,81 με Φ.Π.Α.). Η αξία των εκτελεσμένων εργασιών ανήλθε σε 212.030,90 € (252.764,39 € με Φ.Π.Α.) και η δαπάνη της αναθεώρησης σε 28.910,54 € (35.559,96 € με Φ.Π.Α.), δηλαδή η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε σε 240.941,44 € (288.324,35 € με Φ.Π.Α.).

Επιβλέποντες μηχανικοί του έργου ήταν οι κ. κ. Μητσιόπουλος Κων/νος, Πολιτικός Μηχανικός και Καρέτσος Αναστάσιος, μηχανολόγος μηχανικός.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα ΟΠΑΓΚ.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την έγκριση του πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής του ανωτέρω έργου σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α’ /18-6-2008) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν.1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Κνίδης», ως καλώς έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 534/2011.

………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 24-10-2011

## Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος

Αντιδήμαρχος