Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -24-

# Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 710/2011

## Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Καλλιθέας, Μικρολίβαδου και Πηγαδίτσας».

Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 22-12-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 41.884/16-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα 3) Βάϊος Χρήστος 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 7) Ζήσης Δημήτριος, 8) Καραγιάννης Αθανάσιος, 9) Κεφάλας Ευθύμιος 10) Κόραβος Βάϊος, 11) Λάτσος Βασίλειος, 12) Μαγιάννης Μιχαήλ, 13) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος (προσήλθε στο 133ο θέμα),  14) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 15) Νασίκας Ιωάννης, 16) Νασιόπουλος Γεώργιος  17) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 18) Ουζουνίδης Γεώργιος, 19) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 20) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 21) Παπαϊωάννου Χρήστος, 22) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 23) Παύλου Κωνσταντίνος, 24) Πέτρου Αικατερίνη, 25) Σιμούλης Αθανάσιος,  26) Στάμος Σωκράτης , 27) Τζημορώτα Βαρβάρα (προσήλθε στο 116ο θέμα) , 28) Τζιαχάνας Στέργιος (προσήλθε στο 71ο θέμα), 29) Τσακστάρας Αθανάσιος, 30) Τσένης Απόστολος, 31) Τσιάρας Χρήστος, 32) Τσιαρσιώτης Χρήστος  33) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 34) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 35) Φανάρας Γεώργιος (προσήλθε στο 134ο θέμα)  και 36) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Δαυιτίδης Παύλος  2) Σαράντης Ευθύμιος, 3)  Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική 4) Τσιάρας Αντώνιος και 5) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Δόλγηρα Δήμητρα, η οποία δεν προσήλθε , αν και κλήθηκε νόμιμα.

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:1) Ντέμκα Θεοδώρα και 2) Κουταλής Ευάγγελος,  οι οποίοι δεν προσήλθαν , αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  1) Φλαμπουλίδης Φίλιππος

Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  Κανένας

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Κουτσοτόλη Παρασκευή, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

65ο Θέμα: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Καλλιθέας, Μικρολίβαδου και Πηγαδίτσας».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αρμόδια αντιδήμαρχο Πέτρου Αικατερίνη, η οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Γεωργιτσιώτη Ευαγγελία, η οποία έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 06/07/2009. Ημερομηνία περαίωσης ήταν η 06/04/2010. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31/10/2010.

Το ποσό της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. είναι: 65.472,15 €. Το έργο εκτελέστηκε με δημοπρασία.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ

Η σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών κρίθηκε αναγκαία για την κάλυψη των αναθεωρήσεων.

Το ποσό του 2ου ΑΠΕ χωρίς ΦΠΑ είναι 65.685,62 € και παρουσιάζει αύξηση κατά 262,57 € σε σχέση με τον 1ο Α.Π.Ε.:

|  | Αρχική Σύμβαση | 1ος ΑΠΕ | 2ος ΑΠΕ | ΣΥΝΟΛΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Για εργασίες | 54.462,40 | 62.631,76 | 62.631,76 | 62.631,76 |
| Για Απρόβλεπτα | 8.169,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άσφαλτος Απολογιστικά ΓΕ+ΟΕ | 1.244,28 | 1.244,28 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 63.876,04 | 63.876,04 | 62.631,76 | 62.631,76 |
| Για Αναθεώρηση | 1.596,11 | 1.596,11 | 3.053,86 | 3.053,86 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 65.472,15 | 65.472,15 | 65.685,62 | 65.685,62 |
| Δαπάνη Φ.Π.Α. 19-23 % | 12.439,71 | 14.290,64 | 14.339,74 | 14.339,74 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 77.911,86 | 79.762,79 | 80.025,36 | 80.025,36 |

Για τους παραπάνω λόγους: Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι την έγκριση του 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός).

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ επιβλέπων είναι ο κ. Κοπάνας Απόστολος Πολιτικός Μηχανικός και ανάδοχος η ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις των άρθρων 57 & 8 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Καλλιθέας, Μικρολίβαδου και Πηγαδίτσας», ως καλώς έχοντα.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 710/2011.

………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 29-12-2011

## Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος

Αντιδήμαρχος