Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -17-

# Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 271/2013

## Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση περιφερειακού δρόμου Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου».

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 27-06-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 23.311/21-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη:  1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Ζήσης Δημήτριος, 7) Καραγιάννης Αθανάσιος,  8) Κόραβος Βάϊος, 9) Λάτσος Βασίλειος, 10) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 11) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 12) Νασίκας Ιωάννης, 13) Νασιόπουλος Γεώργιος, 14) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 15) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 16) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 17) Παπαϊωάννου Χρήστος, 18) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 19) Παύλου Κωνσταντίνος, 20) Πέτρου Αικατερίνη, 21) Σιμούλης Αθανάσιος, 22) Στάμος Σωκράτης, 23) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 24) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 25) Τζημορώτα Βαρβάρα, 26) Τζιαχάνας Στέργιος, 27) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 28) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 29) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα  και 30) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 2) Δαυιτίδης Παύλος, 3) Κεφάλας Ευθύμιος  , 4) Μαγιάννης Μιχαήλ  , 5) Ουζουνίδης Γεώργιος 6)  Σαράντης Ευθύμιος, 7) Τσακστάρας Αθανάσιος,  8) Τσένης Απόστολος, 9) Τσιάρας Αντώνιος ,  10) Τσιάρας Χρήστος και 11) Φανάρας Γεώργιος οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:  Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:  Δόλγηρα Δήμητρα

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:    Κανένας

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κουβάτας Δημήτριος

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Κουτσοτόλη Παρασκευή, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 , ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

26ο Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση περιφερειακού δρόμου Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου, με το υπ’ αριθμ. 18.300/24-05-2013 έγγραφό της, μας έστειλε για έγκριση αντίγραφο του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αριθμ. μελέτης: 33/2007

Τίτλος: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Προϋπ/σμός: 12.177,44 €

Απόφ. έγκρισης: 48/2007 Απόφαση Δ.Σ.

Απόφ. ανάθεσης: 129/2008 Απόφαση Δ.Σ.

Ανάδοχος: ΕΥΘ. ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Έκπτωση %: 0,00

Ημερομηνία Συμφωνητικού: 25-05-2007

Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 8.672,15 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 10.319,86 €

Τελική Δαπάνη: 10.364,40 €

Προθεσμία Περάτωσης: 3 μήνες

Προθεσμία Περάτωσης με παρατάσεις: 30-12-2011

Ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής: 16-04-2013

Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ

ΚΑ: ………………..

Επιβλέπων: Καραγιάννης Νικόλαος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν.1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση περιφερειακού δρόμου Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου», ως καλώς έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 271/2013.

………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 05-07-2013

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάτσος Βασίλειος