Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -17-

# Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 280/2013

## Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Αντιπλημμυρικές σχάρες σε δρόμους (Δημοτικής ενότητας Μεσολουρίου)».

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 27-06-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 23.311/21-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη:  1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Ζήσης Δημήτριος, 7) Καραγιάννης Αθανάσιος,  8) Κόραβος Βάϊος, 9) Λάτσος Βασίλειος, 10) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 11) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 12) Νασίκας Ιωάννης, 13) Νασιόπουλος Γεώργιος, 14) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 15) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 16) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 17) Παπαϊωάννου Χρήστος, 18) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 19) Παύλου Κωνσταντίνος, 20) Πέτρου Αικατερίνη, 21) Σιμούλης Αθανάσιος, 22) Στάμος Σωκράτης, 23) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 24) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 25) Τζημορώτα Βαρβάρα, 26) Τζιαχάνας Στέργιος, 27) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 28) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 29) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα  και 30) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 2) Δαυιτίδης Παύλος, 3) Κεφάλας Ευθύμιος  , 4) Μαγιάννης Μιχαήλ  , 5) Ουζουνίδης Γεώργιος 6)  Σαράντης Ευθύμιος, 7) Τσακστάρας Αθανάσιος,  8) Τσένης Απόστολος, 9) Τσιάρας Αντώνιος ,  10) Τσιάρας Χρήστος και 11) Φανάρας Γεώργιος οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:  Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:  Δόλγηρα Δήμητρα

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:    Κανένας

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κουβάτας Δημήτριος

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Κουτσοτόλη Παρασκευή, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 , ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

35ο Θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Αντιπλημμυρικές σχάρες σε δρόμους (Δημοτικής ενότητας Μεσολουρίου)».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος έθεσε το θέμα ως εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου, με το αριθμ. 23.279/21-06-2013 έγγραφό της, μας έστειλε για έγκριση τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών εκτέλεσης του έργου: «Αντιπλημμυρικές σχάρες σε δρόμους (Δημοτικής ενότητας Μεσολουρίου)».

Σας γνωρίζουμε ότι με το υπ’ αριθμ. 39/19-06-2013 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του παραπάνω έργου.

Κατά την εκτέλεση του έργου παρέστη ανάγκη αυξομείωσης ορισμένων ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης.

Αριθμ. μελέτης: 008/2011

Τίτλος: «Αντιπλημμυρικές σχάρες σε δρόμους (Δημοτικής ενότητας Μεσολουρίου)»

Προϋπ/σμός: 70.471,71 €

Απόφ. έγκρισης: 376/2011 Οικονομικής Επιτροπής

Απόφ. ανάθεσης: 524/2011 Οικονομικής Επιτροπής

Ανάδοχος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.

Έκπτωση %: 3,00

Ημερομηνία Συμφωνητικού: 13-2-2012

Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 55.575,25 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 68.357,56 €

Αριθμ. απόφασης έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. 14/305/08-06-2012

Προθεσμία Περάτωσης: 3 μήνες

Απόφαση έγκρισης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης αριθμ. 14/305/08-06-2013 έως 30-12-2012

Απόφαση έγκρισης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης αριθμ. 30/668/20-12-2012 έως 31-12-2013

Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 039/2012 30.000,00 + 38.357,56 ΣΑΤΑ

ΚΑ: …………….

Επιβλέπων: Καραγιάννης Νικόλαος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν.1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Αντιπλημμυρικές σχάρες σε δρόμους (Δημοτικής ενότητας Μεσολουρίου)», ως καλώς έχοντα.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 280/2013.

………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 01-07-2013

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάτσος Βασίλειος