Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -29-

# Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 521/2013

## Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Εκπόνηση - Ολοκλήρωση μελετών για την ένταξη έργων σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα».

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 18-11-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 41.477/14-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Γούλας Γεώργιος, 5) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 6) Ζήσης Δημήτριος, 7) Καραγιάννης Αθανάσιος, 8) Κεφάλας Ευθύμιος (προσήλθε στο 3ο έκτακτο θέμα), 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Λάτσος Βασίλειος, 11) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 12) Μπατακόιας Πολυδεύκης (προσήλθε στο 24ο θέμα), 13) Νασίκας Ιωάννης, 14) Νασιόπουλος Γεώργιος, 15) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16) Ουζουνίδης Γεώργιος, 17) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 18) Παπαϊωάννου Χρήστος, 19) Παρασκευαΐδης Χρήστος, 20) Παύλου Κωνσταντίνος, 21) Πέτρου Αικατερίνη (προσήλθε στο 3ο έκτακτο θέμα), 22) Σιμούλης Αθανάσιος, 23) Στάμος Σωκράτης, 24) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 25) Τζημορώτα Βαρβάρα (προσήλθε στο 24ο  θέμα) 26) Τζιαχάνας Στέργιος, 27) Τσιάρας Χρήστος, 28) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 29) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα (προσήλθε στο 24ο  θέμα) και 30) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Βλάχος Οδυσσέας, 2) Δαυιτίδης Παύλος, 3) Μαγιάννης Μιχαήλ, 4) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 5) Σαράντης Ευθύμιος, 6) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 7) Τσακστάρας Αθανάσιος, 8) Τσένης Απόστολος, 9) Τσιάρας Αντώνιος, 10) Τσιμόπουλος Νικόλαος και 11) Φανάρας Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Βλάχος Θωμάς, 2) Λιούπας Γεώργιος και 3) Τσιτακίδης Δημήτριος.

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Καραΐσκος Ιωάννης.

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

10ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Εκπόνηση - Ολοκλήρωση μελετών για την ένταξη έργων σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/ντριας Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Τζήκα Όλγα, η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Δούμα Ειρήνη του Δημητρίου (Α.Μ. 24117)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στέλνει την αίτηση της αναδόχου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

- Η ανωτέρω μελέτη ανατέθηκε στη μελετήτρια Δούμα Ειρήνη σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 162/26-6-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και υπεγράφη η υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 29894/7-8-2013 σύμβαση για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης  «Εκπόνηση – Ολοκλήρωση μελετών για την ένταξη έργων σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα» ποσού 4.522,97 € (5.563,25 € με Φ.Π.Α.).

- Ο Δήμος Γρεβενών υπέβαλλε στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Δυτικής Μακεδονίας τις ακόλουθες προτάσεις – μελέτες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη»:

α. «Οικιστική Ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καλλονής Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά»,

β. «Οικιστική Ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά» και

γ. «Οικιστική Ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Οροπεδίου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά».

Με τα υπ’ αριθμούς πρωτοκόλλου 2013/26-4-2013, 2014/26-4-2013 και 2015/26-4-2013 έγγραφά της η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Δυτικής Μακεδονίας ζήτησε συμπληρωματικά στοιχεία και για τις τρεις προτάσεις. Με τα υπ’ αριθμούς πρωτοκόλλου 15763/9-5-2013, 15760/9-5-2013 και 15762/9-5-2013 η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έστειλε όσα συμπληρωματικά στοιχεία μπορούσε να συλλέξει και να συντάξει. Επιπλέον απαιτούνται συμπληρωματικά στοιχεία (συμμόρφωση των μελετών με τις νέες προδιαγραφές ΑΜΕΑ και παιδικών χαρών που δεν ίσχυαν κατά την περίοδο εκπόνησης των μελετών, επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συμπλήρωση και επικαιροποίηση των ανωτέρω μελετών με όλα τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, στοιχεία (σχέδια, προδιαγραφές, τεύχη), για να υπάρξει πλήρης εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Δυτικής Μακεδονίας.

- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν τρεις (3) μήνες και έληγε στις 7-11-2013.

- Η εκπόνηση της μελέτης χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου (ΣΑΤΑ 2013).

- Επιβλέποντες μηχανικοί της μελέτης είναι ο κ. Καρέτσος Αναστάσιος, Μηχανολόγος Μηχανικός και ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός.

Έχοντας υπόψη:

- Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

- Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

Και επειδή:

Με την από 7-11-2013 αίτηση της, η ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι την 7-2-2014 για τυχόν συμπληρώσεις ή διορθώσεις που θα προκύψουν από την τελική έγκριση των μελετών από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, η οποία ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί.

# ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας τριών μηνών περαίωσης της μελέτης: «Εκπόνηση – Ολοκλήρωση μελετών για την ένταξη έργων σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα», δηλαδή μέχρι 7-2-2014 σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α΄/22-2-2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας τριών μηνών περαίωσης της μελέτης: «Εκπόνηση - Ολοκλήρωση μελετών για την ένταξη έργων σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα», μέχρι 07-02-2014, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στην ανάδοχο της μελέτης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 521/2013.

………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 25-11-2013

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάτσος Βασίλειος