Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -32-

# Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 599/2013

## Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Σχολείων Δ.Δ. Κοσματίου και Τρικώμου».

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 16-12-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 44.524/12-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος (προσήλθε στο 10ο θέμα), 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Ζήσης Δημήτριος, 6) Καραγιάννης Αθανάσιος, 7) Κόραβος Βάϊος, 8) Λάτσος Βασίλειος, 9) Μπατακόιας Πολυδεύκης (προσήλθε στο 7ο θέμα), 10) Νασίκας Ιωάννης, 11) Νασιόπουλος Γεώργιος, 12) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 13) Ουζουνίδης Γεώργιος, 14) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 16) Παύλου Κωνσταντίνος, 17) Πέτρου Αικατερίνη, 18) Σιμούλης Αθανάσιος, 19) Στάμος Σωκράτης, 20) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 21) Τζημορώτα Βαρβάρα (προσήλθε στο 7ο θέμα), 22) Τζιαχάνας Στέργιος, 23) Τσακστάρας Αθανάσιος, 24) Τσιάρας Αντώνιος, 25) Τσιάρας Χρήστος, 26) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 27) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα και 28) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Γούλας Γεώργιος, 2) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 3) Δαυιτίδης Παύλος, 4) Κεφάλας Ευθύμιος, 5) Μαγιάννης Μιχαήλ, 6) Μιχαλογιάννης Κων/νος, 7) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 8) Παπαϊωάννου Χρήστος, 9) Σαράντης Ευθύμιος, 10) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 11) Τσένης Απόστολος, 12) Τσιαρσιώτης Χρήστος και 13) Φανάρας Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Δόλγηρα Δήμητρα.

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Μπαϊνέτας Νικόλαος.

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Νιάνιος Βασίλειος.

Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Νίκου Χαρίσιος.

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 28, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

41ο Θέμα: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Σχολείων Δ.Δ. Κοσματίου και Τρικώμου».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/ντριας Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Τζήκα Όλγα, η οποία έχει ως εξής:

# ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

# Το έργο εκτελείται με την μελέτη της ΤΥΔΚ αριθμού 084/2008 προϋπολογισμού 230.538,68 € με ΦΠΑ.

# Η ανάθεση έγινε με την υπ’ αριθμό 107/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής στον ΕΔΕ Ι. ΤΣΙΟΒΑΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ με έκπτωση 27,37%

# Το συμφωνητικό 167.752,73 € χωρίς ΦΠΑ υπογράφηκε  την 24-12-2008 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης με παρατάσεις είναι η 31-12-2013

# Επιβλέπων Μηχανικός: Φωτόπουλος Ευθύμιος

# Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ

# ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2ου ΑΠΕ

# Ο παρών 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων καθώς. Οι μεταβολές έγιναν σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ και αναθεώρηση 206.230,31 €, σε ισοζύγιο με τον 1ο ΑΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 57 & 8 του Ν. 3669/2008.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Σχολείων Δ.Δ. Κοσματίου και Τρικώμου», ως καλώς έχοντα.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 599/2013.

………………………………………………...................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 18-12-2013

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάτσος Βασίλειος