Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -05-

# Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 078/2013

## Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση μίσθωσης εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων του Δασικού Τμήματος 1 του Δημοτικού Δάσους «Μικρολιβάδου».

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 22-02-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ.  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 4.900/18-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του  προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Ασλανίδου Δέσποινα, 2) Αρμπάρας Γεώργιος, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δαυιτίδης Παύλος, 7) Ζήσης Δημήτριος, 8) Καραγιάννης Αθανάσιος, 9) Κεφάλας Ευθύμιος, 10) Κόραβος Βάϊος, 11) Λάτσος Βασίλειος, 12) Μαγιάννης Μιχαήλ, 13) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 14) Μπατακόιας Πολυδεύκης (προσήλθε στο  21ο θέμα), 15) Νασίκας Ιωάννης, 16) Νασιόπουλος Γεώργιος (προσήλθε στο  18ο θέμα), 17) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 18) Ουζουνίδης Γεώργιος, 19) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 20) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 21) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 22) Παύλου Κωνσταντίνος, 23) Πέτρου Αικατερίνη, 24) Σαράντης Ευθύμιος, 25) Στάμος Σωκράτης, 26) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 27) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 28) Τζημορώτα Βαρβάρα (προσήλθε στο  22ο θέμα) 29) Τζιαχάνας Στέργιος, 30) Τσακστάρας Αθανάσιος, 31) Τσένης Απόστολος, 32) Τσιάρας Χρήστος, 33) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 34) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 35) Φανάρας Γεώργιος και 36) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη:  1) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 2) Παπαϊωάννου Χρήστος, 3) Σιμούλης Αθανάσιος,  4) Τσιάρας Αντώνιος και  5) Τσιμόπουλος Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Γιώτσης Βασίλειος και 2) Νιάνιος Βασίλειος , ο οποίοι δεν προσήλθαν  αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Κουτσοτόλη Παρασκευή, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

15ο Θέμα: Παράταση μίσθωσης εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων του Δασικού Τμήματος 1 του Δημοτικού Δάσους «Μικρολιβάδου».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση του υπαλλήλου του Δήμου Καραγιάννη Νικόλαου, η οποία έχει ως εξής:

Το Δημοτικό Δάσος «Μικρολιβάδου», βρίσκεται στη κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Μικρολιβάδου του Δήμου Γρεβενών.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 582/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών  που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 71220/1265/23-12-2011 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίστηκε η υλοτομία του Δασικού Τμήματος 1 του Δημοτικού Δάσους Μικρολιβάδου  και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης της υλοτομίας με παραχώρηση στο Δασικό Συνεταιρισμό Μικρολιβάδου.

Με την με αριθμό 509/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών καθορίστηκαν οι όροι παραχώρησης στο Δασικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Μικρολιβάδου για εκμετάλλευση του Δασικού Τμήματος 1 του Δημοτικού Δάσους Μικρολιβάδου της Τοπικής Κοινότητας Μικρολιβάδου για το έτος 2011, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.131141/2840/16-11-2006 απόφαση έγκρισης της Δ/νσης Δασών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της διαχειριστικής μελέτης του Κοινοτικού Δάσους Μικρολιβάδου για την διαχειριστική περίοδο 2007-2016.

Σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η τιμή ανά είδος ξυλείας καθορίστηκε ως εξής:1) Στύλοι ΔΕΗ – ΟΤΕ 27,57 €/κ. μ., 2) Στρογγύλη ξυλεία Μαύρης Πεύκης 16,94 €/κ. μ.,3) Βιομηχανικό ξύλο Μαύρης Πεύκης 2,79 €/ χ. κ. μ.

Στις  29 Δεκεμβρίου 2011, υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και του Μπλάντου Θεόδωρου, Προέδρου του Δασικού – Αγροτικού Συνεταιρισμού Μικρολιβάδου, το σχετικό Συμφωνητικό  με αρ. πρωτοκόλλου του Δήμου Γρεβενών 43182/29 – 12 - 2011, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα.

Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε ένα (1) έτος , από την  ημέρα έκδοσης της Άδειας Απόληψης  ήτοι μέχρι 28-12-2012, σύμφωνα με το άρθρο 2 της με αριθμό 509/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Σχετικά συντάχθηκε το υπ’ αριθμ 84/29-12-2011 Πρωτόκολλα Εγκατάστασης Υλοτομίας από την Δ/νση Δασών Γρεβενών για το Δασικό Τμήμα 1 του Δημοτικού Δάσους Μικρολιβάδου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν.Δ. 86/1969 «Περί δασικού Κώδικα κ.λ.π.», επιτρέπεται η παράταση του χρόνου με τον περιορισμό ότι, η διάρκεια της υλοτομίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δύο ετών από την ημέρα  υπογραφής της σύμβασης (ήτοι μέχρι  28-12-2013).

Με την από 24-12-2012 αίτησή της που πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Γρεβενών με αρ. Πρωτ. 48338/24 – 12 – 20112, ο ΔΑΣ Μικρολιβάδου ζητά την παράταση της υλοτόμησης της ανωτέρω συστάδας του Δημοτικού Δάσους Δοτσικού επειδή δεν ολοκληρώθηκαν οι υλοτομικές εργασίες λόγω καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω υπάρχει η δυνατότητα παράτασης της υλοτόμησης για ένα έτος, με βάση την Διακήρυξη της υπ’ αριθμ.509/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν.Δ. 86/1969 «Περί δασικού Κώδικα κ.λ.π.», μετά όμως από την εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών, στην κρίση του οποίου τελεί η έγκριση ή όχι της παράτασης υλοτόμησης.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

Η έγκριση της παράτασης της υλοτομίας  του Δασικού Τμήματος 1  του Δημοτικού Δάσους Μικρολιβάδου της Τοπικής Κοινότητας Μικρολιβάδου για ένα (1) έτος, μέχρι τις 28 – 12 – 2013.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της υλοτομίας του Δασικού Τμήματος 1 του Δημοτικού Δάσους Μικρολιβάδου της Τοπικής Κοινότητας Μικρολιβάδου για ένα (1) έτος, μέχρι τις 28 – 12 – 2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 078/2013.

………………………………………………................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 06-03-2013

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάτσος Βασίλειος