ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -13-

# Πρακτικό Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 142/2014

## Π ε ρ ί λ η ψ η

Τροποποίηση και παράταση ισχύος υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και της ΟΤΔ (Αναπτυξιακή Γρεβενών Αναπτυξιακή Α.Ε. - ΟΤΑ) για την υλοποίηση της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΝΤΖΙΟΥ» Στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο: L321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», Δράση L321-1 «Έργα υποδομής μικρής κλίμακας», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 04-04-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 9.140/02-04-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος (αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου θέματος και δεν επανήλθε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης), 7) Ισαακίδης Ισαάκ, 8) Καραγιάννης Αθανάσιος, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Λάτσος Βασίλειος, 11) Νασίκας Ιωάννης, 12) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 13) Ουζουνίδης Γεώργιος, 14) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15) Παπαϊωάννου Χρήστος, 16) Παύλου Κωνσταντίνος, 17) Πέτρου Αικατερίνη, 18) Στάμος Σωκράτης (αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου θέματος και δεν επανήλθε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης), 19) Τζιαχάνας Στέργιος (αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου θέματος και δεν επανήλθε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης), 20) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 21) Τσιάρας Χρήστος, 22) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 23) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα και 24) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Δαυιτίδης Παύλος, 2) Ζήσης Δημήτριος, 3) Κεφάλας Ευθύμιος, 4) Μαγιάννης Μιχαήλ, 5) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 6) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 7) Νασιόπουλος Γεώργιος, 8) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 9) Σαράντης Ευθύμιος, 10) Σιμούλης Αθανάσιος, 11) Τζημορώτα Βαρβάρα, 12) Τσακστάρας Αθανάσιος, 13) Τσένης Απόστολος, 14) Τσιάρας Αντώνιος, 15) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 16) Τσιουτσιούμης Νικόλαος και 17) Φανάρας Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 24, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Τζιαχάνας Στέργιος, ο οποίος απευθυνόμενος στον Πρόεδρο, διαμαρτυρήθηκε για το έκτακτο της συνεδρίασης, διότι στην πρόσκληση δεν αναφερόταν ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα και έκτακτο χαρακτήρα (σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67) και αφού κατέθεσε την από 04-04-2014 έγγραφη καταγγελία, αποχώρησε μαζί με τους συνυπογράφοντες αυτήν δημοτικούς συμβούλους της μείζονος μειοψηφίας Δασκαλόπουλο Αντώνιο  και Στάμο Σωκράτη).

12ο Θέμα: Τροποποίηση και παράταση ισχύος υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και της ΟΤΔ (Αναπτυξιακή Γρεβενών Αναπτυξιακή Α.Ε. - ΟΤΑ) για την υλοποίηση της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΝΤΖΙΟΥ» Στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο: L321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», Δράση L321-1 «Έργα υποδομής μικρής κλίμακας», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση του Δ/ντή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρέτσου Αναστασίου, η οποία έχει ως εξής:

Με την αριθμ 211/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε αποφασίσει την αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΝΤΖΙΟΥ» στο Μέτρο 41 « Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο: L321 « Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», Δράση L321-1 «Έργα υποδομής μικρής κλίμακας» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» με προϋπολογισμό 166.050,00€ .Επίσης με την παραπάνω απόφαση εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή  σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και της ΟΤΔ (ΑΝΓΡΕ ΑΕ) για την υλοποίηση της πράξης στα πλαίσια του Προγράμματος LEADER.Η σύμβαση υπογράφηκε στις 10/07/2013 με προϋπολογισμό 166.050,00 και χρονική ισχύ έως 17/04/2014.

Η πράξη περιλαμβάνει δύο υποέργα: α) την  σύνταξη  μελέτης από ιδιώτη μελετητή με τίτλο «Βελτίωση βατότητας Αγροτικού Οδικού Δικτύου Δημοτικής Ενότητας Βεντζίου», δαπάνης ύψους 14.760,00€ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) και β) την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Βελτίωση βατότητας Αγροτικού Οδικού Δικτύου Δημοτικής Ενότητας Βεντζίου» με προϋπολογισμό 151.290,00€.

Το πρώτο υποέργο ολοκληρώθηκε ενώ για το δεύτερο αναμένεται η έγκριση δημοπράτησης από την Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα δημοπρατηθεί σύντομα.

# Προτείνουμε

1. Την τροποποίηση της σύμβασης ως προς το χρονοδιάγραμμα με παράταση ισχύος έως 31/10/2015.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Τροποποιεί την  υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και της ΟΤΔ (Αναπτυξιακή Γρεβενών Αναπτυξιακή Α.Ε. - ΟΤΑ) για την υλοποίηση της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΝΤΖΙΟΥ» Στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο: L321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», Δράση L321-1 «Έργα υποδομής μικρής κλίμακας», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το χρονοδιάγραμμα με παράταση ισχύος έως 31/10/2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 142/2014.

………………………………………………...................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 11-04-2014

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάτσος Βασίλειος