ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -13-

# Πρακτικό Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 145/2014

## Π ε ρ ί λ η ψ η

Τροποποίηση και παράταση ισχύος υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και της ΟΤΔ (Αναπτυξιακή Γρεβενών Αναπτυξιακή Α.Ε. - ΟΤΑ) για την υλοποίηση της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΜΙΞΗ & ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ» Άξονας 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER», Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο: L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση αγροτικής κληρονομιάς», Δράση L 323-1 (Διατήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση περιοχών), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 04-04-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 9.140/02-04-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Δασκαλόπουλος Αντώνιος (αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου θέματος και δεν επανήλθε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης), 7) Ισαακίδης Ισαάκ, 8) Καραγιάννης Αθανάσιος, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Λάτσος Βασίλειος, 11) Νασίκας Ιωάννης, 12) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 13) Ουζουνίδης Γεώργιος, 14) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15) Παπαϊωάννου Χρήστος, 16) Παύλου Κωνσταντίνος, 17) Πέτρου Αικατερίνη, 18) Στάμος Σωκράτης (αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου θέματος και δεν επανήλθε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης), 19) Τζιαχάνας Στέργιος (αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου θέματος και δεν επανήλθε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης), 20) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 21) Τσιάρας Χρήστος, 22) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 23) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα και 24) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Δαυιτίδης Παύλος, 2) Ζήσης Δημήτριος, 3) Κεφάλας Ευθύμιος, 4) Μαγιάννης Μιχαήλ, 5) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 6) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 7) Νασιόπουλος Γεώργιος, 8) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 9) Σαράντης Ευθύμιος, 10) Σιμούλης Αθανάσιος, 11) Τζημορώτα Βαρβάρα, 12) Τσακστάρας Αθανάσιος, 13) Τσένης Απόστολος, 14) Τσιάρας Αντώνιος, 15) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 16) Τσιουτσιούμης Νικόλαος και 17) Φανάρας Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 24, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Τζιαχάνας Στέργιος, ο οποίος απευθυνόμενος στον Πρόεδρο, διαμαρτυρήθηκε για το έκτακτο της συνεδρίασης, διότι στην πρόσκληση δεν αναφερόταν ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα και έκτακτο χαρακτήρα (σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67) και αφού κατέθεσε την από 04-04-2014 έγγραφη καταγγελία, αποχώρησε μαζί με τους συνυπογράφοντες αυτήν δημοτικούς συμβούλους της μείζονος μειοψηφίας Δασκαλόπουλο Αντώνιο  και Στάμο Σωκράτη).

15ο Θέμα: Τροποποίηση και παράταση ισχύος υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και της ΟΤΔ (Αναπτυξιακή Γρεβενών Αναπτυξιακή Α.Ε. - ΟΤΑ) για την υλοποίηση της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΜΙΞΗ & ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ» Άξονας 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER», Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο: L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση αγροτικής κληρονομιάς», Δράση L 323-1 (Διατήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση περιοχών), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση του Δ/ντή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρέτσου Αναστασίου, η οποία έχει ως εξής:

Με την αριθμ 209/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε αποφασίσει την αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΜΙΞΗ& ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ» στον Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER», Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», Υπομέτρο: L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση αγροτικής κληρονομιάς», Δράση L 323-1 (Διατήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση περιοχών), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προϋπολογισμού 180.000,00 €. Επίσης με την παραπάνω απόφαση εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή  σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και της ΟΤΔ (ΑΝΓΡΕ ΑΕ) για την υλοποίηση της πράξης στα πλαίσια του Προγράμματος LEADER.Η σύμβαση υπογράφηκε στις 10/07/2013 με προϋπολογισμό 180.000,00 και χρονική ισχύ έως 17/04/2014.

Η πράξη περιλαμβάνει την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΜΙΞΗ& ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ» το οποίο δημοπρατήθηκε με ανάδοχο εταιρία την ‘‘ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ.Ε. ΧΑΡΙΣΙΟΣ’’ με σύμβαση που θα ανέρχεται στο ποσό των 144.960,00€.

Με την απόφαση μας αυτή πρέπει να τροποποιήσουμε την υπογραφείσα σύμβαση με την ΑΝΓΡΕ ως προς τον προϋπολογισμό της, που διαμορφώνεται πλέον στο ποσό των: 144.960,00€ και στην χρονική ισχύ της με παράταση έως 30/06/2015 λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών (12 μήνες) και τις διαδικασίες ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου.

# Προτείνουμε

1. Την τροποποίηση της σύμβασης ως προς το χρηματικό ποσό που πλέον διαμορφώνεται  στις 144.960,00€

2. Την χρονική παράταση της σύμβασης έως 30/06/2015.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία

Τροποποιεί την υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και της ΟΤΔ (Αναπτυξιακή Γρεβενών Αναπτυξιακή Α.Ε. - ΟΤΑ) για την υλοποίηση της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΜΙΞΗ & ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ» Άξονας 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER», Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο: L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση αγροτικής κληρονομιάς», Δράση L 323-1 (Διατήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση περιοχών), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: 1) ως προς το χρηματικό ποσό που πλέον διαμορφώνεται  στις 144.960,00 € και 2) Ως προς την χρονική παράταση της σύμβασης έως 30/06/2015.

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων της ελάσσονος μειοψηφίας Ντάγκα Παναγιώτας και Παύλου Κων/νου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 145/2014.

………………………………………………...................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 11-04-2014

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάτσος Βασίλειος