Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -15-

# Πρακτικό Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 166/2014

## Π ε ρ ί λ η ψ η

Οριστική παραλαβή της μελέτης «Εκπόνηση - Ολοκλήρωση μελετών για την ένταξη έργων σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα».

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 15-04-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 10.271/14-04-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Γούλας Γεώργιος, 4) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 5) Ζήσης Δημήτριος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καραγιάννης Αθανάσιος, 8) Κόραβος Βάϊος, 9) Λάτσος Βασίλειος, 10) Μαγιάννης Μιχαήλ, 11) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 12) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 13) Νασίκας Ιωάννης, 14) Νασιόπουλος Γεώργιος, 15) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16) Ουζουνίδης Γεώργιος, 17) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 18) Παπαϊωάννου Χρήστος, 19) Παύλου Κωνσταντίνος, 20) Πέτρου Αικατερίνη, 21) Τζημορώτα Βαρβάρα (προσήλθε στο 19ο θέμα), 22) Τζιαχάνας Στέργιος, 23) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα και 24) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Ασλανίδου Δέσποινα, 2) Βλάχος Οδυσσέας, 3) Δαυιτίδης Παύλος, 4) Κεφάλας Ευθύμιος, 5) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 6) Σαράντης Ευθύμιος, 7) Σιμούλης Αθανάσιος, 8) Στάμος Σωκράτης, 9) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 10) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 11) Τσακστάρας Αθανάσιος, 12) Τσένης Απόστολος, 13) Τσιάρας Αντώνιος, 14) Τσιάρας Χρήστος, 15) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 16) Τσιμόπουλος Νικόλαος και 17)  Φανάρας Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Δόλγηρα Δήμητρα.

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 24, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

19ο Θέμα: Οριστική παραλαβή της μελέτης «Εκπόνηση - Ολοκλήρωση μελετών για την ένταξη έργων σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση του Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Καρέτσου Αναστασίου, η οποία έχει ως εξής:

ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ: ΔΟΥΜΑ ΕΙΡΗΝΗ (Αριθμός Μητρώου 24117)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στέλνει για παραλαβή τη μελέτη του θέματος.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

- Στον Κ.Α. 30-7412.129 του προϋπολογισμού του Δήμου Γρεβενών του έτους 2013 υπάρχει εγγεγραμμένη και ψηφισμένη πίστωση 5.563,25 € από ΣΑΤΑ 2013. Επίσης είναι ενταγμένη στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2014.

- Η μελέτη ανατέθηκε στην ανωτέρω μελετήτρια με την υπ’ αριθμό 162/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών.

- Η σύμβαση για την εκπόνηση της, υπεγράφη την 7-8-2013 και προβλέπει αμοιβή ίση με 4.522,97 € χωρίς Φ.Π.Α. (5.563,25 € με 23% Φ.Π.Α.).

- Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η συμπλήρωση και επικαιροποίηση των κάτωθι μελετών με όλα τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, στοιχεία (σχέδια, προδιαγραφές, τεύχη), για να υπάρξει πλήρης εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Δυτικής Μακεδονίας:

α. «Οικιστική Ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καλλονής Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά»,

β. «Οικιστική Ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά» και

γ. «Οικιστική Ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Οροπεδίου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά».

- Βάσει της παραπάνω σύμβασης η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου ορίστηκε σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της, δηλαδή έως την 7-11-2013. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης τριών (3) μηνών, δηλαδή μέχρι την 7-2-2014 με την υπ’ αριθμό 521/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών.

- Η μελέτη συντάχθηκε και υποβλήθηκε εμπρόθεσμα για έγκριση στην Υπηρεσία. Συγκεκριμένα υπεβλήθη με την υπ΄ αριθμό πρωτοκόλλου 45673/20-12-2013 αίτηση της μελετήτριας και θεωρήθηκε την 20-2-2014 από το Διευθυντή Τ.Υ.

- Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (Ε.Δ.Α.) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έστειλε την προέγκριση δημοπράτησης του 1ου υποέργου της πράξης με τίτλο: «Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καλλονής Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά» (444521/08.61) με το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1077/11-3-2014 έγγραφό της (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Υ. 7295/12-3-2014).

- Η Ε.Δ.Α. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έστειλε την προέγκριση δημοπράτησης του 1ου υποέργου της πράξης με τίτλο: «Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά» (444520/08.61) με το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1078/11-3-2014 έγγραφό της (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Υ. 7298/12-3-2014).

- Η Ε.Δ.Α. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έστειλε την προέγκριση δημοπράτησης του 1ου υποέργου της πράξης με τίτλο: «Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Οροπεδίου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά» (444523/08.61) με το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1510/1-4-2014 έγγραφό της (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Υ. 9179/2-4-2014).

- Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 45673/7-4-2014 εγκριτική απόφαση της μελέτης πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια και η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του.

- Επιβλέποντες της μελέτης είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ και ο κ. Καρέτσος Αναστάσιος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ.

Έχοντας υπόψη:

- Το άρθρο 37 του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

- Τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005), όπως αυτός έχει διαμορφωθεί με τις αποφάσεις του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αριθμούς πρωτοκόλλων ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005, ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 και ΔΜΕΟ/ α/ο/2229/4-7-2006.

# ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την οριστική παραλαβή της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ», όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρμόδια.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την οριστική παραλαβή της μελέτης: «Εκπόνηση - Ολοκλήρωση μελετών για την ένταξη έργων σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα».

Οι παρόντες στη συνεδρίαση δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας Ζήσης Δημήτριος, Δασκαλόπουλος Αντώνιος, Μαγιάννης Μιχαήλ, Παπαϊωάννου Χρήστος και Τζιαχάνας Στέργιος συμφωνούν με επιφύλαξη.

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων της ελάσσονος μειοψηφίας Ντάγκα Παναγιώτας και Παύλου Κων/νου, οι οποίοι δήλωσαν παρών.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στην ανάδοχο της μελέτης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 166/2014.

………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 22-04-2014

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάτσος Βασίλειος