Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -29-

# Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 319/2014

## Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Εξωραϊσμός ανάπλαση χώρων Κοινότητας Σαμαρίνας».

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 22-09-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 26.183/17-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Κιάκας Ζήσης, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μίχος Ιωάννης, 13) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 14) Νασίκας Ιωάννης, 15) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 16) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 17) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 18) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 19) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 20) Πέτρου Αικατερίνη, 21) Πέτρου Χρήστος, 22) Πόραβος Ιωάννης, 23) Στουγιάννης Ιωάννης, 24) Τζιουβάρας Απόστολος, 25) Τζουβάρα Φωτεινή, 26) Τριγώνης Χρήστος, 27) Τσακστάρας Αθανάσιος, 28) Τσένης Απόστολος, 29) Τσιρίκας Αναστάσιος, 30) Φαρμάκης Γρηγόριος και 31) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Λέτσιος Ιωάννης και 2) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Γκάνας Ιωάννης.

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Γεωργίου Δασταμάνη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

7ο Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Εξωραϊσμός ανάπλαση χώρων Κοινότητας Σαμαρίνας».

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Γραμματείας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Το δημοτικό συμβούλιο με την αριθ. 207/2014 απόφασή του προέβη στην έγκριση του ανωτέρω πρωτοκόλλου στο οποίο εκ παραδρομής δεν προστέθηκε το ποσό του τελευταίου (6ου) λογαριασμού δαπάνης 52.070,00 € στο σύνολο της δαπάνης του έργου με αποτέλεσμα να αναγραφεί το ποσό των 244.420,00 € αντί του ορθού 244.420,00 €+52.070,00 € =296.490,00 €

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου, με το υπ’ αριθμ. 25.979/16-9-2014 έγγραφό της, μας έστειλε εκ νέου  για έγκριση, αντίγραφο του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου τα ορθά στοιχεία του οποίου είναι:

Αριθμ. μελέτης: 035/2008

Τίτλος: «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝ. ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ»

Προϋπ/σμός: 338.000,00 €

Απόφ. ανάθεσης: 42/2009

Απόφ. έγκρισης: 80705/4284

Ανάδοχος: Α. ΤΟΛΗΣ Ε.Ε.

Έκπτωση %: 4,00

Ημερομηνία Συμφωνητικού: 5/9/2009

Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 272.672,25 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 324.479,97 €

Τελική Δαπάνη: 296.490,00 €

Προθεσμία Περάτωσης: 12 μήνες

Προθεσμία Περάτωσης με παρατάσεις: 31/12/2010

Ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής: 21-3-2014

Χρηματοδότηση: ΕΠΑΔΥΜ

ΚΑ: ……………..

Επιβλέπων: Καραγιάννης Νικόλαος

Παρατήρηση:

* Η ορθή επανάληψη έγινε γιατί εκ παραδρομής δεν προστέθηκε το ποσό του  τελευταίου (6ου) λογαριασμού, δαπάνης 52.070,00 € στο σύνολο της δαπάνης του έργου, με αποτέλεσμα να αναγραφεί το ποσό των 244.420,00 € ενώ το ορθό είναι 244.420,00 € + 52.070,00 € = 296.490,00 €

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν.1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «Εξωραϊσμός ανάπλαση χώρων Κοινότητας Σαμαρίνας», ως καλώς έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 319/2014.

………………………………………………........................................................………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 24-09-2014

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας