ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -21-

# Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 432/2015

## Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διευθέτηση χειμάρρου εισόδου Κοινότητας Σαμαρίνας».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 20.892/24-09-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Κιάκας Ζήσης, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μίχος Ιωάννης, 13) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 14) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 15) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 17) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 18) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 19) Πέτρου Αικατερίνη, 20) Πέτρου Χρήστος, 21) Πόραβος Ιωάννης, 22) Στουγιάννης Ιωάννης, 23) Τζιουβάρας Απόστολος, 24) Τζουβάρα Φωτεινή, 25) Τριγώνης Χρήστος, 26) Τσακστάρας Αθανάσιος, 27) Τσένης Απόστολος, 28) Τσιρίκας Αναστάσιος, 29) Φαρμάκης Γρηγόριος, 30) Χαστάς Αθανάσιος και 31) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντες: 1) Λέτσιος Ιωάννης και 2) Νασίκας Ιωάννης, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

7ο Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διευθέτηση χειμάρρου εισόδου Κοινότητας Σαμαρίνας».

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Γραμματείας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου, με το υπ’ αριθμ. 20.773/23-9-2015 έγγραφό της, μας έστειλε για έγκριση, αντίγραφο του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του παραπάνω έργου τα στοιχεία του οποίου είναι:

Αριθμ. μελέτης: 031/2008

Τίτλος: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ»

Προϋπ/σμός: 340.565,71 €

Απόφ. ανάθεσης: 91/2008

Απόφ. έγκρισης: 98967/5309

Ανάδοχος: Π. ΧΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ

Έκπτωση %: 12,15

Ημερομηνία Συμφωνητικού: 21-10-2008

Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 251.397,99 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 325.078,21 €

Τελική Δαπάνη: 298.682,94 €

Προθεσμία Περάτωσης: 6 μήνες

Προθεσμία Περάτωσης με παρατάσεις: 26-11-2014

Ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής: 27-2-2016

Χρηματοδότηση: ΕΠΑΔΥΜ με το ποσό των 292.851,68 € και ΣΑΤΑ με το ποσό των 5.831,26 €

ΚΑ: 25-7326.009

Επιβλέπων: Καραγιάννης Νικόλαος

Παρατήρηση της επιτροπής παραλαβής

Η επιτροπή παραλαβής έλεγξε σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 του Ν. 3669/2008 κατά το δυνατόν τις ποσότητες των εκτελεσθεισών εργασιών, που αναγράφονται στην από 27-11-2014 τελική επιμέτρηση του έργου και διαπίστωσε ότι η ποσότητα των 91,00 m3 του άρθρου με Α.Τ. 32.25.03 «Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00μ3, για κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20» πρέπει να αφαιρεθεί διότι το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας υπερβαίνει τα 30,00m3. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 13, ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει προτελικό λογαριασμό με βάση τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στο παρών πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διευθέτηση χειμάρρου εισόδου Κοινότητας Σαμαρίνας», ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 432/2015.

………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 01-10-2015

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας