Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -28-

# Πρακτικό Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 558/2015

## Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010).

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 14:30  συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 26452/09-121-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Κιάκας Ζήσης, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 11) Λέτσιος Ιωάννης, 12) Μαγιάννης Μιχαήλ, 13) Μίχος Ιωάννης, 14) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 15) Νασίκας Ιωάννης, 16) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 17) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 18) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 19) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 20) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 21) Πέτρου Αικατερίνη, 22) Πέτρου Χρήστος, 23) Πόραβος Ιωάννης, 24) Στουγιάννης Ιωάννης, 25) Τζιουβάρας Απόστολος, 26) Τζουβάρα Φωτεινή, 27) Τριγώνης Χρήστος, 28) Τσακστάρας Αθανάσιος, 29) Τσένης Απόστολος, 30) Τσιρίκας Αναστάσιος, 31) Φαρμάκης Γρηγόριος, 32) Χαστάς Αθανάσιος και 33) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντες: Κανένας.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 33, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

1ο Θέμα: Έγκριση κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010).

Ο Πρόεδρος έχοντας το λόγο είπε ότι σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, μπορεί να συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης.

Για τους παρακάτω λόγους εκδόθηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. 26452/09-12-2015 κατεπείγουσα πρόσκληση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καλλονής Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”  και η συνεδρίαση πρέπει να γίνει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης περιέχει έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και έγκριση Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών έργου το οποίο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, χρηματοδοτείται από το “Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013” και έχει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έως τις 15-12-2015.

Για την έγκριση του Α.Π.Ε. από το Δημοτικό Συμβούλιο απαιτείται να προϋπάρχει  έγκριση α) από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας με το υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 7418/24-11-2015 έγγραφό της και αριθμό πρωτοκόλλησης του Δήμου 25561/27-11-2015 και β) από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών, όπου το θέμα συμπεριλήφθηκε στο αριθμ. 12/8-12-2015 Πρακτικό και εγκρίθηκε.

Επειδή για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στον ανωτέρω Α.Π.Ε. απαιτείται εύλογος χρόνος και όχι πέραν της 15ης-12-2015 προθεσμία περαίωσης εργασιών και για την πραγματοποίηση τακτικού συμβουλίου απαιτούνται πέντε (5) ημέρες δηλαδή όχι πριν την 14η-12-2015, θεωρούμε ότι πρέπει να επισπεύσουμε τις διαδικασίες έγκρισής του.

Γι' αυτούς τους λόγους ο πρόεδρος έκρινε ότι, το θέμα που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση είναι κατεπείγον και θέτει σε ψηφοφορία το κατεπείγον της πρόσκλησης. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τ' ανωτέρω, τις  διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 καθώς και την αριθμ. πρωτ. 30420/31-08-2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αποφασίζει

Εγκρίνει ομόφωνα  ότι το μοναδικό θέμα με αντικείμενο: “Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καλλονής Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”” που εισάγεται για συζήτηση, δικαιολογεί την κατεπείγουσα πρόσκληση – συνεδρίαση.

Εγκρίνει ομόφωνα τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 558/2015.

………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 10-12-2015

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας