ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 08/18-04-2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Αριθμός απόφασης: 123/2016

Περίληψη: 	Υποκατάσταση αναδόχου του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας» στην Τοπική Κοινότητα Δοτσικού.

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 18 Απριλίου 2016 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 6.906/14-04-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Καλόγηρος Στέργιος, 7) Κιάκας Ζήσης, 8) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μίχος Ιωάννης, 11) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 12) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 13) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα (αποχώρησε στο 35ο θέμα), 14) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17) Πέτρου Αικατερίνη, 18) Πέτρου Χρήστος, 19) Στουγιάννης Ιωάννης, 20) Τριγώνης Χρήστος, 21) Τσακστάρας Αθανάσιος, 22) Τσιρίκας Αναστάσιος, 23) Φαρμάκης Γρηγόριος και 24) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντες: 1) Βέρρας Αλέξανδρος, 2) Κόραβος Βάϊος, 3) Μαγιάννης Μιχαήλ, 4) Νασίκας Ιωάννης, 5) Πόραβος Ιωάννης, 6) Τζιουβάρας Απόστολος, 7) Τζουβάρα Φωτεινή, 8) Τσένης Απόστολος και 9) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

3ο Θέμα: Υποκατάσταση αναδόχου του έργου: "Κατασκευή σιδηρογέφυρας" στην Τοπική Κοινότητα Δοτσικού.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΚΟΔΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Δ.Ε.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει την υποκατάστασή του με απαλλαγή από την ευθύνη του προς τον κύριο του έργου.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

- Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 172/2006 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. προϋπολογισμού δαπάνης 96.638,66 € χωρίς Φ.Π.Α. (115.000,00 € με Φ.Π.Α.).

- Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 94/2006 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Δοτσικού και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε ο Ε.Δ.Ε. Σκόδρας Κωνσταντίνος που προσέφερε μέση έκπτωση 3,00 %.

- Υπεγράφη η από 6-11-2006 σύμβαση ποσού 93.739,50€ χωρίς Φ.Π.Α. (111.550,00€ με Φ.Π.Α.).

- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δεκαπέντε (15) μήνες και έληγε στις 6-2-2008. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-6-2016 με την υπ’ αριθμό 599/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών.

- Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 469/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ποσού 104.243,89€ χωρίς Φ.Π.Α. (125.879,90€ με Φ.Π.Α.).

- Την αναλυτική αξία των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και έχουν πιστοποιηθεί με την 4η Εντολή Πληρωμής και ανέρχονται στο ποσό των 74.260,24€ χωρίς Φ.Π.Α. (89.000,00€ με Φ.Π.Α.).

- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ.

- Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

  - Ο κ. Σκόδρας Κωνσταντίνος, ανάδοχος του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΓΕΦΥΡΑΣ» στην Τοπική Κοινότητα Δοτσικού με Αριθμό Μελέτης 172/2006, ζητάει με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 4241/1-3-2016 αίτησή του την υποκατάστασή του με απαλλαγή από την ευθύνη του προς τον κύριο του έργου καθώς πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί (θεμελιωμένο και ώριμο συνταξιοδοτικό δικαίωμα στις 12-3-2016). Προτείνει να υποκατασταθεί από την τεχνική εταιρεία «ΓΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» και όλες οι πληρωμές μετά την 4η Πιστοποίηση θα διενεργούνται απευθείας στον νέο ανάδοχο.

  - Ο κ. Γάκης Στέφανος, με την οπό 1-3-2016 Υπεύθυνη Δήλωση του ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΓΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», αποδέχεται το περιεχόμενο της αίτησης του κ. Σκόδρα Κωνσταντίνου. Επίσης με την υπ’ αριθμό 28068 βεβαίωση Μ.Ε.Ε.Π. προκύπτει ότι η εργοληπτική επιχείρηση που θα υποκαταστήσει τον ανάδοχο έχει τα ίδια προσόντα που απαιτήθηκαν για την ανάληψη έργου (έργα οδοποιίας, τάξη Α2).

Έχοντας υπόψη:

- Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

- Το άρθρο 65 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

- Την υποκατάσταση του αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΓΕΦΥΡΑΣ» στην Τοπική Κοινότητα Δοτσικού με Αριθμό Μελέτης 172/2006 κ. Σκόδρα Κωνσταντίνου από την εργοληπτική επιχείρηση «ΓΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», λόγω συνταξιοδότησης.

- Την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης από τον νέο ανάδοχο και την πληρωμή προς αυτόν του υπολοίπου ποσού της σύμβασης που είναι 36.879,90€ με Φ.Π.Α. (125.879,90€ - 89.000,00€ = 36.879,90€).

- Την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης υπ’ αριθμού 2052615824/6-11-2006 της Εμπορικής Τράπεζας ποσού 4.550,00€ στον αρχικό ανάδοχο κ. Σκόδρα Κωνσταντίνο.

- Την κατάθεση νέας ισόποσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης ποσού 4.550,00€ από τον νέο ανάδοχο «ΓΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι             Ο μ ό φ ω ν α

1) Την υποκατάσταση του αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΓΕΦΥΡΑΣ» στην Τοπική Κοινότητα Δοτσικού με Αριθμό Μελέτης 172/2006 κ. Σκόδρα Κωνσταντίνου από την εργοληπτική επιχείρηση «ΓΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», λόγω συνταξιοδότησης.

2) Την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης από τον νέο ανάδοχο και την πληρωμή προς αυτόν του υπολοίπου ποσού της σύμβασης που είναι 36.879,90€ με Φ.Π.Α. (125.879,90€ - 89.000,00€ = 36.879,90€).

3) Την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης υπ’ αριθμού 2052615824/6-11-2006 της Εμπορικής Τράπεζας ποσού 4.550,00€ στον αρχικό ανάδοχο κ. Σκόδρα Κωνσταντίνο.

4) Την κατάθεση νέας ισόποσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης ποσού 4.550,00€ από τον νέο ανάδοχο «ΓΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 123/2016.

………………………………………………......................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 20-04-2016

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας