ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 10/18-05-2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Αριθμός απόφασης: 200/2016

Περίληψη: 	Διάλυση σύμβασης του έργου: «Συντήρηση πάρκων πλατειών πόλης Γρεβενών (Β’ φάση)».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη 18 Μαΐου 2016 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 8.770/13-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βλάχος Εμμανουήλ, 3) Δρόσος Γεώργιος, 4) Ισαακίδης Ισαάκ, 5) Καλόγηρος Στέργιος, 6) Κιάκας Ζήσης, 7) Κόραβος Βάϊος, 8) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μίχος Ιωάννης, 11) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 12) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 13) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17) Πέτρου Χρήστος, 18) Στουγιάννης Ιωάννης, 19) Τζιουβάρας Απόστολος, 20) Τζουβάρα Φωτεινή, 21) Τριγώνης Χρήστος, 22) Τσακστάρας Αθανάσιος, 23) Τσένης Απόστολος, 24) Τσιρίκας Αναστάσιος, 25) Φαρμάκης Γρηγόριος και 26) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντες: 1) Βάϊος Χρήστος, 2) Βέρρας Αλέξανδρος, 3) Μαγιάννης Μιχαήλ, 4) Νασίκας Ιωάννης, 5) Πέτρου Αικατερίνη, 6) Πόραβος Ιωάννης και 7) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

21ο Θέμα: Διάλυση σύμβασης του έργου: «Συντήρηση πάρκων πλατειών πόλης Γρεβενών (Β’ φάση)».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών γνωστοποιεί στο σώμα του Δ.Σ. τα ακόλουθα:

- Την αριθμ. 29/2010 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Β' ΦΑΣΗ)» και προϋπολογισμό 12.480,00€ με ΦΠΑ.

- Την αριθμ. 183/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε και καθορίστηκε η εκτέλεση του έργου.

- Την αριθμ. 152/2010 απόφαση της Δημαρχιακή Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών με την οποία αναθέτει την εκτέλεση του ανωτέρω έργου: Στην επιχείρηση του ΚΩΣΤΑΡΕΛΑ ΖΗΣΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ µε αριθμό μητρώου ΜΕΕΠ 24875 µε έδρα τα Γρεβενά.

- Την αριθμ. πρωτ. 78267/3658/1-9-2010 εγκριτική απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. Γρεβενών.

- Την από 15/9/2010 Σύμβαση του έργου με τον ανάδοχο «ΚΩΣΤΑΡΕΛΑ ΖΗΣΗ» ποσού 10.713,82€ με ΦΠΑ.

- Την προθεσμία περαίωσης του παραπάνω έργου που προβλέπονταν στους ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες δηλαδή έως 15/9/2011.

- Την από 25/4/2016 αίτηση του «ΚΩΣΤΑΡΕΛΑ ΖΗΣΗ» σύμφωνα με την οποία ζητάει  την διάλυση της σύμβασης διότι στο εν λόγω έργο δεν του ανατέθηκε αντικείμενο για εκτέλεση και δεν υπάρχει παράταση προθεσμίας. Επίσης την από 25/4/2016 Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου σύμφωνα με την οποία δηλώνεται ότι σε περίπτωση που ο Δήμος δεχθεί τη προτεινόμενη διάλυση της σύμβασης δεν πρόκειται να διεκδικήσει οποιαδήποτε αποζημίωση του άρθρου 64 του Ν.3669/2008.

- Το άρθρο 62, παρ. 2α του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων».

Άρθρο 62 Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης

2. Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης. 2α Αν μετά την υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο από τρεις μήνες (3) με σχετικά με την έναρξη των εργασιών του Έργου.

Ο ανάδοχος δήλωσε ότι εφόσον γίνει δεκτή η προτεινόμενη διάλυση της παραπάνω σύμβασης δεν πρόκειται να διεκδικήσει οποιαδήποτε μορφή αποζημίωσης του άρθρου 64 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», που θα πηγάζει από την ανωτέρω διάλυση.

- Η αποδοχή της διάλυσης της σύμβασης επέχει την θέση βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. Στις περιπτώσεις διάλυσης της σύμβασης, ο ανάδοχος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει η διενέργεια και της οριστικής παραλαβής μαζί με την προσωρινή, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση του χρόνου εγγύησης, αν από τη φύση των εργασιών δεν δικαιολογείται η συντήρηση τους, ούτε απαιτείται η δοκιμασία του χρόνου.

Μετά τα ανωτέρω και επιπλέον σύμφωνα με:

- Το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 84 Α /87), όπως ισχύει σήμερα μετά τη συμπλήρωση και τροποποίησή του.

- Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την από εκ μέρους του Δήμου Γρεβενών διάλυση της σύμβασης του παραπάνω έργου, βάσει του άρθρου 62, παρ. 2α, του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω:

Καλείται να αποφασίσει σχετικά

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι             Ο μ ό φ ω ν α

Την από εκ μέρους του Δήμου Γρεβενών διάλυση της σύμβασης του έργου «Συντήρηση πάρκων πλατειών πόλης Γρεβενών (Β’ φάση)», βάσει του άρθρου 62, παρ. 2α, του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων».

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 200/2016.

………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 24-05-2016

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας