ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 14/05-07-2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Αριθμός απόφασης: 338/2016

Περίληψη: 	Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών πόλης Γρεβενών (έτους 2014)».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τρίτη 05 Ιουλίου 2016 και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 12.619/01-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Κιάκας Ζήσης, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Μαγιάννης Μιχαήλ, 11) Μίχος Ιωάννης, 12) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 13) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 16) Πέτρου Αικατερίνη, 17) Πέτρου Χρήστος, 18) Πόραβος Ιωάννης, 19) Τζιουβάρας Απόστολος, 20) Τζουβάρα Φωτεινή, 21) Τριγώνης Χρήστος, 22) Τσένης Απόστολος και 23) Τσιρίκας Αναστάσιος.

Απόντες: 1) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 2) Λέτσιος Ιωάννης, 3) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 4) Νασίκας Ιωάννης, 5) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 6) Στουγιάννης Ιωάννης, 7) Τσακστάρας Αθανάσιος, 8) Φαρμάκης Γρηγόριος, 9) Χαστάς Αθανάσιος και 10) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 23, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

4ο Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών πόλης Γρεβενών (έτους 2014)».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με το αριθμ. 12.246/27-06-2016 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

1) Το έργο εκτελέστηκε με βάση την υπ’ αριθμό 017/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 73.798,08€ με Φ.Π.Α.

2) Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα:

α) Με την υπ’ αριθμ. 108/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η ένταξή του στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου τρέχοντος έτους.

β) Με την υπ’ αριθμ. 64/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η αποδοχή της παραπάνω τεχνικής μελέτης, η ψήφιση και διάθεση της πίστωσης και η ανάθεση του έργου. γ) Με την υπ’ αριθμ. 29427/523/13-6-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας – Οικονομικού Ν. Γρεβενών περί εγκρίσεως της ανωτέρω απόφασης.

3) Υπεγράφη η από 7/8/2014 σύμβαση ποσού 26.999,31€ χωρίς Φ.Π.Α. (33.209,15 € με Φ.Π.Α.).

4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληγε στις 7/8/2015.

5) Με την υπ’ αριθμ. 33/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε.

6) Με τον με αριθμ. πρωτ. 32653/26-11-2014 εκδόθηκε η Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών σύμφωνα με την οποία η περαίωση του έργου έγινε την 26-11-2014.

7) Την από 28-11-2014 Τελική Επιμέτρηση.

8) Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις από το ΣΑΤΑ με Κ.Α. 30-7333.402 και η τελική δαπάνη ανήρθε στο ποσό των 33.209,15 €.

9) Με το έργο γέμισαν λακκούβες, με στρώση κυκλοφορίας στη πόλη των Γρεβενών (χώρο στάθμευσης στη γέφυρα Καλαμπάκας, στις οδούς Ηπείρου, Ομήρου, διασταύρωση Ελάτου με Δοξαρά), στους οικισμούς Κυρά Καλής, στο Καλαμίτσι, στην Καληράχη, στον Έλατο, στην Κρανιά, στο Κοσμάτι, στην Πηγαδίτσα, στο Βατόλακκο, στο Δοξαρά, στον Ταξιάρχη και στη Σαμαρίνα.

10) Επιβλέπων του έργου ήταν ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ.

11) Με την 140/2016 ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε η επιτροπή παραλαβής του έργου που αποτελείται από τους κ.κ.:

1. Γεωργιάδου Δέσποινα Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών ως πρόεδρος.

2. Κοπάνας Απόστολος Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών και

3. Δρόσος Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος Γρεβενών,

η οποία μετά από επιτόπιο έλεγχο προέβη στην οριστική παραλαβή του έργου.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι             Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών πόλης Γρεβενών (έτους 2014)», ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 338/2016.

………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 07-07-2016

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας