ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 17ης/22.08.2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Αριθμός απόφασης: 414/2016

Περίληψη: 	Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας & κατασκευή Κοινοτικού Καταστήματος (Δ.Ε. Μεσολουρίου)».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 16.352/18-08-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Κιάκας Ζήσης, 7) Κόραβος Βάϊος (αποχώρησε στο 19ο θέμα), 8) Κουπτσίδης Δημοσθένης (αποχώρησε στο 20ο θέμα), 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μίχος Ιωάννης, 11) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 12) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 13) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17) Πέτρου Αικατερίνη, 18) Στουγιάννης Ιωάννης, 19) Τζιουβάρας Απόστολος, 20) Τζουβάρα Φωτεινή, 21) Τριγώνης Χρήστος, 22) Τσακστάρας Αθανάσιος, 23) Τσιρίκας Αναστάσιος και 24) Φαρμάκης Γρηγόριος.

Απόντες: 1) Βέρρας Αλέξανδρος, 2) Καλόγηρος Στέργιος, 3) Μαγιάννης Μιχαήλ, 4) Νασίκας Ιωάννης, 5) Πέτρου Χρήστος, 6) Πόραβος Ιωάννης, 7) Τσένης Απόστολος, 8) Χαστάς Αθανάσιος και 9) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

43ο Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας & κατασκευή Κοινοτικού Καταστήματος (Δ.Ε. Μεσολουρίου)».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΒΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με το αριθμ. 15.914/9-8-2016 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

- Το έργο εκτελέστηκε με βάση την υπ’ αριθμό 009/2009 μελέτη της ΤΥΔΚ Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 202.723,05 € με Φ.Π.Α.

- Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα:

α) Με την υπ’ αριθμ. 10/2010 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μεσολουρίου καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την δημοπρασία του έργου.

β) Με την υπ’ αριθμ. 29/2010 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μεσολουρίου έγινε η έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας και η ανάθεση του έργου στο μειοδότη ανάδοχο Τσιοβάκας Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. που προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 46%.

γ) Με την υπ’ αριθμ. 74031/3463/18-8-2010 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας – Οικονομικού Ν. Γρεβενών περί εγκρίσεως της ανωτέρω απόφασης.

- Υπεγράφη η από 2-9-2010 σύμβαση ποσού 91.991,97 € χωρίς Φ.Π.Α. (113.150,12 € με Φ.Π.Α.).

- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν έξι  (6) μήνες και έληγε στις 2/3/2011.

- Δόθηκαν τέσσερεις παρατάσεις προθεσμίας με την τελευταία μέχρι στις 31/12/2014 η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 574/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

- Με  την  υπ’ αριθμ. 279/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε.

7) Η περαίωση του έργου έγινε την 26-11-2014 σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 32650 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών.

8) Συντάχθηκε η από  27-11-2014 Τελική Επιμέτρηση και μαζί με αυτήν υπεβλήθη και το τελικό Φ.Α.Υ. και το Μητρώο έργου (απόφαση 433/2000 καθιέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας Φ.Α.Υ. ως απαραίτητου στοιχείου και οριστική παραλαβή κάθε Δημοσίου Έργου Φ.Ε.Κ. 1176/Β/22-9-2000, άρθρο 136 του Ν.4070/2012 αντίστοιχα).

9) Με την εν λόγω εργολαβία εκτελέστηκαν οι εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και προβλέφθηκαν με τον 2ο ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την 279/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

10) Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις ΕΠΑΔΥΜ με Κ.Α. 30-7322.006 και η τελική δαπάνη ανήρθε στο ποσό των 106.511,26 €.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 366/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 136 του Ν. 4070/2012.

β. Την με αριθμό 330/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκρότησης της Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του ανωτέρω έργου.

γ. Το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις από μέρους του αναδόχου ή της επιτροπής

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι           Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας & κατασκευή Κοινοτικού Καταστήματος (Δ.Ε. Μεσολουρίου)», ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 414/2016.

………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 31-08-2016

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας