ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 19ης/22.09.2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Αριθμός απόφασης: 466/2016

Περίληψη: 	Ορισμός Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία στο έργο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου δημοτικής ενότητας Βεντζίων».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 18.603/16-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Καλόγηρος Στέργιος, 7) Κιάκας Ζήσης, 8) Κόραβος Βάϊος, 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μίχος Ιωάννης, 11) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 12) Νασίκας Ιωάννης, 13) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 14) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 15) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 16) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 17) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 18) Πέτρου Χρήστος, 19) Στουγιάννης Ιωάννης, 20) Τριγώνης Χρήστος, 21) Τσακστάρας Αθανάσιος, 22) Τσένης Απόστολος, 23) Τσιρίκας Αναστάσιος, 24) Φαρμάκης Γρηγόριος και 25) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντες: 1) Βέρρας Αλέξανδρος, 2) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 3) Μαγιάννης Μιχαήλ, 4) Πέτρου Αικατερίνη, 5) Πόραβος Ιωάννης, 6) Τζιουβάρας Απόστολος, 7) Τζουβάρα Φωτεινή και 8) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 25, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

3ο Θέμα: Ορισμός Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία στο έργο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου δημοτικής ενότητας Βεντζίων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την αριθμ. 464/2016 απόφασή του, ενέκρινε ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή του πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Ως Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου δημοτικής ενότητας Βεντζίων», έχοντας υπόψη:

- Το άρθρο 58, παράγραφοι 1, 4 & 5 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116Α΄/18-6-2008) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων»,

- Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ 84/02.06.1987 τεύχος Α') «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

- Την από 06.07.2015 Σύμβαση του έργου ποσού 40.162,61 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) και 49.400,01 (με ΦΠΑ), με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 30.09.2015,

- Το ότι Επιβλέπων του έργου είναι ο Κοπάνας Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ,

- Την με αριθμό 197/2016 έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, από το Δ.Σ. του Δήμου Γρεβενών, συνολικής δαπάνης 39.201,14 € (χωρίς ΦΠΑ) & 48.217,40 (με ΦΠΑ) μειωμένος κατά 1.182,61 € (ποσοστό 2,39%) από την αρχική σύμβαση, εκ των οποίων 0,00 € απρόβλεπτα, για αναθεώρηση 486,21 € και 9.016,26 € για ΦΠΑ (23%),

- Την από 25.05.2016 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών του ανωτέρω έργου,

- Την από 25.05.2016 Τελική Επιμέτρηση του ανωτέρω έργου,

- Την αίτηση με αρ. πρωτ. 18680/19.09.2016 της αναδόχου εταιρίας περί Δήλωσης Βλαβών από ανωτέρα βία στο εν λόγω έργο,

- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

αφού προέβη σε αυτοψία στις 20.09.2016, στην περιοχή του έργου και ειδικότερα σε περιοχή της Τ.Κ. Αγαλαίων του Δήμου Γρεβενών, για την εξακρίβωση του περιεχομένου της ανωτέρω (8) δηλώσεως και ιδιαίτερα του είδους και της έκτασης των βλαβών που δημιουργήθηκαν σε αυτό στις 09-09-2016 και 10.09.2016, μετά από έντονη βροχόπτωση, ζητώ από την Προϊσταμένη Αρχή τον ορισμό επιτροπής από υπαλλήλους, η οποία θα προβεί σε επιτόπια εξέταση, σε αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας για να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών σύμφωνα με το άρθρο 58, παρ. 5. του Ν.3669/2008. Η ανωτέρω δήλωση περιέχει τα απαιτούμενα στοιχεία και έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι           Ο μ ό φ ω ν α

Ορίζει την Επιτροπή, η οποία συγκεκριμένα θα αποτελείται από τους υπαλλήλους του Δήμου Γρεβενών: α) Κωνσταντίνο Μητσιόπουλο Π.Ε. Πολ. Μηχανικών, β) Ευθύμιο Φωτόπουλο Τ.Ε. Μηχανικών και γ) Νικόλαο Καραγιάννη Π.Ε. Δασολόγων.

Έργο της επιτροπής είναι η επιτόπια εξέταση στην περιοχή του έργου: “Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Βεντζίων” και ειδικότερα σε περιοχή της Τ.Κ. Αγαλαίων του Δήμου Γρεβενών, σε αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, για τη σύνταξη πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 5 του Ν.3669/2008.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στους ορισθέντες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 466/2016.

………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 26-09-2016

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας