ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 26ης/30.11.2016 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Αριθμός απόφασης: 585/2016

Περίληψη: 	Εξέταση ένστασης της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» για το έργο «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» κατά της από 01-07-2016 απόφασης έκπτωσης από το ανωτέρω έργο.

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 24.046/30-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ, 5)Δρόσος Γεώργιος, 6)Ισαακίδης Ισαάκ, 7)Καλόγηρος Στέργιος, 8)Κιάκας Ζήσης, 9)Κόραβος Βάϊος, 10Κουπτσίδης Δημοσθένης, 11)Λέτσιος Ιωάννης, 12)Μαγιάννης Μιχαήλ, 13)Μίχος Ιωάννης, 14)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 15)Νασίκας Ιωάννης, 16)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 17)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 18)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 19)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 20)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 21)Πέτρου Αικατερίνη, 22)Πέτρου Χρήστος, 23)Πόραβος Ιωάννης, 24)Στουγιάννης Ιωάννης, 25)Τζιουβάρας Απόστολος, 26)Τζουβάρα Φωτεινή, 27)Τριγώνης Χρήστος, 28)Τσακστάρας Αθανάσιος, 29)Τσένης Απόστολος, 30)Τσιρίκας Αναστάσιος, 31)Φαρμάκης Γρηγόριος, 32)Χαστάς Αθανάσιος και 33)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντες: Κανένας.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Οροπεδίου κ. Χαράλαμπος Φιλιόπουλος.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 33, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

2ο Θέμα: Εξέταση ένστασης της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» για το έργο «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» κατά της από 01-07-2016 απόφασης έκπτωσης από το ανωτέρω έργο.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την ένσταση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει να γίνει δεκτή η ένσταση, να ακυρωθεί η με αρ. πρωτ. 12615/1-7-2016 απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και να συνεχιστεί η κατασκευή του έργου του θέματος.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

- Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 64/2009 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 504.065,04€ χωρίς Φ.Π.Α. (620.000,00€ με Φ.Π.Α.).

- Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 200/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 43,33%.

- Υπεγράφη η από 26-9-2014 σύμβαση ποσού 285.652,84€ χωρίς Φ.Π.Α. (351.352,99€ με Φ.Π.Α.).

- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληξε στις 26-9-2015. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-6-2016 με την υπ’ αριθμό 125/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.

- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 – 2013» και σύμφωνα με το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1136/24-3-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έπρεπε να ολοκληρωθεί μέχρι 30-6-2016.

- Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός που ορίστηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 27871/6-10-2014 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5899/15-11-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έγινε η ένταξη της πράξης του θέματος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013» με κωδικό ΟΠΣ «444523» και προϋπολογισμό 620.000,00€.

Η υπηρεσία μας κοινοποίησε στον ανάδοχο το με αριθ. πρωτ. 9203/19-5-2016 έγγραφο που αποτελεί και την ειδική πρόσκληση.

Επειδή ουδεμία ανταπόκριση υπήρξε από πλευράς αναδόχου, η Υπηρεσία κήρυξε έκπτωτο τον ανάδοχο με την με αριθμ. πρωτ. 12615/1-7-2016 απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Στην από 3-10-2016 (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Υ. 20020/4-10-2016) ένσταση του ο ανάδοχος αναφέρει ότι: «…Η διαφωνία μας έγκειται στο ότι η διαδικασία της έκπτωσης πρέπει να θεωρηθεί ως μη γενόμενη επειδή δεν έχει προηγηθεί η κοινοποίηση Ειδικής Πρόσκλησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3669/2008. Το έγγραφο με Α.Π. 9.203/19-5-2016 αφορά Επίσπευση Εργασιών και δεν αποτελεί Ειδική Πρόσκληση. Επίσης δεν μας έχουν κοινοποιηθεί οι δύο έγγραφες προειδοποιήσεις που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο του Ν. 3669/2008 και οι οποίες έπρεπε να έχουν προηγηθεί της ειδικής πρόσκλησης…».

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Η υπηρεσία κήρυξε έκπτωτο τον ανάδοχο με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12615/01-07-2016 απόφαση Προϊσταμένου Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε συνέχεια της υπ' αριθμ. πρωτ. 9203/19-05-2016 Ειδικής Πρόσκλησης.

Ο ανάδοχος παρέλαβε την απόφαση έκπτωσης την 28-9-2016, σύμφωνα με την έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή. Στη συνέχεια υπέβαλε εμπρόθεσμα την από 3-10-2016 (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Υ. 20020/4-10-2016) ένσταση κατά της ως άνω απόφασης έκπτωσης που εν περιλήψει ισχυρίζεται ότι η Υπηρεσία βάσει του νομικού πλαισίου περί δημοσίων έργων δεν μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο διότι το με αριθμό πρωτ. 9203/19-05-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας δεν αποτελεί ειδική πρόσκληση και δεν της έχουν κοινοποιηθεί οι δύο έγγραφες προειδοποιήσεις που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο του Ν. 3669/2008 και οι οποίες έπρεπε να έχουν προηγηθεί της ειδικής πρόσκλησης.

Η με αριθμ. πρωτ. 9203/19-5-2016 έγγραφη εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με θέμα «Επίσπευση εργασιών του έργου «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ», η οποία επιδόθηκε στον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας την 23-5-2016, κατά το μέρος που απειλείται έκπτωση του αναδόχου από την εργολαβία και ζητείται να επιταχύνει την κατασκευή αποτελεί αυτή την κατ’ άρθρο 61 παρ 4 του Ν. 3669/2008 ειδική πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Επειδή η έκπτωση της αναδόχου εταιρείας επιβάλλεται από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 61 του Ν.3669/2008, στην οποία και αναγράφεται ότι: «Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία».

Επειδή η ανάδοχος εταιρεία δεν εκπληρώνει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, ούτε συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επειδή η κοινοποίηση δύο έγγραφων προειδοποιήσεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο απαιτείται μόνο στην περίπτωση που κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης όταν παρεκκλίνει επανειλημμένα από τα εγκεκριμένα σχέδια ή παραλείπει συστηματικά την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος (παρ. 2ε, άρθρο 61 του Ν. 3669/2008) που δεν αφορά στην δική μας περίπτωση.

Επειδή η ανάδοχος εταιρεία είχε σταματήσει να εκτελεί εργασίες και να συνεργάζεται με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, χαρακτηριστικό είναι ότι δεν πραγματοποιήθηκαν ούτε καν ενέργειες και υποχρεώσεις με μηδενικό κόστος για την εταιρεία, όπως η σύνταξη τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος, η προσκόμιση δικαιολογητικών για την έγκριση και ενσωμάτωση των υλικών ή η κινητοποίηση του αναδόχου για ενεργοποίηση του εργοταξίου και έναρξη των εργασιών.

Επειδή η ανάδοχος εταιρεία έχει πολλές φορές καταχραστεί κάθε δικαίωμά της και κάθε καλή πίστη της Υπηρεσίας σε βάρος του έργου και του Δημοσίου συμφέροντος.

Αξιοσημείωτο είναι ότι έχει κληθεί πολλές φορές να προσέλθει στην Υπηρεσία και τις σπάνιες φορές που εμφανίζονταν διαβεβαίωνε ότι θα ολοκληρώσει τις εργασίες πράγμα που ποτέ δεν έκανε παρ’ όλο που γνώριζε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος που ήταν ενταγμένο το εν λόγω έργο σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1136/24-3-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και την υπ’ αριθ. 125/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, ήταν η 30-06-2016.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61, εξακολουθεί η έκπτωση να επαπειλείται για κάθε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων του αναδόχου (παρ. 1) και πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του νόμου για την κήρυξη της αναδόχου εταιρείας ως έκπτωτης, η απόφαση έκπτωσης εκδόθηκε κατά δέσμια αρμοδιότητα της αρμόδιας υπηρεσίας και όχι κατά διακριτική ευχέρεια αυτής. Το μέτρο με άλλα λόγια ελήφθη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση, σύμφωνα με την παρ. 7, άρθρο 61 του Ν. 3669/2008, η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου και κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεσή της.

Δ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων συνεδρίασε την 26η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Γρεβενών και συνέταξε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/26-10-2016 όπου στο 1ο Θέμα αναφέρεται:

«…Ο εισηγητής ανέλυσε και προφορικά την εισήγησή του επί της ενστάσεως της εταιρίας «ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» και ακολούθως δήλωσε ότι δεν θα συμμετέχει στην γνωμοδότηση ως μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου λόγω της διπλής ιδιότητας.

Διαπίστωση όλων των μελών του Συμβουλίου είναι ότι ο ενιστάμενος καθ’ όλη την διάρκεια εκτελέσεως του έργου δεν εκπλήρωνε τις συμβατικές υποχρεώσεις με όλες τις δυσάρεστες συνέπειες για την εξέλιξη του έργου.

Ακολούθως και μετά από διαλογική συζήτηση το Τεχνικό Συμβούλιο, γνωμοδότησε επί της ενστάσεως κατά πλειοψηφία, ως κατωτέρω:

- Ο ισχυρισμός του ενιστάμενου ότι έπρεπε να προηγηθούν δύο έγγραφες προειδοποιήσεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας, δεν ευσταθεί, διότι αυτήν η διαδικασία αφορά διαδικασία έκπτωσης σύμφωνα με την παρ. 2ε του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008 και δεν αφορά την δική του περίπτωση.

- Ο ισχυρισμός του ενιστάμενου ότι το έγγραφο Α.Π. 9203/19-5-2016 δεν αποτελεί ειδική πρόσκληση, είναι βάσιμος διότι προκειμένου να μην δημιουργείται οποιαδήποτε αμφισβήτηση επ’ αυτού, έπρεπε στην επικεφαλίδα του εγγράφου αναφέρεται ο όρος «ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» και οι διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008.

- Επί πλέον στο έγγραφο της Δ/νουσας υπηρεσίας προς τον ενιστάμενο η ελάχιστη προθεσμία ενεργειών του για την πρόοδο του έργου έπρεπε να είναι οι δέκα (10) ημέρες και όχι οι πέντε (5) που εδόθησαν (παρ. 4 του άρθρου 61).»

Έχοντας υπόψη:

- Το άρθρο 61 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

- Το γεγονός ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία θεωρεί εύλογο το χρονικό διάστημα των πέντε (5) ημερών για να προσκομίσει ο ανάδοχος επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση των υλικών.

- Τη νομολογία σύμφωνα με την οποία: «… Το έγγραφο κατά το μέρος που απειλείται «έκπτωση» του αναδόχου από την εργολαβία και ζητείται «να επιταχύνει την κατασκευή των κιγκλιδωμάτων», αποτελεί τούτο την κατ’ άρθρο 47 παρ. 2 ΠΔ 609/85 ειδική πρόσκληση της Δ/σας Υπηρεσίας, πλην όμως αυτή, ως προδικασία της «έκπτωσης» δεν προσβάλλεται παρά μόνον με την εις το μέλλον τυχούσα κήρυξη της έκπτωσης δια σχετικής αποφάσεως, κατά της οποίας και μόνον προβλέπεται άσκηση ένστασης κατ’ άρθρο 47 παρ. 4 και 5 ΠΔ 609/85, όχι δε κατά της «ειδικής πρόσκλησης» (Δ.Εφ.Πατρ. 112/90 εις Δ.Δίκη 1991 σ. 874).

- Το γεγονός ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση καθώς σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1136/24-3-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος που ήταν ενταγμένο το εν λόγω έργο ήταν η 30-06-2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την απόρριψη της από 3-10-2016 (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Υ. 20020/4-10-2016) ένστασης του αναδόχου και να παραμείνει σε ισχύ η με αριθ. πρωτ. 12615/1-7-2016 απόφαση Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσία με την οποία κηρύχτηκε έκπτωτη η εταιρεία «ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» από το παραπάνω έργο.

Με την αριθμ. 551/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών αποφασίστηκε ομόφωνα η αναβολή της εξέτασης της ένστασης. Στη συνέχεια η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών μας γνωρίζει ότι σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008 η απόφαση επί της ενστάσεως εκδίδεται, μετά γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, από την προϊσταμένη αρχή και κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεσή της, δηλαδή την 3-12-2016. Αν η ανωτέρω δίμηνη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, κινείται η πειθαρχική διαδικασία κατά των υπαίτιων υπαλλήλων κατά το άρθρο 40 του παρόντος, για την επιβολή ποινών αναλόγων προς τις επιπτώσεις της αμέλειάς τους στα συμφέροντα του κυρίου του έργου, επιπλέον δε, ο ανάδοχος υποχρεούται να διακόψει τις εργασίες, έως ότου εκδοθεί ρητή απόφαση της προϊσταμένης αρχής επί της ενστάσεώς του.

Το λόγο πήρε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Δημοσθένης Κουπτσίδης, ο οποίος είπε:

Οι εποχές είναι δύσκολες και σε πόσες εργολαβίες και σε πόσους εργολάβους πράξαμε ανάλογα και μάλιστα σε εποχή capital controls, σε εποχή με πολλά χρηματοδοτικά προβλήματα φαντάζομαι και για την εταιρεία. Ανάλογα πράξαμε ως Δημοτικό Συμβούλιο και στο έργο της οικιστικής ανάπλασης στην Καληράχη του ίδιου αναδόχου. Βέβαια υπήρχαν καθυστερήσεις,   δεν  θα  συζητούσαμε, αλλά  δεν  νομίζω  ότι  εξαντλήσαμε  τα  περιθώρια, για  να  βοηθήσουμε αλλά εξαντλήσαμε  τα  περιθώρια  για  να  τους  δημιουργήσουμε πρόβλημα  και  βεβαίως  αυτό  δημιουργεί παρενέργειες.

Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν εκκρεμότητες και σε προμηθευτές οι οποίοι περιμένουν να πληρωθούν και βεβαίως θα δημιουργήσουμε μια μεγάλη εκκρεμότητα στο Δήμο και αυτό γιατί το έργο εκτελέστηκε ως ένα βαθμό και με μία δικαστική απόφαση μπορεί τα να διεκδικήσει. Ως Δήμος δεν έχουμε την πολυτέλεια να πληρώνουμε τέτοια έργα από ιδίους πόρους και από ΣΑΤΑ.

Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε χρήσιμοι προς όφελος του Δήμου μας και να μην τον επιβαρύνουμε οικονομικά, θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στον εργολάβο, θα πρέπει να εξαντλήσουμε τα περιθώρια αλλά και να δεσμευτεί ενώπιον όλων ότι θα συνεχίσει και θα ολοκληρώσει το έργο, άλλως θα είναι αυτός εκτεθειμένος σε εμάς.

Το λόγο πήρε η επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Παναγιώτα Ντάγκα, η οποία είπε:

Το θέμα είναι τεχνικής φύσεως και εμείς δεν είμαστε τεχνικοί αλλά ως Δημοτικοί Σύμβουλοι παίρνουμε πολιτικές αποφάσεις. Από αυτά που ακούστηκαν φαίνεται ότι η Κοινοπραξία που έχει αναλάβει το έργο, δεν ήταν μέσα στα χρονικά περιθώρια όπως προκύπτει από τα έγγραφα και δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι και πόσο από το έργο πραγματοποιήθηκε. Από  εκεί και πέρα βλέπουμε ότι και η τεχνική υπηρεσία επανειλημμένα προειδοποίησε για τις πιθανές επιβαρύνσεις που θα είχε η  κοινοπραξία. Εμείς  σε  αυτήν  την  περίπτωση  ψηφίζουμε λευκό.

Το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος είπε:

Η υπηρεσία από την πλευρά της ενήργησε και έπραξε τα νόμιμα και έχει απόλυτο δίκαιο. Όλοι είμαστε υπέρ στη συνέχισης του έργου, αλλά ο εργολάβος σε πολλές χρονικές περιόδους έδειχνε πλήρη αδιαφορία. Αν αξιολογήσουμε τα στοιχεία, η πρόταση που πρέπει να κάνουμε είναι “έκπτωτος” αλλά θα πρέπει να συνεχιστεί το έργο σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην μελέτη του έργου. Πρέπει να δεσμευτεί η ανάδοχος εταιρεία που εκτελεί το έργο ότι θα συνεχίσει την εκτέλεσή του στην περίπτωση που το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει να μη κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο και κάνει δεκτή την ένσταση της Κοινοπραξίας.

Στην αγωνία μας να σώσουμε το έργο όπως και το έργο στη Καληράχη, πραγματοποιήσαμε πάρα πολλές συσκέψεις και με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και με τη Διαχειριστική Αρχή και με τον ίδιο τον κ. Περιφερειάρχη.

Επίσης έχουμε τη δέσμευση της Κοινοπραξίας με την επωνυμία “ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.” δια του εκπροσώπου της κ. Αστέριου Νάρη, που παραβρέθηκε στην 22η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της οποίας το εν λόγω θέμα αναβλήθηκε, ότι και θέλουνε και μπορούνε να συνεχίσουν την εκτέλεση του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Οροπεδίου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”, κάνοντας επιγραμματικά αναφορά στην πορεία και στο ποσοστό απορρόφησης του έργου.

Ολοκληρώνοντας, επαναλαμβάνω ότι οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου δια του Προϊσταμένου και των επιβλεπόντων, έπραξαν άριστα, για το καλό όμως του έργου και την ολοκλήρωση του να κάνουμε δεκτή την ένσταση του αναδόχου, πάντα με την υποχρέωση ότι αυτός θα τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Στο Δημοτικό Συμβούλιο προτείνω να μην πάμε σε έκπτωση του αναδόχου αφού πρώτα δεσμευτεί ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το έργο και ότι οι εργασίες που θα γίνουν και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τη μελέτη του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, την πρόταση του Δημάρχου Γρεβενών και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        κατά   πλειοψηφία

1. Κάνει δεκτή την ένσταση της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» για το έργο «Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Οροπεδίου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά» κατά της από 01-07-2016 απόφασης έκπτωσης από το ανωτέρω έργο.

2.	Ακυρώνει την με αριθμό πρωτοκόλλου 12615/1-7-2016 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με την οποία κηρύσσει έκπτωτο την ανάδοχο εταιρία “ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ” για το έργο «Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Οροπεδίου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά».

3. Εγκρίνει τη συνέχιση εκτέλεσης των εργασιών του ανωτέρω έργου έως 31-12-2016 με αναθεώρηση.

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων της ελάσσονος μειοψηφίας Παναγιώτας Ντάγκα και Αθανασίου Χαστά, οι οποίοι ψήφισαν λευκό για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτηση της επικεφαλής της παράταξης της ελάσσονος μειοψηφίας Παναγιώτας Ντάγκα.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στην Κοινοπραξία «ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 585/2016.

……………………………………………….......................................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 30-11-2016

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας