ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 16/29.06.2017 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.

Αριθμός Απόφασης: 208/2017

Θέμα: 	Έγκριση συζήτησης κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης (άρθρο 67, παρ. 7 του Ν. 3852/2010).

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 12.039/23-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βλάχος Εμμανουήλ, 4)Ισαακίδης Ισαάκ, 5)Καλόγηρος Στέργιος, 6)Κιάκας Ζήσης, 7)Κόραβος Βάϊος, 8)Λέτσιος Ιωάννης, 9)Μίχος Ιωάννης, 10)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 11)Νασίκας Ιωάννης, 12)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 13)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 16)Πέτρου Αικατερίνη, 17)Πέτρου Χρήστος, 18)Πόραβος Ιωάννης, 19)Τζιουβάρας Απόστολος, 20)Τζουβάρα Φωτεινή, 21)Τριγώνης Χρήστος, 22)Τσακστάρας Αθανάσιος, 23)Τσένης Απόστολος, 24)Τσιρίκας Αναστάσιος, 25)Φαρμάκης Γρηγόριος, 26)Χαστάς Αθανάσιος και 27)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντες: 1)Βέρρας Αλέξανδρος, 2)Δρόσος Γεώργιος, 3)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 4)Μαγιάννης Μιχαήλ, 5)Παπαδόπουλος Ιωάννης και 6)Στουγιάννης Ιωάννης, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα και είπε ότι, μετά την σύνταξη και επίδοση της 16ης πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προέκυψαν κατά την αιτιολογημένη εκτίμηση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου δύο (2) κατεπείγοντα θέματα, τα οποία πρέπει να τεθούν στο δημοτικό συμβούλιο και να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 καθώς και την αριθμ. πρωτ. 7079/25-2-2015 διευκρινιστική του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί “Συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης”, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αποφανθεί για το κατεπείγον ή όχι των παρακάτω θεμάτων:

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23-06-2017 εξέδωσε την 16η πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών για την Πέμπτη 29 Ιουνίου  2017, με αριθμό πρωτοκόλλησης 12.039/23-06-2017.

Η ανάδοχος τεχνική εταιρεία “ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.” του έργου  “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά” με αίτημά της προς το Δήμο Γρεβενών, με αριθμό πρωτοκόλλησης 12.091/26-06-2017, ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 30-9-2017 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης.

Έχοντας υπόψη ότι, η τελευταία παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου είναι μέχρι 30-6-2017 και το γεγονός ότι έως την ημερομηνία αυτή δεν δύναται να πραγματοποιηθεί άλλη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθιστά το θέμα κατεπείγον και ο Πρόεδρος πρότεινε να τεθεί εκτός ημερήσιας διάταξης για συζήτηση από το σώμα.

2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Οροπεδίου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23-06-2017 εξέδωσε την 16η πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών για την Πέμπτη 29 Ιουνίου  2017, με αριθμό πρωτοκόλλησης 12.039/23-06-2017.

Η ανάδοχος τεχνική εταιρεία “ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.” του έργου “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Οροπεδίου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά” με αίτημά του προς το Δήμο Γρεβενών, με αριθμό πρωτοκόλλησης 12.092/26-06-2017, ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 31-12-2017 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης.

Έχοντας υπόψη ότι, η τελευταία παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου είναι μέχρι 30-6-2017 και το γεγονός ότι έως την ημερομηνία αυτή δεν δύναται να πραγματοποιηθεί άλλη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθιστά το θέμα κατεπείγον και ο Πρόεδρος πρότεινε να τεθεί εκτός ημερήσιας διάταξης για συζήτηση από το σώμα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία για το κατεπείγον αυτού και το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τ' ανωτέρω, τις  διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 καθώς και την αριθμ. πρωτ. 7079/25-2-2015 διευκρινιστική του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αποφασίζει

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”.

Εγκρίνει ομόφωνα το κατεπείγον του 1ου θέματος που τέθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης και τη συζήτησή του πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Οροπεδίου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”.

Εγκρίνει ομόφωνα το κατεπείγον του 2ου θέματος που τέθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης και τη συζήτησή του πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 208/2017.

………………………………………………......................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 30-06-2017

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας