ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 24/09.10.2017 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Αριθμός Απόφασης: 370/2017

Θέμα: 	Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Δημοτική οδοποιία Δ. Γόργιανης».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 09 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 19.007/05-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ, 5)Δρόσος Γεώργιος, 6)Ισαακίδης Ισαάκ, 7)Καλόγηρος Στέργιος, 8)Κιάκας Ζήσης, 9)Κόραβος Βάϊος, 10)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 11)Λέτσιος Ιωάννης, 12)Μίχος Ιωάννης, 13)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 14)Νασίκας Ιωάννης, 15)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 16)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 17)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 18)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 19)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 20)Πέτρου Αικατερίνη, 21)Πέτρου Χρήστος, 22)Πόραβος Ιωάννης, 23)Τζιουβάρας Απόστολος, 24)Τζουβάρα Φωτεινή, 25)Τριγώνης Χρήστος, 26)Τσακστάρας Αθανάσιος, 27)Τσένης Απόστολος, 28)Τσιρίκας Αναστάσιος και 29)Φαρμάκης Γρηγόριος.

Απόντες: 1)Μαγιάννης Μιχαήλ, 2)Στουγιάννης Ιωάννης, 3)Χαστάς Αθανάσιος και 4)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Γενική Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Παρασκευή Τόπη.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος για το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με το με αριθμό 18.099/25-09-2017 πρωτοκόλλου έγγραφό της, έστειλε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του εν θέματι έργου.

##### ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.Το υπό παραλαβή έργο εκτελέστηκε με βάση την με αριθμό 197/2009 μελέτη της ΤΥΔΚ Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 113.880,00 € με Φ.Π.Α.

2.Το έργο εξετελέσθη εργολαβικώς δια της Δημοπρατήσεως.

3.Με την αριθμ. 80/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Γόργιανης ορίστηκε ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου, εγκριθείσης με την υπ’ αριθμ. 74233/347/26-08-2010 όμοιας της Τοπικής Διοίκησης και Δ/νσης Γρεβενών.

4.Υπεγράφη το από 26/08/2010 συμφωνητικό ποσού 46.473,00 € (χωρίς ΦΠΑ) & 57.161,79 € (με Φ.Π.Α.).

5.Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από ΣΑΤΑ.

6.Με την αριθμ. 523/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών δόθηκε 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 26/08/2012.

7.Με την αριθμ. 458/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών δόθηκε 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 26/08/2013.

8.Με την αριθμ. 409/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών δόθηκε 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 26/08/2014.

9.Με την αριθμ. 317/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών δόθηκε 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 26/02/2015.

10.Με την αριθμ. 090/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών δόθηκε 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 26/08/2015.

11.Με την αριθμ. 358/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών δόθηκε 6η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 26/08/2016.

12.Με την αριθμ. 064/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών εγκρίθηκε η διάλυση της Σύμβασης η οποία επέχει και θέση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών.

13.Συντάχθηκε η από 03/03/2016 Τελική Επιμέτρηση και μαζί με αυτήν υπεβλήθη και το Τελικό Φ.Α.Υ. και το Μητρώο Έργου (απόφαση 433/2000 καθιέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας Φ.Α.Υ. ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου Φ.Ε.Κ. 1176/Β/22-09-2000, Άρθρο 136 του Ν. 4070/2012 αντίστοιχα).

14.Με την εν λόγω εργολαβία εκτελέσθηκαν οι εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και προβλέφθηκαν με τον 1ο Α.Π.Ε. και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που εγκρίθηκε με την με αριθμό 025/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η αξία των εκτελεσθεισών εργασιών, ανήλθε στο ποσό των 22.832,85 € με Φ.Π.Α.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 136 του Ν. 4070/2012.

β. Την με αριθμ. 246/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκρότησης της Επιτροπής για την Προσωρινή & Οριστική παραλαβή του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ. ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ», με Α.Μ. 197/2009.

γ. Το από 25-09-2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του παραπάνω έργου.

δ. Το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις από μέρους του αναδόχου ή της επιτροπής

###### Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ. ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ», με Α.Μ. 197/2009.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Δημοτική οδοποιία Δ. Γόργιανης», ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 370/2017.

………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 11-10-2017

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας