ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 28/13.11.2017 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Αριθμός Απόφασης: 440/2017

Θέμα: 	Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Δ.Δ. Σαρακήνας».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 21.441/09-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βλάχος Εμμανουήλ, 4)Δρόσος Γεώργιος, 5)Ισαακίδης Ισαάκ, 6)Καλόγηρος Στέργιος, 7)Κιάκας Ζήσης, 8)Λέτσιος Ιωάννης, 9)Μαγιάννης Μιχαήλ, 10)Μίχος Ιωάννης, 11)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 12)Νασίκας Ιωάννης, 13)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 14)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 15)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 16)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 17)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 18)Πέτρου Χρήστος, 19)Πόραβος Ιωάννης, 20)Στουγιάννης Ιωάννης, 21)Τζουβάρα Φωτεινή, 22)Τριγώνης Χρήστος, 23)Τσιρίκας Αναστάσιος, 24)Φαρμάκης Γρηγόριος και 25)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντες: 1)Βέρρας Αλέξανδρος, 2)Κόραβος Βάϊος, 3)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 4)Πέτρου Αικατερίνη, 5)Τζιουβάρας Απόστολος, 6)Τσακστάρας Αθανάσιος, 7)Τσένης Απόστολος και 8)Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 25, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος για το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με το με αριθμό πρωτοκόλλου 21.412/09-11-2017 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Δ.Δ. Σαρακήνας».

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

- Το έργο εκτελέσθηκε με βάση την υπ’ αριθμό 4/2009 μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης 70.857,14€ (84.320,00€ με Φ.Π.Α.).

- Το έργο εκτελέστηκε εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 73/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Βεντζίου και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε ο Ε.Δ.Ε. Ντέλμας Κωνσταντίνος που προσέφερε μέση έκπτωση 5,00%.

- Υπεγράφη η από 20-10-2009 σύμβαση ποσού 67.314,31€ (80.104,03€ με Φ.Π.Α.).

- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν έξι (6) μήνες και έληξε στις 20-4-2010. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-6-2013 με την υπ’ αριθμό 27/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών.

- Η περαίωση του έργου έγινε την 10-6-2013, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 22755/18-6-2013 εκδοθείσα Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών.

- Συντάχθηκε η από 10-6-2013 Τελική Επιμέτρηση και μαζί με αυτήν υπεβλήθη το Μητρώο Έργου καθώς και το τελικό Φ.Α.Υ.

- Η αξία των εκτελεσμένων εργασιών ανήλθε σε 46.748,26€ (57.196,77€ με Φ.Π.Α.). Η μεταβολή της συμβατικής δαπάνης προβλέφθηκε με τον 1ο Α.Π.Ε. που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 174/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών.

- Επιβλέποντας του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός που ορίστηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 103815/5802/23-10-2009 απόφαση της Προϊσταμένης Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Γρεβενών.

Έχοντας υπόψη:

- Τα άρθρα 73 και 75 του Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116Α΄/18-6-2008) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 136 του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82Α΄/10-4-2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».

- Την με αριθμό 279/24-7-2017 απόφαση του Δ.Σ. Γρεβενών για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Δ. ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ».

- Το από 9-11-2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου του θέματος.

- Το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο δεν έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις από μέρους του αναδόχου ή παρατηρήσεις από μέρους της επιτροπής.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Δ.Δ. Σαρακήνας».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Δ.Δ. Σαρακήνας», ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 440/2017.

………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 16-11-2017

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας