ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 30/04.12.2017 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Αριθμός Απόφασης: 481/2017

Θέμα: 	Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικού εκτέλεσης του έργου: «Οικιστική ανάπλαση τοπικής κοινότητας Εκκλησιών δημοτικής ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 23.070/30-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ, 5)Δρόσος Γεώργιος, 6)Ισαακίδης Ισαάκ, 7)Καλόγηρος Στέργιος, 8)Κιάκας Ζήσης, 9)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 10)Λέτσιος Ιωάννης, 11)Μίχος Ιωάννης, 12)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 13)Νασίκας Ιωάννης, 14)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 15)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 17)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 18)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 19)Πέτρου Αικατερίνη, 20)Πέτρου Χρήστος, 21)Στουγιάννης Ιωάννης, 22)Τζιουβάρας Απόστολος, 23)Τζουβάρα Φωτεινή, 24)Τριγώνης Χρήστος, 25)Τσακστάρας Αθανάσιος, 26)Τσένης Απόστολος, 27)Τσιρίκας Αναστάσιος, 28)Φαρμάκης Γρηγόριος και 29)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντες: 1)Κόραβος Βάϊος, 2)Μαγιάννης Μιχαήλ, 3)Πόραβος Ιωάννης και 4)Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Γενική Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Παρασκευή Τόπη.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Πριν την έναρξη της συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης κατεπείγοντος θέματος αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Κουπτσίδης Δημοσθένης, Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, Πέτρου Αικατερίνη και Τσιρίκας Αναστάσιος.

Ο Πρόεδρος για το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με το αριθμ. 22.245/20-11-2017 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών εκτέλεσης του έργου: «Οικιστική ανάπλαση τοπικής κοινότητας Εκκλησιών δημοτικής ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών».

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

- Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 58/2009 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 178.000,00 € με Φ.Π.Α.

- Το έργο εκτελείται σύμφωνα:

α) Με την υπ’ αριθ. 345/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου.

β) Με την υπ’ αριθ. 13/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.

γ) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4364/12-02-2013 περιληπτική διακήρυξη.

δ) Το πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού συντάχθηκε στις 12/3/2013 και κατά το οποίο υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/ξία ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΓΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, που προσέφερε ποσοστά εκπτώσεων (45,00%).

ε) Με την αριθμ. 92/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου.

ζ) Με την υπ’ αριθμ. 18027/372/29-4-2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Νομού Γρεβενών εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση.

- Υπεγράφη η από 28/06/2013 σύμβαση ποσού 79.593,51 € (97.900,02 € με Φ.Π.Α.).

- Με την υπ’ αριθμ. 488/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε η 1η Παράταση του έργου μέχρι 28/03/2015 και πήρε αριθμ. πρωτ: 33383/08-12-2014.

- Με την υπ’ αριθμ. 324/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και πήρε αριθμ. πρωτ. 26911/25-92014, μετά από  την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9620/02-06-2014 απόφαση προέγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας  Εφαρμογής του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

- Με την υπ’ αριθμ. 92/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ και πήρε αριθμ. πρωτ. 4479/09-3-2015, μετά από  την υπ’ αριθμ. πρωτ. 978/23-01-2015 απόφαση προέγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας  Εφαρμογής του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

- Η περαίωση του έργου έγινε την 05-03-2015, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 4237/10-03-2015 εκδοθείσα Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών του Δ/ντή Τ.Υ. Δήμου Γρεβενών κ. Καρέτσου Αναστασίου Μηχ/γου Μηχανικού, σύμφωνα με την οποία το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα.

- Την 12-03-2015 συντάχθηκε η Τελική Επιμέτρηση.

- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ)».

Έχοντας υπόψη:

- Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

- Το Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

- Το Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύει σήμερα,

- Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα,

- Το γεγονός ότι η σύνταξη του παρόντα 3ου Α.Π.Ε. - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του παραπάνω έργου γίνεται μετά την βεβαίωση περαίωσης εργασιών της επιβλέπουσας υπηρεσίας και την υπογραφή της τελικής επιμέτρησης των ποσοτήτων του έργου. Ο 3ος ΑΠΕ συντάσσεται για να τακτοποιήσει τις ποσότητες σύμφωνα με την από 12/3/2015 Τελική Επιμέτρηση, που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωση του έργου και για να τακτοποιήσει το τελικό οικονομικό αντικείμενο δηλαδή μηδενίζει τις αδιάθετες δαπάνες των απροβλέπτων και της αναθεώρησης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικό εκτέλεσης του έργου: «Οικιστική ανάπλαση τοπικής κοινότητας Εκκλησιών δημοτικής ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών», ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 481/2017.

………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 06-12-2017

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας