ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 19/22.07.2019 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Αριθμός Απόφασης: 244/2019

Θέμα: 	Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση - επισκευή σιντριβανιών Δήμου Γρεβενών (έτους 2016)”.

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 10.498/18-07-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βέρρας Αλέξανδρος, 3)Βλάχος Εμμανουήλ, 4)Ισαακίδης Ισαάκ, 5)Καλόγηρος Στέργιος, 6)Μίχος Ιωάννης, 7)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 8)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 9)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 10)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 11)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 12)Πέτρου Χρήστος, 13)Πόραβος Ιωάννης, 14)Τζουβάρα Φωτεινή, 15)Τριγώνης Χρήστος, 16)Τσιρίκας Αναστάσιος και 17)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντες: 1)Βάϊος Χρήστος, 2)Δρόσος Γεώργιος, 3)Κιάκας Ζήσης, 4)Κόραβος Βάϊος, 5)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 6)Λέτσιος Ιωάννης, 7)Μαγιάννης Μιχαήλ, 8)Νασίκας Ιωάννης, 9)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 10)Πέτρου Αικατερίνη, 11)Στουγιάννης Ιωάννης, 12)Τζιουβάρας Απόστολος, 13)Τσακστάρας Αθανάσιος 14)Τσένης Απόστολος, 15)Φαρμάκης Γρηγόριος και 16)Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 17, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης ενημέρωσε το σώμα και είπε ότι, κατά την προεκλογική περίοδο και σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να κάνει σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προστέθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α') και ισχύει, και έχει ως εξής:

“5.Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης «, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.»

Συγκεκριμένα για το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων απέστειλε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά αίτημα αναδόχου έργου του Δήμου Γρεβενών, με το οποίο ζητεί έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 5 και 6 του άρθρου 73 του Ν.3669/2008 στην οριστική παραλαβή εφαρμόζονται οι διατάξεις για την προσωρινή παραλαβή. Η οριστική παραλαβή γίνεται μετά την προσωρινή και την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 74 και αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα σε αυτή την προθεσμία, θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής ειδικής όχλησης για τη διενέργειά της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου, οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν.3669/2008. Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την οριστική παραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή.

Ύστερα από τα ανωτέρω, το θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται ως έκτακτο και εξαιρετικά επείγον και χρειάζεται η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και η άμεση παραλαβή του έργου διότι ο χρόνος υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης έχει παρέλθει, η συγκρότηση της επιτροπής Παραλαβής έγινε στις 16-04-2019 και το Πρωτόκολλο Παραλαβής συντάχθηκε μετά την ημερομηνία αυτή, δηλαδή κατά την περίοδο των περιοριστικών διατάξεων για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των δημοτικών εκλογών.

Γι' αυτούς τους λόγους ο πρόεδρος έκρινε ότι, το θέμα αναφέρεται σε έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και μείζονος σημασίας για τον Δήμο μας και ζήτησε από το σώμα τη σύμφωνη γνώμη για τη συζήτηση του θέματος.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα ενέκριναν τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος διότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος για το εν λόγω θέμα έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με το αριθμ. 9.912/05-07-2019 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση - επισκευή σιντριβανιών Δήμου Γρεβενών (έτους 2016)”.

##### ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1) Το έργο ανατέθηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού 12.735,40€ με ΦΠΑ.

2) Με τις υπ’ αριθμ. 82/2016 & 110/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες έγινε η αποδοχή της παραπάνω τεχνικής μελέτης, η ψήφιση και διάθεση της πίστωσης και η ανάθεση έργου.

3) Με την υπ’ αριθμ. 107794/25-07-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Νομού Γρεβενών εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση.

4) Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 12-08-2016 για ποσό 10.792,71 € στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α.

5) Το έργο εκτελέστηκε κατά τις διατάξεις του Ν. 1418/84 για τα έργα, των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και του Ν. 2940/2001 και του Ν. 3263/2004 και του Ν. 3669/08 σε προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία που υπογράφτηκε το συμφωνητικό.

6) Δόθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι στις 30-12-2017 με την με αριθμό 537/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να αποπερατωθούν οι εργασίες του έργου.

7) Με την υπ’ αριθ. 480/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε.

8) Η συνολική αξία των εργασιών ανήλθε στο ποσό των 10.578,64 € με ΦΠΑ.

9) Η περαίωση του έργου έγινε με την από 23957/12-12-2017 βεβαίωση περαίωσης του Δ/ντή Τ.Υ. Δήμου Γρεβενών κ. Καρέτσου Αναστασίου Μηχανολόγου Μηχανικού, σύμφωνα με την οποία το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 12-12-2017.

10) Συντάχθηκε η από 15-12-2017 Τελική Επιμέτρηση και μαζί με αυτήν υπεβλήθη και το τελικό Φ.Α.Υ. και το Μητρώο Έργου (απόφαση 433/2000 καθιέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας Φ.Α.Υ. ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή & οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου Φ.Ε.Κ. 1176/Β/22-09-2000, Άρθρο 136 του Ν. 4070/2012 αντίστοιχα).

11) Με την εν λόγω εργολαβία εκτελέσθηκαν οι εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και προβλέφθηκαν με τον 1ο Α.Π.Ε. που εγκρίθηκε με την με αριθμό 480/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 136 του Ν. 4070/2012.

β. Την με αριθμό 175/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκρότησης Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου: “Συντήρηση - επισκευή σιντριβανιών Δήμου Γρεβενών (έτους 2016)”.

γ. Το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις και δεν έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις από μέρους του αναδόχου ή της επιτροπής

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση - επισκευή σιντριβανιών Δήμου Γρεβενών (έτους 2016)” με αριθμό μελέτης 20/2016, ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 244/2019.

………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 24-07-2019

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας