ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 05/14.02.2019 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Αριθμός Απόφασης: 63/2019

Θέμα: 	Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Αγροτική οδοποιία Δήμου Αγίου Κοσμά”.

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 19:15 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1.878/08-02-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ, 5)Ισαακίδης Ισαάκ, 6)Καλόγηρος Στέργιος, 7)Κόραβος Βάϊος, 8)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 9)Μίχος Ιωάννης, 10)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 11)Νασίκας Ιωάννης, 12)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 13)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 16)Πέτρου Χρήστος, 17)Πόραβος Ιωάννης, 18)Τζιουβάρας Απόστολος, 19)Τζουβάρα Φωτεινή, 20)Τριγώνης Χρήστος και 21)Φαρμάκης Γρηγόριος.

Απόντες: 1)Δρόσος Γεώργιος, 2)Κιάκας Ζήσης, 3)Λέτσιος Ιωάννης, 4)Μαγιάννης Μιχαήλ, 5)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 6)Πέτρου Αικατερίνη, 7)Στουγιάννης Ιωάννης, 8)Τσακστάρας Αθανάσιος, 9)Τσένης Απόστολος, 10)Τσιρίκας Αναστάσιος, 11)Χαστάς Αθανάσιος και 12)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 21, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις: Κατά τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Δρόσος.

Αποχωρήσεις: Πριν την συζήτηση του 19ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Κωνσταντίνος Παλάσκας.

Ο Πρόεδρος για το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1.671/06-02-2019 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Αγροτική οδοποιία Δήμου Αγίου Κοσμά”.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

- Το έργο εκτελέσθηκε με βάση την υπ’ αριθμό 21/2005 μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης 151.261,33€ (180.000,98€ με Φ.Π.Α.).

- Το έργο εκτελέστηκε εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 30/2005 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Κοσμά και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η εταιρεία Ν. ΤΟΛΗΣ - Α. ΚΟΝΤΕΛΗ Ο.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 52,00%.

- Υπεγράφη η από 25-8-2005 σύμβαση ποσού 72.605,44€ (86.400,47€ με Φ.Π.Α.).

- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν 24 μήνες και έληξε στις 25-08-2007. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-12-2008 με την υπ’ αριθμό 74/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Κοσμά.

- Η περαίωση του έργου έγινε την 30-09-2008, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 132528/7200/12-12-2008 εκδοθείσα Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών.

- Συντάχθηκε η από 30-09-2008 Τελική Επιμέτρηση.

- Η αξία των εκτελεσμένων εργασιών ανήλθε σε 67.010,69€ (79.742,72€ με Φ.Π.Α.). Η μεταβολή της συμβατικής δαπάνης προβλέφθηκε με τον 2ο Α.Π.Ε. που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 90/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Κοσμά.

- Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ που ορίστηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 6999/30-5-2005 απόφαση της Προϊσταμένης Τ.Υ.Δ.Κ. του Ν. Γρεβενών.

Έχοντας υπόψη:

    - Τα άρθρα 73 και 75 του Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116Α΄/18-6-2008) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 136 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82Α΄/10-4-2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»,

    - Την με αριθμό 231/30-05-2018 απόφαση του Δ.Σ. Γρεβενών για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Αγίου Κοσμά»,

    - Το από 4-12-2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου του θέματος,

    - Το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο δεν έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις από μέρους του αναδόχου ή παρατηρήσεις από μέρους της επιτροπής

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Αγίου Κοσμά».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Αγροτική οδοποιία Δήμου Αγίου Κοσμά” με αριθμό μελέτης 21/2005, ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 63/2019.

………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 15-02-2019

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας