ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 34/19.12.2023 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Αριθμός Απόφασης: 403/2023

Θέμα: 	Έγκριση Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση - Συντήρηση - βελτίωση οδικού δικτύου από γέφυρα Σμίξης προς Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας” (Αριθμός μελέτης 97/2018)

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 17.896/15-12-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 3)Γκοτζαμπασόπουλος Γεώργιος, 4)Ισαακίδης Ισαάκ, 5)Καλόγηρος Στέργιος, 6)Κιάκας Ζήσης, 7)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 8)Μπαϊνέτα Ελισάβετ, 9)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 10)Ντάγκα Παναγιώτα, 11)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 12)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 13)Πούλιος Νικόλαος, 14)Σιούλας Κωνσταντίνος, 15)Στεργιούλα Ιφιγένεια, 16)Τζουβάρα Φωτεινή, 17)Τριγώνης Χρήστος, 18)Τσικούρας Νικόλαος και 19)Τσιρίκας Αναστάσιος.

Απόντες: 1)Ανθιμίδης Παρασκευάς, 2)Βάιος Χρήστος, 3)Δάσκαλος Νικόλαος, 4)Δοκοπούλου Βασιλική, 5)Καραγιάννης Γεώργιος, 6)Κατσάλης Αλέξανδρος, 7)Κλεισιάρης Ιωάννης, 8)Λέτσιος Ιωάννης, 9)Λύτρα Βασιλική, 10)Μπαρλαγιάννη Χριστίνα, 11)Μπόλης Δημήτριος, 12)Ουζουνίδης Νικόλαος, 13)Παπαδόπουλος Ιωάννης και 14)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 19, η Πρόεδρος κ. Φωτεινή Τζουβάρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φωτεινή Τζουβάρα ενημέρωσε το σώμα και είπε ότι, κατά την προεκλογική περίοδο και σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να κάνει σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προστέθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α') και ισχύει, και έχει ως εξής:

“5.Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης «, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.»

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων απέστειλε στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετική με την παραλαβή έργου.

Σύμφωνα με το άρθρο 172 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 «Η παραλαβή διενεργείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Μετά από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει διενεργηθεί αυτοδίκαια και η Προϊσταμένη Αρχή εκδίδει υποχρεωτικά σχετική διαπιστωτική πράξη, επιβάλλονται δε στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές της παρ. 3 του άρθρου 141, περί πειθαρχικών ευθυνών διοικητικών οργάνων».

Με την αρ. 13090/01-10-2021 Βεβαίωση Περαίωσης, βεβαιώνεται ότι οι εργασίες του έργου περαιώθηκαν στις 29-09-2021 και η παραλαβή του έργου πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα.

Επειδή για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει αυτή να ληφθεί, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των περιοριστικών διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει.

Γι’ αυτούς τους λόγους η πρόεδρος έκρινε ότι, το θέμα αναφέρεται σε έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και μείζονος σημασίας για τον Δήμο μας και ζήτησε από το σώμα τη σύμφωνη γνώμη για τη συζήτηση του θέματος.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα ενέκριναν τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος διότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος για το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Με την αριθμ. 459/17-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών, εγκρίθηκε η Προσωρινή Παραλαβή του έργου.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών με το αριθμ. πρωτ. 17763/14.12.2023 έγγραφό της έστειλε για έγκριση το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου.

##### ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το υπό παραλαβή έργο, εκτελέστηκε με βάση την με αριθμό 97/2018 μελέτη, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, προϋπολογισμού δαπάνης 1.065.000,00 € με Φ.Π.Α.

2. Το έργο εξετελέσθη εργολαβικώς διά της Δημοπρατήσεως.

3. Με την αριθμ. 259/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε Ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου η εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με μέση έκπτωση 60,57%, εγκριθείσης με την υπ’ αριθμ. 115341/18-09-2020 όμοιας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

4. Υπεγράφη το από 02.12.2020 συμφωνητικό, με αριθμ. πρωτ. 18286/02.12.2020, ποσού 338.689,33 € (χωρίς ΦΠΑ) & 419.974,76 € (με Φ.Π.Α.).

5. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν τέσσερις (04) μήνες. Με την αριθμ. 127/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως 02.10.2021. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. και ΣΑΤΑ 2019.

6. Η περαίωση του έργου έγινε την 29-09-2021, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 13090/01-10-2021 εκδοθείσα Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών.

7. Συντάχθηκε η από 04-10-2021 Τελική Επιμέτρηση και μαζί με αυτήν υπεβλήθη και το Τελικό Φ.Α.Υ. και το Μητρώο Έργου (απόφαση 433/2000 καθιέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας Φ.Α.Υ. ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου Φ.Ε.Κ. 1176/Β/22-09-2000, Άρθρο 136 του Ν. 4070/2012 αντίστοιχα).

8. Με την εν λόγω εργολαβία εκτελέσθηκαν οι εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Παραλαβής και προβλέφθηκαν με τον 1ο Α.Π.Ε. & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που εγκρίθηκε με την με αριθμό 246/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τον 2ο Α.Π.Ε. που εγκρίθηκε με την με αριθμό 352/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η αξία των εκτελεσθεισών εργασιών, ανήλθε στο ποσό των 413.593,48 € με Φ.Π.Α.

9. Με την υπ’ αριθμ. 459/17-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών, εγκρίθηκε η Προσωρινή Παραλαβή του εν θέματι έργου.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και:

α.Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 3782/2021 και ισχύει σήμερα.

β.Την με αριθμ. 378/30-11-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκρότησης της Επιτροπής για την παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση - Συντήρηση - βελτίωση οδικού δικτύου από γέφυρα Σμίξης προς Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας», με Α.Μ. 97/2018.

γ.Το από 14-12-2023 Πρωτόκολλο Παραλαβής του παραπάνω έργου.

δ.Το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις από μέρους του Αναδόχου ή της Επιτροπής

###### Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση - Συντήρηση - βελτίωση οδικού δικτύου από γέφυρα Σμίξης προς Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας», με Α.Μ. 97/2018.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση - Συντήρηση - βελτίωση οδικού δικτύου από γέφυρα Σμίξης προς Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας», με Α.Μ. 97/2018, ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 403/2023.

………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Η Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 20-12-2023

## Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα