| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Γρεβενά 27-04-2012 |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Αριθ. πρωτ: 18.827 |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -09-

# Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής

Αριθ. απόφασης:143/2012

Περίληψη

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού (53.731,86) €,  για την μερική εξόφληση του 7ου λογαριασμού εκτέλεσης του έργου με τίτλο:«Αποπεράτωση εργασιών και εξοπλισμός αίθουσας τέχνης Πνευματικού Κέντρου Δήμου Γρεβενών» .

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 10-4-2012 ημέρα Τρίτη   και ώρα 12:30 μμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 16.695/06-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αντιδημάρχου κ. Αθανασίου Ηλ. Καραγιάννη, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: | ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1 1. Καραγιάννης Αθανάσιος (Πρόεδρος) | Ασλανίδου Δέσποινα |
| 2. Δασκαλόπουλος Αντώνιος (Aντ/δρος) | Στάμος Σωκράτης |
| 3 3 .Αρμπάρας Γεώργιος | Αν και κλήθηκαν νόμιμα |
| 3 4. Λάτσος Βασίλειος |  |
| 4 5. Παρασκευαϊδης Χρήστος |  |
| 5 6. Σταυροπούλου Βασιλική |  |
| 6 7 Σιμούλης Αθανάσιος (αναπληρωματικο μέλος) |  |
| 8. Τζιαχάνας Στέργιος |  |
| 9. |  |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 τακτικών και αναπληρωματικών μελών βρέθηκαν παρόντα 8.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

24ο ΘΕΜΑ :Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού (53.731,86) €,  για την μερική εξόφληση του 7ου λογαριασμού εκτέλεσης του έργου με τίτλο:«Αποπεράτωση εργασιών και εξοπλισμός αίθουσας τέχνης Πνευματικού Κέντρου Δήμου Γρεβενών» .

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε την εισήγηση του  υπαλλήλου  της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Γραμματεία Τ.Υ του Δήμου Περικλή Αλεξίου  η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

- Την υπ’ αριθμ. 779/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία, το ανωτέρω έργο, είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2012.

- Το ανωτέρω έργο, είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Γρεβενών έτους 2012, υπό Κ.Α. 8122.018, με συνολική πίστωση (53.731,86) € από το ΠΔΕ  ΣΑΤΑ 2011 (50.000,00) €  & ΣΑΤΑ 2011 χρ. Υπόλοιπο (3.731,86)  €

- Την 7η Εντολή πληρωμής του έργου ποσού (189.229,75) €, με υπόλοιπο αυτού ποσού (90.526,95) €, από την Δ/σνη Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

- Υπ’ αριθμ. Α-393/10-4-2012  πρόταση ανάληψης δαπάνης.

5. Τις σχετικές διατάξεις Ν. 3852/2010, Π.Δ. 113/2010, Εγκύκλιος 30/19664/20-4-2011

6. Τα Στοιχεία του έργου:

Αριθμ. μελέτης: 55/2006

Τίτλος: «Αποπεράτωση εργασιών και εξοπλισμός αίθουσας τέχνης Πνευματικού Κέντρου

Δήμου Γρεβενών»

Προϋπ/σμός:   1.546.000,00  €

Απόφ. έγκρισης :  392/2006 ΔΕ

Απόφ. ανάθεσης : 73/2007 ΔΕ

Ανάδοχος Κ/Ξ: Σαμαράς Ιωάννης – Τσιρογιάννης Βασίλειος

Ημερομηνίας Συμφωνητικού: 27-6-2007

Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ : 1.241.629,40  €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ : 1.477.538,99  €

3ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: 1.700.000,00 €

Προθεσμία Περάτωσης: 360 ημέρες

Προθεσμία Περάτωσης με παρατάσεις: 20-12-2008

Ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής: 16-6-2008

Χρηματοδότηση: ΠΕΠ 2000-2006, ΣΑΤΑ

ΚΑ: 30-7311.017

Επιβλέπων: Ματετζίδης Ιωάννης – Ζιώγας Κων/νος – Βαρσάμη Αγορίτσα – Σαϊτη Σοφία

Προτείνουμε

Στην Οικονομική Επιτροπή

1.- Να εγκρίνει  δαπάνη συνολικού ποσού (53.731,86) €, για την μερική εξόφληση του 7ου λογαριασμού εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση εργασιών και εξοπλισμός αίθουσας τέχνης Πνευματικού Κέντρου Δήμου Γρεβενών»  .

2.- Να διαθέσει  πίστωση συνολικού ποσού (53.731,86) €, που είναι εγγεγραμμένη στον υπό    ΚΑ. 8122.018 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012, για την μερική εξόφληση του 7ου λογαριασμού εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση εργασιών και εξοπλισμός αίθουσας τέχνης Πνευματικού Κέντρου Δήμου Γρεβενών»

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Τα μέλη της Ο.Ε κοι Τζιαχάνας Στέργιος , Δασκαλόπουλος Αντώνιος και Σιμούλης Αθανάσιος δήλωσαν ότι καταψηφίζουν τις πιστώσεις από ΣΑΤΑ 2011 διότι δεν υπήρξε ενημέρωση για την αναλογική κατανομή της.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της:

- Την περιπτ. δ. της παρ. 1 του άρθρου 72. και την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10

- Την αριθ. Α- 393/10-4-2012  πρόταση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου.

- Την εισήγηση της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α.  Eγκρίνει δαπάνη ποσού (53.731,86) €, για την μερική εξόφληση του 7ου λογαριασμού εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση εργασιών και εξοπλισμός αίθουσας τέχνης Πνευματικού Κέντρου Δήμου Γρεβενών»  .

B. Διαθέτει πίστωση ποσού (53.731,86) €, που είναι εγγεγραμμένη στον υπό                      ΚΑ. 8122.018 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012, για την μερική εξόφληση του 7ου λογαριασμού εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση εργασιών και εξοπλισμός αίθουσας τέχνης Πνευματικού Κέντρου Δήμου Γρεβενών» .

Μειοψηφούντων των μελών της Ο.Ε  Τζιαχάνα Στέργιο , Δασκαλόπουλου Αντώνιου και Σιμούλη Αθανάσιο  οι οποίοι δήλωσαν ότι καταψηφίζουν τις πιστώσεις από ΣΑΤΑ 2011 διότι δεν υπήρξε ενημέρωση για την αναλογική κατανομή της.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  143/2012.

……………………………………………..............................................................

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη

Υπογραφή                                                                  Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 25-4-2012

Ο

##### Π ρ ό ε δ ρ ο ς

Αθανάσιος Ηλ. Καραγιάννης

##### Αντιδήμαρχος