| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

# Από το αριθ. 47/18-12-2017 Πρακτικό Τακτικής  Συνεδρίασης Οικονομικής

# Επιτροπής.

Αριθ. απόφασης:366/2017

Περίληψη

Ενδοδικαστική Συμβιβαστική επίλυση των διαφορών από την με αριθ. κατάθεση ΑΓ475/11.08.2017 αγωγή της ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.   κατά του Δήμου Γρεβενών  για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αποχέτευσης Δ.Δ. Πολυνερίου» αντί του ποσού των 80.247,81 € πλέον ΦΠΑ.

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 18-12-2017  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 24.031/14-12-2017 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (8) οκτώ  ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: | ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1. Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος) | 1. Πέτρου Χρήστος |
| 2. Tσιρίκας Αναστάσιος (Αντ/δρος) | 2. Τριγώνης Χρήστος |
| 3 . Κιάκας Ζήσης | Αν και κλήθηκε νόμιμα δεν προσήλθε. |
| 4 . Μίχος Ιωάννης |  |
| 5. Φαρμάκης Γρηγόριος |  |
| 6. Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος 1ο |  |
| 7. Ισαακίδης Ισαάκ |  |
| 8. Παλάσκας Κωνσταντίνος |  |

Ο κος Κουπτσίδης Δημοσθένης  τακτικό  μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και Δημοτικός Σύμβουλος με την από 11-12-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας έχει τεθεί σε αυτοδίκαια αργία και για το λόγο αυτό   κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κος Ισαάκ Ισαακίδης.

Το 1ο  αναπληρωματικό μέλος Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος  κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Τριγώνη Χρήστου  σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2. του Ν. 3582/2010.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

6ο ΘΕΜΑ : Ενδοδικαστική Συμβιβαστική επίλυση των διαφορών από την με αριθ. κατάθεση ΑΓ475/11.08.2017 αγωγή της ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.   κατά του Δήμου Γρεβενών  για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αποχέτευσης Δ.Δ. Πολυνερίου» αντί του ποσού των 80.247,81 € πλέον ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε την εισήγηση Δνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

Ιστορικό  3

Με το αριθ.22901 από 28.11.2017 έγγραφο του Δημάρχου με θέμα την  Ενδοδικαστική Συμβιβαστική επίλυση των διαφορών από την με αριθ. κατάθεση,  ΑΓ475/11.08.2017 αγωγή της ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.   κατά του Δήμου Γρεβενών  για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αποχέτευσης Δ.Δ. Πολυνερίου» αντί του ποσού των 80.247,81 € πλέον ΦΠΑ, μας παρακαλεί να γνωμοδοτήσουμε προς την Οικονομική Επιτροπή.

Αναφορικά με την υπόθεση με αριθμό κατάθεσης ΑΓ475/11.08.2017 αγωγή της ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.   κατά του Δήμου Γρεβενών  για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αποχέτευσης Δ.Δ. Πολυνερίου» αντί του ποσού των 80.247,81 € πλέον ΦΠΑ o ανωτέρω ζητά:

το ποσό των 9.063,54€ που αντιστοιχεί στους νόμιμους  τόκους υπερημερίας για την καθυστερημένη εξόφληση του ποσού των 56.715,18€  από τον 1ο λογαριασμό για το χρονικό διάστημα από 2-12-2010 και έως 20-09-2012 και το ποσό 2.836,11€  που αντιστοιχεί στους νόμιμους  τόκους υπερημερίας για την καθυστερημένη εξόφληση του ποσού των 14.936,78€ του 2ου λογαριασμού για το χρονικό διάστημα από 28-02-2011 και έως 29-04-2013, ήτοι συνολικό ποσό 11.899,65€.

Η Οικονομική Υπηρεσία με ττο αριθ.21137/06.11.2017 έγγραφό της προς τον Δήμο διατύπωσε την άποψή της,  ότι:

- Οι ημερομηνίες που αντιστοιχούν στους τόκους υπερημερίας από την καθυστερημένη εξόφληση των ποσών των λογαριασμών για τις οποίες αιτείται ο ανάδοχος, είναι ορθές.

- Οι τόκοι που αναζητούνται έχουν ημερομηνία έναρξης τον επόμενο μήνα της έκδοσης του λογαριασμού.

- Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από πιστώσεις του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ, η οποία δεν προκαταβάλλονταν εξ ολοκλήρου με την έναρξη εκτέλεσης του έργου αλλά η ροή της  από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τις Περιφέρειες και κατόπιν προς τους Δήμους, αποστέλλονταν ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης αυτού καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Για το συγκεκριμένο έργο ο ανάδοχος κατέθεσε τον 1ο λογαριασμό στις 29.10.2010 πλην όμως η χρηματοδότηση ήρθε στον Δήμο στις 17.01.2012. (σχετικό το Α16/2012 γραμμάτιο είσπραξης).

Επίσης ο 2ος λογαριασμός κατατέθηκε στον Δήμο στις 24.01.2011 πλην όμως η χρηματοδότηση ήρθε στον Δήμο στις 26.04.2012. (σχετικό το Α107/2012 γραμμάτιο είσπραξης).

Επομένως θεωρούμε ότι ο Δήμος Γρεβενών ουδεμία ευθύνη έχει για την καθυστερημένη εξόφληση των λογαριασμών που αιτείται ο ανάδοχος.

Η τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γρεβενών παρείχε  πληροφορίες της επί της ανωτέρω αγωγής με το αριθμ.21734/14.11.2017 έγγραφό της.

Επί της ανωτέρω αγωγής ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Γρεβενών διατύπωσε τις απόψεις με το αριθ.23696/08.12.2017 έγγραφό του στο οποίο αναφέρει τα εξής:

Θέμα:Το με αρ.πρωτ.22901/28-11-2017 έγγραφό γραφείου Δημάρχου .

Σχετικά με το παραπάνω έγγραφό σας και τα συνημμένα σ'αυτό έγγραφα και επί της αναφερόμενης υπόθεσης-αγωγής που εκκρεμεί στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης με αρθ,κατάθ,ΑΓ 475/11-08-2017 της ομόρρυθμης εταιρίας <Αθανάσιος Λούδας και ΣΙΑ Ο.Ε.> κατά του Δήμου Γρεβενών, σας κάνω γνωστά τα παρακάτω:

Με το άρθρο 126Β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ρυθμίζονται τα σχετικά με την διαδικασία Ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης σε συμβούλιο των διαφορών από αγωγές για απαιτήσεις από διοικητικές συμβάσεις.

Κατά το άνω άρθρο παρ.2 ο εισηγητής που ορίζεται από τον Πρόεδρο του οικείου τμήματος <...0 εισηγητής επιμελείται τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων από τους διαδίκους, από τους οποίους μπορεί να ζητά, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων, και οργανώνει την επικοινωνία με αυτούς προς το σκοπό επίλυσης της διαφοράς. Προς τούτο οι διάδικοι καλούνται σε κοινή συνάντηση από τον εισηγητή σε ημερομηνία που ορίζεται από τον ίδιο. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, η υπόθεση εισάγεται στο συμβούλιο και συντάσσεται πρακτικό, το οποίο περιέχει τις δηλώσεις των διαδίκων και την απόφαση του συμβουλίου την οποία επιλύεται η διαφορά ή διαπιστώνεται η μη επίτευξη της ενδοδικαστικής επίλυσής της>, κατά δε την παρ.5<„,Για την ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα>

Στην ως άνω διάταξη γίνεται αναφορά ότι:Μετά την συμπλήρωση της διαδικασίας η υπόθεση εισάγεται στο Συμβούλιο ,συντάσεται πρακτικό που περιέχει τις δηλώσεις των διαδίκων και της απόφασης του Συμβουλίου με την οποία επιλύθηκε η διαφορά ή διαπιστώθηκε η μη επίτευξη ενδοδικαστικής επίλυσής της.Η απόφαση ενδοδικαστικής επίλυσης, η οποία περιέχει το ύψος της απαίτησης χωρίς παράθεση του πραγματικού ,το χρόνο έναρξης της τοκοφορίας και τον προσδιορισμό του επιτοκίου, έχει τα αποτελέσματα αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και συνιστά εκτελεστό τίτλο κατά την έννοια του άρθρου 199 του Κ.Δ.Δ.

Σε περίπτωση απόφασης ενδοδικαστικής επίλυσης κατά τα άνω, πλέον της κατά τα άνω ειδικής πληρεξουσιότητας, θα πρέπει να προσδιοριστούν στην εν λόγω απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου επακριβώς οι όροι αυτής εκ μέρους του Δήμου με τους οποίους συμμετέχει στον ως άνω αναφερόμενο ενδοδικαστικό συμβιβασμό.

Επί της παραπάνω υποθέσεως και λαμβανομένων υπόψιν τα με αρ.πρωτ.22884/28- 11-2017 και 21734/14-11-2017 και 21131/06-11-2017 .έγγραφα του γραφείου Δημάρχου , της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών και Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου αντίστοιχα, προκύπτει η πληρωμή των αναφερομένων στην υπό κρίση αγωγή έργων.

Πλέον των άνω οι τόκοι νόμιμοι και υπερημερίας επί οφειλών του Δημοσίου ορίζονται σε 6% ετησίως επί του κεφαλαίου, εκτός αν υπάρχει αντίθετη σύμβαση η ειδικός νόμος,όπερ ισχύει και για τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ.(απόφαση 25/2012 του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου),όπερ πρέπει να ληφθεί υπόψιν σε σχέση με τα αναφερόμενα περί τοκοδοσίας που αιτείται στην άνω αγωγή του ο αντίδικος.

Η τοκοφορία για οφειλές του Δημοσίου και ΝΠΔΔ αρχίζει από την επίδοση της αγωγής'

Κατά το συνημμένο  από 19-02-2010 συμφωνητικό εκτέλεσης του αναφερόμενου έργου ανάμεσα στον Δήμο Θεοδώρου Ζιάκα και την αντίδικο, γίνεται αναφορά  ότι«Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Θησέας» >,όπερ αποδέχθηκε η αντίδικος και κατά τα αναφερόμενα στο άνω συμφωνητικό ήτοι την πληρωμής της  από το πρόγραμμα Θησεάς. Αυτό επισημαίνεται στο ως άνω έγγραφο της Δ/νσης οικονομικών υπηρεσιών (21137).,ώστε όπως αναφέρει να μην έχει ουδεμία ευθύνη ο Δήμος για την καθυστέρηση

Από τα εν γένει παραπάνω ,λαμβανομένων υπόψιν αυτών και υπολογιζομένων των τόκων με 6% ετησίως και λαμβανομένου υπόψιν του χρόνου επίδοσης της υπό κρίση αγωγής ,φρονώ πως θα πρέπει να υπάρξει λαμβανομένων υπόψιν των παραπάνω συγκεκριμενοποίηση του του ποσού των τόκων υπολογιζομένων κατά τα άνω προς 6% ετησίως και αναλόγως εφόσον αποφασιστεί η ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς αποφασιστεί το ποσό καταβολής για την επίλυση της διαφοράς κατά τα άνω της υπό κρίση αγωγής..Ήτοι ληφθεί υπόψιν η τυχόν αναφερόμενη και αναγνωρισμένη κύρια οφειλή ,οι τόκοι αυτής υπολογισμένοι προς 6% ετησίως για το κατά νόμο χρονικό διάστημα καθυστέρησης(η υποχρέωση καταβολής τόκων αρχίζει ένα μήνα από την λήξη της μηνιαίας προθεσμίας ελέγχου και διόρθωσης του λογαριασμού από την διευθύνουσα υπηρεσία),και επ'αυτού του συνολικού ποσού αποφασισθεί το προτεινόμενο ποσό συμμετοχής στον ενδοδικαστικό συμβιβασμό και την οριστική επίλυση της διαφοράς ,διαδικασία που φρονώ πως θα είναι συμφέρουσα καθόσον, πέραν της τυχόν μείωσης του ποσού οφειλής, δεν θα υπάρξουν „ περαιτέρω επιβαρύνσεις από τόκους, δικαστική δαπάνη

Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει εκδίκαση της αγωγής κατά την δικάσιμο που προσδιορίσθηκε η συζήτηση τους και έκδοση απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο

Σε περίπτωση απόφασης ενδοδικαστικής επίλυσης κατά τα άνω ,πλέον της κατά τα άνω ειδικής πληρεξουσιότητας ,θα πρέπει να προσδιορισθούν στην εν λόγω απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου(εν προκειμένω της Οικονομικής Επιτροπής)επακριβώς οι όροι αυτής εκ μέρους του Δήμου με τους οποίους συμμετέχει στον ως άνω αναφερόμενο ενδοδικαστικό συμβιβασμό(ποσό καταβολής, τρόπος και χρόνος  καταβολής του, έναρξη χρόνου τοκοδοσίας).

Γρεβενά 08-12-2017

Ο νομικός Σύμβουλος του

Δήμου Γρεβενών

Καρέτσος Αναστάσιος

Νομικό πλαίσιο:

Στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) προβλέπονται τα εξής: «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του…».

Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) προβλέπονται τα εξής: «1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: … ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό. … 2. Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφαση. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου.».

Στις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄) προβλέπονται τα εξής: «1. Οι Δήμοι οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό. … 4. Η ακίνητη περιουσία των Δήμων προστατεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, περί προστασίας της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, όπως κάθε φορά ισχύουν…».

Σύμφωνα με το αριθ. οικ.45351/12-11-2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ : «Α. Με τις διατάξεις της περίπτωσης (ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 72 «Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες» του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012, απονέμεται στην  οικονομική επιτροπή η αρμοδιότητα να αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό...
Β. Η άσκηση της αρμοδιότητας της οικονομικής επιτροπής/δημοτικού συμβουλίου που ήδη περιγράψαμε, αφορά και τις περιπτώσεις εκείνες όπου ανακύπτουν διαφορές αστικής αντικειμενικής ευθύνης, μεταξύ δήμου και τρίτου, υπό την έννοια των διατάξεων των άρθρων 104-106 του Εισαγωγικού Νόμου Αστικού Κώδικα (ΕισΝΑΚ). Έτσι, εάν δήμος ενέχεται σε αποζημίωση, για πράξεις ή παραλείψεις οργάνων που  βρίσκονται στην υπηρεσία του κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, είναι δυνατό να ενεργοποιήσει την προπαρατεθείσα διάταξη του ν. 3852/2010 και το αρμόδιο, ανάλογα με το ύψος της επίδικης διαφοράς, όργανο να αποφασίσει για εξώδικο συμβιβασμό, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται από το νόμο. Γ. Όπως άλλωστε επισημαίνει και ο Συνήγορος του Πολίτη ο εξώδικος συμβιβασμός προϋποθέτει τη συναίνεση και των δυο εμπλεκόμενων μερών. Ως εκ τούτου, η ενεργοποίηση των διατάξεων περί εξώδικου συμβιβασμού από πλευράς του δήμου εναπόκειται αποκλειστικά στην αποφασιστική αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής/δημοτικού συμβουλίου. Δεν τίθεται, συνεπώς, ζήτημα εντολής (ή παραίνεσης ή «ενθάρρυνσης») προς τον δήμο από άλλη δημόσια αρχή, ώστε αυτός να προχωρήσει στη λήψη της σχετικής απόφασης.
Ωστόσο, κατά την εξέταση των νομικών προϋποθέσεων και πραγματικών περιστατικών από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο του δήμου, προκειμένου να αποφασιστεί εάν τελικά ο τελευταίος θα προχωρήσει σε εξώδικο συμβιβασμό, θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι θετικές επιπτώσεις που ο συμβιβασμός τέτοιου είδους θα έχει όχι μόνο στον διεκδικούντα αποζημίωση αλλά και στον ίδιο το δήμο και στο δημόσιο κατ’ επέκταση, καθώς:  Η δικαστική επίλυση της διαφοράς είναι δυνατό να έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση του δήμου, δεδομένου ότι, σε περίπτωση δικαίωσης του ενάγοντος, η δαπάνη του δήμου προσαυξάνεται με τα δικαστικά έξοδα αυτού και τους επιδικαζόμενους τόκους, ενώ είναι επίσης πιθανό να επιδικαστούν χρηματικά ποσά για αναπλήρωση διαφυγόντων κερδών ή/και ηθική βλάβη. Συνεπώς, σε περιπτώσεις όπου κρίνεται μάλλον πιθανή η έκδοση δικαστικής απόφασης υπέρ του ενάγοντος, η αποδοχή τέτοιου συμβιβασμού εκ μέρους του δήμου συμβάλλει στην προστασία της περιουσίας αυτού, κάτι που αποτελεί άλλωστε υποχρέωσή του σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ. 1 του 178 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006).  Επιτυγχάνεται η ταχύτερη αποζημίωση του ζημιωθέντος, ο οποίος διαφορετικά υποχρεούται συχνά να περιμένει την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος έως ότου εκδικασθεί η υπόθεση. Με τον τρόπο αυτόν προάγεται η εμπιστοσύνη του προς τη διοίκηση. Παράλληλα, αποφορτίζεται ο μηχανισμός απονομής δικαιοσύνης. Δ. Όσον αφορά τη ρητή υποχρέωση του δήμου να προστατεύει την περιουσία του, θεωρούμε επιβεβλημένο να τονίσουμε συμπληρωματικά τα εξής: Όσο αντιβαίνει στην υποχρέωση του δήμου να προστατεύει την περιουσία του η επιπλέον οικονομική επιβάρυνσή του, σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης διαφοράς για την οποία εκτιμάται ότι θα ήταν προς το συμφέρον του ο εξώδικος συμβιβασμός, άλλο τόσο αντιβαίνει στην υποχρέωση αυτή η παροχή αποζημιώσεων, κατόπιν τέτοιου συμβιβασμού, σε περιπτώσεις όπου κρίνεται μη πιθανή η δικαίωση του ενάγοντος, πολλώ δε μάλλον σε περιπτώσεις όπου δεν στοιχειοθετείται επαρκώς η αξίωση του τελευταίου κατά του δήμου. Η διαπίστωση εάν συντρέχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις, ώστε να επιλέξει ο εκάστοτε δήμος την οδό του εξώδικου συμβιβασμού, δεν μπορεί να γίνεται παρά μόνο κατά περίπτωση και εναπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του αποφασιστικού οργάνου του δήμου, σύμφωνα με όσα ήδη αναφέρθηκαν…»..

Πρόταση Υπηρεσίας

Με βάση τα παραπάνω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει ή όχι την  Ενδοδικαστική Συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς  της  αριθ. κατάθεσης ΑΓ475/11.08.2017 αγωγή της ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.   κατά του Δήμου Γρεβενών  για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αποχέτευσης Δ.Δ. Πολυνερίου» αντί του ποσού των 80.247,81 € πλέον ΦΠΑ

Έπειτα από τα ανωτέρω ο κ. πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω καθώς και

- την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72  του Ν. 3852/2010

- το αριθ.23696/08.12.2017 έγγραφό του Νομικού Συμβούλου

- την εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Δεν δέχεται την Ενδοδικαστική Συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς  της  αριθ. κατάθεσης ΑΓ475/11.08.2017 αγωγή της ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.   κατά του Δήμου Γρεβενών  για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αποχέτευσης Δ.Δ. Πολυνερίου» αντί του ποσού των 80.247,81 € πλέον ΦΠΑ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  366/2017.

……………………………………..............................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη

                - Υπογραφή                                                                  Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 19-12-2017

Ο

##### Π ρ ό ε δ ρ ο ς

Αδάμος Ματθαίος

Αντιδήμαρχος

Οικονομικών- Διοικητικών

Υπηρεσιών