| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

# Από το αριθ. 17/10-07-2018 Πρακτικό Τακτικής  Συνεδρίασης Οικονομικής

# Επιτροπής.

Αριθ. απόφασης:134/2018

Περίληψη

Ενδοδικαστική Συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την με αριθ. καταθέση ΑΓ271/23-12-2015 Αγωγή της εταιρείας ΧΟΛΕΒΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε κατά του Δήμου Γρεβενών για την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΡΙΟΝΙΩΝ .

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 10-07-2018  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 9638/06-07-2018 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (8) οκτώ  ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: | ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1. Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος) | 1. Κιάκας Ζήσης |
| 2. Tσιρίκας Αναστάσιος (Αντ/δρος) | Αν και κλήθηκε νόμιμα δεν προσήλθε. |
| 3. Μίχος Ιωάννης |  |
| 4 .Πέτρου Χρήστος |  |
| 5. Τριγώνης Χρήστος |  |
| 6. Φαρμάκης Γρηγόριος |  |
| 7. Ισαακίδης Ισαάκ |  |
| 8. Παλάσκας Κωνσταντίνος |  |

Ο κος Κουπτσίδης Δημοσθένης  τακτικό  μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και Δημοτικός Σύμβουλος με την από 11-12-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας έχει τεθεί σε αυτοδίκαια αργία και για το λόγο αυτό   κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κος Ισαάκ Ισαακίδης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

9ο ΘΕΜΑ : Ενδοδικαστική Συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την με αριθ. καταθέση ΑΓ271/23-12-2015 Αγωγή της εταιρείας ΧΟΛΕΒΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε κατά του Δήμου Γρεβενών για την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΡΙΟΝΙΩΝ .

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε την εισήγηση Δνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

Ιστορικό

Με το αριθ.8330 από 14.06.2018 έγγραφο του Δημάρχου με θέμα την Ενδοδικαστική Συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την με αριθ. καταθέση ΑΓ271/23-12-2015 Αγωγή της εταιρείας ΧΟΛΕΒΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε κατά του Δήμου Γρεβενών, μας ενημερώνει ότι το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης θα μας καλέσει να παραστούμε στο πλαίσιο της Ενδοδικαστικής Συμβιβαστικής Επίλυσης της άνω διαφοράς.

Αναφορικά με την παρούσα αγωγή ζητείται να καταδικαστεί ο Δήμος Γρεβενών (κύριος του δημόσιου έργου) να καταβάλλει στην ενάγουσα (ανάδοχος κατασκευής δημόσιου έργου) τα ποσά που αντιστοιχούν σε λογαριασμούς (ΠΟΣΌ 44.449,78ΕΥΡΏ) που υποβλήθηκαν στην διευθύνουσα υπηρεσία του κυρίου του έργου, ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν από αυτή και αποτελούν την πιστοποίηση για την πληρωμή του αναδόχου δυνάμει σύμβασης κατασκευής δημοσίου έργου που διέπεται απο τις διατάξεις του Ν.3669/2008, του Π.Δ.171/87 και του Ν.2576/1998, καθώς και του Ν.3463/2006, νομιμοτόκως με τόκο υπερημερίας που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ.166/2003 όπως αναφέρεται και στο άρθρο 53 παρ.9 Ν.3669/2008.

Η Οικονομική Υπηρεσία για το ανωτέρω θέμα διατύπωσε την άποψή της ως εξής:

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, αναφορικά με την υπόθεση με αριθμό κατάθεσης ΑΓ271/23.05.2018 για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο της διαφοράς από αγωγή της ΧΟΛΕΒΑ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά του Δήμου Γρεβενών για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΡΙΟΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 46.027,10 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

- Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ, η οποία δεν προκαταβάλλονταν εξ ολοκλήρου με την έναρξη εκτέλεσης του έργου αλλά η ροή της από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους Δήμους, αποστέλλονταν είτε τμηματικά καθ’ όλη την διάρκεια του έτους είτε σωρευτικά για συγκεκριμένους μήνες του έτους.

- Για την πληρωμή του έργου κατά το οικ. έτος 2011 εγγράφηκε στο Προϋπολογισμό του Δήμου Γρεβενών - ΚΑΕ 25/7312.042- με τίτλο: “Κατασκευή παροχών αποχέτευσης στον οικισμό Πριονίων“ ποσό 25.000,00 € το οποίο ουδέποτε εκταμιεύθηκε διότι στην υπηρεσία μας δεν προσκομίσθηκε κανένα δικαιολογητικό πληρωμής του έργου. Την 24-4-2018 (μετά την παρέλευση εφτά (7) και πλέον ετών από την υπογραφή της σύμβασης), εκδόθηκαν από την δικαιούχο εταιρεία και προσκομίσθηκαν δυο τιμολόγια (αριθμ.38/12-4-2018 ποσού 30.815,82€ και το αριθμ.39/12-4-2018 ποσού 13.633,96) τα οποία και επιστράφηκαν, διότι δεν συνοδεύονταν από τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής του έργου και την εξασφαλισμένη πίστωση.

Η Τεχνική Υπηρεσία διατύπωσε την άποψή της με το αριθ.8267/13-6-2018 έγγραφό της σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως εξής:

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών

Όπως προκύπτει από το αρχείο της Υπηρεσίας για το έργο με τίτλο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΡΙΟΝΙΩΝ” σας παραθέτω τα παρακάτω:

Το παραπάνω έργο εκτελέστηκε βάσει της με αριθμό 98/2009 μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών.

Η Δημοπρασία διενεργήθηκε στις 27-07-2010 κατά την οποία πρώτος μειοδότης αναδείχθηκε η τεχνική εταιρεία ΧΟΛΕΒΑ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. και με έκπτωση 1.0%

Τα πρακτικά της παραπάνω δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την με αριθμό 77/2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Γόργιανης.

Υπεγράφη το από 26-8-2010 συμφωνητικό ποσού 46.027,10 ευρώ με ΦΠΑ

Συντάχθηκε ο από 24-11-2011 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ποσού 45.572,38 ευρώ με ΦΠΑ και ο οποίος εγκρίθηκε με την με αριθμό 704/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών.

Μετά από αίτηση του αναδόχου με την με αριθμό 524/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση περαιώσεως του έργου μέχρι 23-12-2011

Η περαίωση του έργου συντελέσθηκε στις 23-12-2011

Για το παραπάνω έργο εξεδόθησαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία οι παρακάτω εντολές πληρωμών

- Η από 27-09-2010 1η Εντολή Πληρωμής ποσού 30.815,82 ευρώ με ΦΠΑ

- Ο από 21-02-2012 2η Εντολή Πληρωμής ποσού 13.633,96 ευρώ με ΦΠΑ και

ΣΥΝΟΛΟ 44.449,78 ΕΥΡΏ με ΦΠΑ.

Η Τελική Επιμέτρηση που υπεβλήθη από τον ανάδοχο και Θεωρήθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία στις 23-12-2011 και περιλαμβάνει τις εργασίες που περιελήφθησαν στην 2η Εντολή Πληρωμής.

Το έργο παρελήφθη στις 28-05-2013 από αρμόδια Επιτροπή που συγκροτήθηκε με βάσει της με αριθμό 15929/1313/16-04-2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και εγκρίθηκε με την με αριθμό 275/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών.

Επί της ανωτέρω αγωγής ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Γρεβενών διατύπωσε τις απόψεις με το αριθ.8614/19.06.2018 έγγραφό του.

*

Θέμα:το με αρ.πρωτ.8330/14-06-2018 έγγραφό σας.

Σχετικά με το παραπάνω έγγραφό σας ,σας κάνω γνωστά τα παρακάτω:

Από το σύνολο των συνειμμένων εγγράφων και τις απόψεις της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Γρεβενών,διαπιστώνεται ότι κάθε δικαίωμα της εταιρίας < ΧΟΛΕΒΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.> έχει παραγραφεί παρελθόντος χρονικού διαστήματος επτά περίπου
ετών ήτοι χρονικό διάστημα πέραν της πενταετίας. από το οποίο ήταν δυνατή η
άσκηση εκ μέρους της άνω εταιρίας κάθε δικαιώματος της περί διεκδίκησης των
αναφερομένων στην ως άνω αγωγή της.

Παραγραφέντος του δικαιώματος για άσκηση κύριας αγωγής ένεκα των
αναφερομένων στην υπό κρίση αγωγή της ,έχει παραγραφεί και κάθε δικαίωμα αυτής
και κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού,

Φρονώ κατόπιν τούτων πως δεν είναι εφικτή η συμβιβαστική επίλυση της εν λόγω
υπόθεσης και πρέπει να υπάρξει δικαστική κρίση ενόψει των ανωτέρω και όσων
αναφέρονται στα με αρ.πρωτ.7853/07-06-2018 και 8267/13-06-2018 έγγραφα της
Δ/νσης Οικονομικών .Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Γ ρεβενών αντίστοιχα.

Γρεβενά19-06-2018
Ο νομικός σύμβουλος

του Δήμου Γρεβενών

Αναστάσιος Β. Καρέτσος

Νομικό πλαίσιο:

Στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) προβλέπονται τα εξής: «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του…».

Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) προβλέπονται τα εξής: «1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: … ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό. … 2. Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφαση. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου.».

Στις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄) προβλέπονται τα εξής: «1. Οι Δήμοι οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό. … 4. Η ακίνητη περιουσία των Δήμων προστατεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, περί προστασίας της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, όπως κάθε φορά ισχύουν…».

Σύμφωνα με το αριθ. οικ.45351/12-11-2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ : «Α. Με τις διατάξεις της περίπτωσης (ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 72 «Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες» του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012, απονέμεται στην  οικονομική επιτροπή η αρμοδιότητα να αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό...
Β. Η άσκηση της αρμοδιότητας της οικονομικής επιτροπής/δημοτικού συμβουλίου που ήδη περιγράψαμε, αφορά και τις περιπτώσεις εκείνες όπου ανακύπτουν διαφορές αστικής αντικειμενικής ευθύνης, μεταξύ δήμου και τρίτου, υπό την έννοια των διατάξεων των άρθρων 104-106 του Εισαγωγικού Νόμου Αστικού Κώδικα (ΕισΝΑΚ). Έτσι, εάν δήμος ενέχεται σε αποζημίωση, για πράξεις ή παραλείψεις οργάνων που  βρίσκονται στην υπηρεσία του κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, είναι δυνατό να ενεργοποιήσει την προπαρατεθείσα διάταξη του ν. 3852/2010 και το αρμόδιο, ανάλογα με το ύψος της επίδικης διαφοράς, όργανο να αποφασίσει για εξώδικο συμβιβασμό, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται από το νόμο. Γ. Όπως άλλωστε επισημαίνει και ο Συνήγορος του Πολίτη ο εξώδικος συμβιβασμός προϋποθέτει τη συναίνεση και των δυο εμπλεκόμενων μερών. Ως εκ τούτου, η ενεργοποίηση των διατάξεων περί εξώδικου συμβιβασμού από πλευράς του δήμου εναπόκειται αποκλειστικά στην αποφασιστική αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής/δημοτικού συμβουλίου. Δεν τίθεται, συνεπώς, ζήτημα εντολής (ή παραίνεσης ή «ενθάρρυνσης») προς τον δήμο από άλλη δημόσια αρχή, ώστε αυτός να προχωρήσει στη λήψη της σχετικής απόφασης.
Ωστόσο, κατά την εξέταση των νομικών προϋποθέσεων και πραγματικών περιστατικών από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο του δήμου, προκειμένου να αποφασιστεί εάν τελικά ο τελευταίος θα προχωρήσει σε εξώδικο συμβιβασμό, θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι θετικές επιπτώσεις που ο συμβιβασμός τέτοιου είδους θα έχει όχι μόνο στον διεκδικούντα αποζημίωση αλλά και στον ίδιο το δήμο και στο δημόσιο κατ’ επέκταση, καθώς:  Η δικαστική επίλυση της διαφοράς είναι δυνατό να έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση του δήμου, δεδομένου ότι, σε περίπτωση δικαίωσης του ενάγοντος, η δαπάνη του δήμου προσαυξάνεται με τα δικαστικά έξοδα αυτού και τους επιδικαζόμενους τόκους, ενώ είναι επίσης πιθανό να επιδικαστούν χρηματικά ποσά για αναπλήρωση διαφυγόντων κερδών ή/και ηθική βλάβη. Συνεπώς, σε περιπτώσεις όπου κρίνεται μάλλον πιθανή η έκδοση δικαστικής απόφασης υπέρ του ενάγοντος, η αποδοχή τέτοιου συμβιβασμού εκ μέρους του δήμου συμβάλλει στην προστασία της περιουσίας αυτού, κάτι που αποτελεί άλλωστε υποχρέωσή του σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ. 1 του 178 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006).  Επιτυγχάνεται η ταχύτερη αποζημίωση του ζημιωθέντος, ο οποίος διαφορετικά υποχρεούται συχνά να περιμένει την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος έως ότου εκδικασθεί η υπόθεση. Με τον τρόπο αυτόν προάγεται η εμπιστοσύνη του προς τη διοίκηση. Παράλληλα, αποφορτίζεται ο μηχανισμός απονομής δικαιοσύνης. Δ. Όσον αφορά τη ρητή υποχρέωση του δήμου να προστατεύει την περιουσία του, θεωρούμε επιβεβλημένο να τονίσουμε συμπληρωματικά τα εξής: Όσο αντιβαίνει στην υποχρέωση του δήμου να προστατεύει την περιουσία του η επιπλέον οικονομική επιβάρυνσή του, σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης διαφοράς για την οποία εκτιμάται ότι θα ήταν προς το συμφέρον του ο εξώδικος συμβιβασμός, άλλο τόσο αντιβαίνει στην υποχρέωση αυτή η παροχή αποζημιώσεων, κατόπιν τέτοιου συμβιβασμού, σε περιπτώσεις όπου κρίνεται μη πιθανή η δικαίωση του ενάγοντος, πολλώ δε μάλλον σε περιπτώσεις όπου δεν στοιχειοθετείται επαρκώς η αξίωση του τελευταίου κατά του δήμου. Η διαπίστωση εάν συντρέχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις, ώστε να επιλέξει ο εκάστοτε δήμος την οδό του εξώδικου συμβιβασμού, δεν μπορεί να γίνεται παρά μόνο κατά περίπτωση και εναπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του αποφασιστικού οργάνου του δήμου, σύμφωνα με όσα ήδη αναφέρθηκαν…»..

Πρόταση Υπηρεσίας

Με βάση τα παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει ή όχι την Ενδοδικαστική Συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την με αριθ. καταθέση ΑΓ271/23-12-2015 Αγωγή της εταιρείας ΧΟΛΕΒΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε κατά του Δήμου Γρεβενών για την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΡΙΟΝΙΩΝ .

Μετά από τα ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της:

- Το άρ. 72 παρ. 2 ,4 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και   της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”

- Του άρ. 72 παρ. 1 περ. ιδ του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6  παρ. 5 του Ν. 4071/2012.

- Την με αριθ. καταθέση ΑΓ271/23-12-2015 Αγωγή της εταιρείας ΧΟΛΕΒΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε .

- To αριθ.8614/19.06.2018 έγγραφό του Νομικού Συμβούλου του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη απόφασης για Ενδοδικαστική Συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την με αριθ. καταθέση ΑΓ271/23-12-2015 Αγωγή της εταιρείας ΧΟΛΕΒΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε κατά του Δήμου Γρεβενών ποσού ύψους 44.449,78 ΕΥΡΏ με ΦΠΑ. για την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΡΙΟΝΙΩΝ , σύμφωνα με την περ. ιδ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν 3852/2010, διότι η εκτιμώμενη διαφορά είναι πάνω από 30.000,00€ και λόγω της σπουδαιότητας του θέματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  134/2018.

…………………………………………….............................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη

                - Υπογραφή                                                                  Υπογραφές

            - Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 11-07-2018

Ο Πρόεδρος

Αδάμος Ματθαίος

Αντιδήμαρχος

Οικονομικών- Διοικητικών

Υπηρεσιών