|  | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

# Από το αριθ. 12/12-5-2020 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθ. απόφασης:134/2020

Περίληψη

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕ Θ. ΖΙΑΚΑ»  Αρ.Μελ 074/2013 .

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 12-5-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 6512/08-5-2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) .

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (6) έξη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: | ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1. Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος) | 1.Κουπτσίδης Δημοσθένης |
| 2. Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος) | 2. Παπαδόπουλος Ιωάννης |
| 3. Πέτρου Χρήστος | 3. Δόλγηρας Ιωσήφ |
| 4. Τριγώνης Χρήστος | 4. Σιούλας Κων/νος |
| 5. Τσικούρας Νικόλαος | Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκα νόμιμα. |
| 6. Γκοτζαμπασόπουλος Γεώργιος1ο |  |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Το 1ο  αναπληρωματικό μέλος Κοτζαμπασόπουλος Γεώργιος κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Σιούλα Κωνσταντίνου  σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2. του Ν. 3582/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.

Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕ Θ. ΖΙΑΚΑ»  Αρ.Μελ 074/2013 ΄

O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών  έστειλε για έγκριση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος

##### ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.Το προς παραλαβή έργο εκτελέστηκε  με  βάση την με  αριθμό  074/2013  μελέτη της Δ/ΝΣΗΣ Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης   12.516,65€ με Φ.Π.Α.

2.Το έργο εκτελέσθηκε  εργολαβικά με  ανάθεση.

3.Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με  την με αριθμό 304/2013 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γρεβενών .  Ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η εταιρεία  ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ   που προσέφερε έκπτωση  (00,00%    )

4.Υπογράφτηκε  το από 17/10/2013  συμφωνητικό  ποσού    10.607,34 €   με Φ.Π.Α.)

5.Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν  έξι   (6) μήνες.

Η  περαίωση του έργου έγινε  την 17/12/2013, σύμφωνα με την Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών

6. Συντάχθηκε η από 27/1/2014  Τελική Επιμέτρηση, και μαζί με αυτήν υπεβλήθη  και  το Μητρώο έργου καθώς και το τελικό Φ.Α.Υ.  (Άρθρο 136 του Ν 4070/2012  και απόφαση 433/2000 καθιέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας Φ.Α.Υ. ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου Φ.Ε.Κ 1176/Β/22-09-2000   αντίστοιχα)

7. Με την  εν λόγω εργολαβία εκτελέσθηκαν οι  εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής και προβλέφθηκαν  με τον τελικό   1ο   Α.Π.Ε που εγκρίθηκε  με την με   αριθμό  593/2013     απόφαση     του  Δημοτικού  Συμβουλίου .

Η αξία των εκτελεσθεισών εργασιών , αφαιρούμενης της έκπτωσης ανήλθε στο ποσό των  10.607,34 € με Φ.Π.Α.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και :

α. Τις   ισχύουσες διατάξεις

β. Την με αριθμό 86/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συγκρότησης   Επιτροπής

για την Οριστική παραλαβή του έργου ¨ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕ Θ. ΖΙΑΚΑ  Αρ.Μελ 074/2013 ΄΄

γ. Το από 30 /04/2020 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του παραπάνω έργου

δ. Το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις  από μέρους του αναδόχου ή της επιτροπής

###### Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου ¨ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕ Θ. ΖΙΑΚΑ  Αρ.Μελ 074/2013 ΄΄

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

- Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  ‘όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν4623/2019 “

- Τις   ισχύουσες διατάξεις

- Την με αριθμό 86/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συγκρότησης   Επιτροπής για την Οριστική παραλαβή του έργου ¨ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕ Θ. ΖΙΑΚΑ  Αρ.Μελ 074/2013 ΄΄

- Το από 30 /04/2020 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του παραπάνω έργου

- Το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις  από μέρους του αναδόχου ή της επιτροπής

- Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα

Εγκρίνει το από 30-4-2020  Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕ Θ. ΖΙΑΚΑ  Αρ.Μελ 074/2013»

που  εκτελέστηκε από την εταιρεία «ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»   και η  αξία των εκτελεσθεισών εργασιών , αφαιρούμενης της έκπτωσης ανήλθε στο ποσό των  10.607,34  με Φ.Π.Α €

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  134/2020.

…………………………………………….........................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη

                - Υπογραφή                                                         	 Υπογραφές

                - Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 14-4-2020

Ο Πρόεδρος

Αδάμος Ματθαίος

Αντιδήμαρχος

Οικονομικών- Διοικητικών

Υπηρεσιών