|  | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

# Από το αριθ. 16/16-6-2020 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθ. απόφασης:176/2020

Περίληψη

Έγκριση Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ¨ ΈΡΓΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Τ.Κ. ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑΣ – ΠΡΟΣΒΟΡΟΥ¨, με Α.Μ. 11/2017.

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 16-6-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 8418/12-6-2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) .

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη και αναπληρωματικά της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (6) έξη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: | ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1. Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος) | 1. Δόλγηρας Ιωσήφ |
| 2. Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος) | 2. Κουπτσίδης Δημοσθένης |
| 3. Πέτρου Χρήστος | 3. Παπαδόπουλος Ιωάννης |
| 4. Σιούλας Κωνσταντίνος | Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκα νόμιμα. |
| 5. Τσικούρας Νικόλαος |  |
| 6. Τριγώνης Χρήστος |  |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

5ο Θέμα : Έγκριση Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ¨ ΈΡΓΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Τ.Κ. ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑΣ – ΠΡΟΣΒΟΡΟΥ¨, με Α.Μ. 11/2017.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξης:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών  με το με αριθμό 8092/04.06.2020  πρωτοκόλλου έγγραφό της έστειλε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου.

##### ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το υπό παραλαβή έργο εκτελέστηκε  με  βάση την με  αριθμό  11/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης   30.000,00  € με Φ.Π.Α.

2. Το έργο εξετελέσθη  εργολαβικώς διά της Δημοπρατήσεως.

3. Με την αριθμ. 283/2017 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου, εγκριθείσης με την υπ΄αρίθμ. 187201/28-11-2017 όμοιας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

4. Υπεγράφη  το από  31.01.2018  συμφωνητικό  ποσού  11.129,03 € (χωρίς ΦΠΑ) & 13.800,00 € (με Φ.Π.Α.)

5. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δεκαοκτώ (18) μήνες. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από ΣΑΤΑ».

Η περαίωση του έργου έγινε  την 14 – 09 – 2018, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 13211/19-09-2018 εκδοθείσα Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών.

6. Συντάχθηκε η από 14-09-2018 Τελική Επιμέτρηση, και μαζί με αυτήν υπεβλήθη  και  το Τελικό Φ.Α.Υ. και το Μητρώου Έργου ( απόφαση 433/2000 καθιέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας Φ.Α.Υ. ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου Φ.Ε.Κ 1176/Β/22-09-2000 , Άρθρο 136 του Ν 4070/2012 αντίστοιχα)

7. Με την  εν λόγω εργολαβία εκτελέσθηκαν οι  εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και προβλέφθηκαν  με τον 1ο Α.Π.Ε. που εγκρίθηκε  με την με   αριθμό  416/2018  απόφαση του  Δημοτικού  Συμβουλίου .

Η αξία των εκτελεσθεισών εργασιών, ανήλθε στο ποσό των 13.600,59 € με Φ.Π.Α.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και :

α. Τις  διατάξεις  του  άρθρου 172  του  Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β. Την  με  αριθμ. 70/03-04-2020  απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής,  συγκρότησης  της     Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου   ¨  ΈΡΓΑ    ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Τ.Κ. ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑΣ – ΠΡΟΣΒΟΡΟΥ¨, με Α.Μ. 11/2017.

γ. Το από 05-06-2020 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του παραπάνω έργου.

δ. Το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις η επιφυλάξεις  από μέρους του αναδόχου ή της επιτροπής.

###### Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΈΡΓΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Τ.Κ. ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑΣ – ΠΡΟΣΒΟΡΟΥ», με Α.Μ. 11/2017.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

- Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  ‘όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019  “

- Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα

Εγκρίνει το από 05-6-2020  Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΈΡΓΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Τ.Κ. ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑΣ – ΠΡΟΣΒΟΡΟΥ», με Α.Μ. 11/2017 ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  176/2020.

…………………………………………….........................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη

                - Υπογραφή                                                         	 Υπογραφές

                - Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 16-6-2020

Ο Πρόεδρος

Αδάμος Ματθαίος

Αντιδήμαρχος

Οικονομικών- Διοικητικών

Υπηρεσιών