|  | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

# Από το αριθ. 32/09-11-2020 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθ. απόφασης:392/2020

Περίληψη

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΗΛΕΚΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ Δ ΜΗΛΕΑΣ Β ΦΑΣΗ».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 09-11-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 16.899/05-11-2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) .

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (8) οκτώ ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: | ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1. Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος) | 1. Παπαδόπουλος Ιωάννης |
| 2. .Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος) | Ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα |
| 3. Πέτρου Χρήστος |  |
| 4. Σιούλας Κωνσταντίνος |  |
| 5. Τριγώνης Χρήστος |  |
| 6. Τσικούρας Νικόλαος |  |
| 7. Κουπτσίδης Δημοσθένης |  |
| 8. Δόλγηρας Ιωσήφ |  |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

11ο Θέμα : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου ¨ : ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΗΛΕΚΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ Δ ΜΗΛΕΑΣ Β ΦΑΣΗ

Αρ.Μελ 64/2010

O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών  έστειλε για έγκριση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος

##### ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.Το προς παραλαβή έργο εκτελέστηκε  με  βάση την με  αριθμό  64/2010  μελέτη της Δ/ΝΣΗΣ Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 128.000,00  € με Φ.Π.Α.

2.Το έργο εκτελέσθηκε  εργολαβικά με  ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑ..

3.Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με  την με αριθμό 59/2010 απόφαση  της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Ηρακλεωτών .  Ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η εταιρεία  ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.   που προσέφερε έκπτωση  54,11%    )

4.Υπογράφτηκε  το από 14/10/2010  συμφωνητικό  ποσού    59.710,10 €   με Φ.Π.Α.)

5.Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν  έξι    (6) μήνες.    Και έληγε στις 13/4/2011. Δόθηκε παράταση ΄μεχρι την 31/12/2018

6. Η  περαίωση του έργου έγινε  την 31/12/2018, σύμφωνα με την Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών

7. Συντάχθηκε η από 31/12/2018Τελική Επιμέτρηση, και μαζί με αυτήν υπεβλήθη  και  το Μητρώο έργου καθώς και το τελικό Φ.Α.Υ.  (Άρθρο 136 του Ν 4070/2012  και απόφαση 433/2000 καθιέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας Φ.Α.Υ. ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου Φ.Ε.Κ 1176/Β/22-09-2000   αντίστοιχα)

8. Με την  εν λόγω εργολαβία εκτελέσθηκαν οι  εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής και προβλέφθηκαν  με τον τελικό    1ο  Α.Π.Ε που εγκρίθηκε  με την με   αριθμό   521/2018            απόφαση     του  Δημοτικού  Συμβουλίου .

Η αξία των εκτελεσθεισών εργασιών , αφαιρούμενης της έκπτωσης ανήλθε στο ποσό των  42.031,61 € και με Φ.Π.Α.  51.989,07

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και :

α. Τις   ισχύουσες διατάξεις

β. Την με αριθμό 204/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συγκρότησης   Επιτροπής

για την Οριστική παραλαβή του έργου : «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΗΛΕΚΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ Δ ΜΗΛΕΑΣ Β ΦΑΣΗ   Αρ.Μελ 64/2010».

γ. Το από 2/11/2020 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του παραπάνω έργου

δ. Το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις  από μέρους του αναδόχου ή της επιτροπής

###### Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΗΛΕΚΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ Δ ΜΗΛΕΑΣ Β ΦΑΣΗ   Αρ.Μελ 64/2010

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

- Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚΑ΄197/12.10.2020).

- Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα

Εγκρίνει το από 2/11/2020 Πρωτόκολλο ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΗΛΕΚΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ Δ ΜΗΛΕΑΣ Β ΦΑΣΗ»   Αρ.Μελ 64/2010   ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  392/2020.

…………………………………………….........................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη

                - Υπογραφή                                                         	 Υπογραφές

                - Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 11-11-2020

Ο Πρόεδρος

Αδάμος Ματθαίος

Αντιδήμαρχος

Οικονομικών- Διοικητικών

Υπηρεσιών