| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

# Από το αριθ. 33/17-11-2020 Πρακτικό Διαπεριφοράς Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής.

Αριθ. απόφασης:395/2020

Περίληψη

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: ¨ΧΑΡΑΞΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ¨ΣΤΑΥΡΟΣ – ΚΑΛΠΑΚΙ¨ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ¨  (Αρ.Μελ 44/2010) .

Στα Γρεβενά,  σήμερα 17-11-2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π μ. έως 12:30 π.μ συνήλθε σε κατεπείγουσα  διαπεριφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 17441/17-11-2020 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018  ήτοι :

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη και αναπληρωματικά της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν  παρόντα (6) έξη   ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: | ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1.Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος) | 1.Κουπτσίδης Δημοσθένης |
| 2. Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος) | 2.Δόλγηρας Ιωσήφ |
| 3. Πέτρου Χρήστος | 3.Παπαδόπουλος Ιωάννης |
| 4. Τριγώνης Χρήστος | Αν και κλήθηκε νόμιμα |
| 5. Τσικούρας Νικόλαος |  |
| 6. Σιούλας Κωνσταντίνος |  |

Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξη  (6) .

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  εξέφρασαν τηλεφωνικά τις  απόψεις  επί των θεμάτων.

ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης και δικαιολόγησε την κατεπείγουσα συνεδρίαση ως εξής:.

Οι λόγοι που συντελούν την κατεπείγουσα  συνεδρίαση και το κατεπείγον των   θεμάτων είναι ότι: α.- Προκειμένου να επισπευσθούν κατά το συντομότερο δυνατό οι διαδικασίες δημοπράτησης του έργου, του οποίου η αναγκαιότητα έγκαιρης ολοκλήρωσης, αποτελεί σημαντικό παράγοντα στήριξης των αθλητικών υποδομών του Δήμου Γρεβενών και των δομών που τις υποστηρίζουν καθώς επίσης διότι πρέπει να καλυφθούν οι ασφυκτικές ημερομηνίες επιλεξιμότητας και ολοκλήρωσης της ενταγμένης πράξης χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020."

β.-Διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την πληρωμή του ανωτέρω έργου μέχρι 31-11-2020.

2ο ΘΕΜΑ:  : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: ¨ΧΑΡΑΞΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ¨ΣΤΑΥΡΟΣ – ΚΑΛΠΑΚΙ¨ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ¨  (Αρ.Μελ 44/2010)

O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών με το αριθμ. πρωτ. 17488/17-11-2020 έγγραφό της,  έστειλε για έγκριση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος

##### ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.Το προς παραλαβή έργο εκτελέστηκε  με  βάση την με  αριθμό  44/2010  μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 213.700,00  € με Φ.Π.Α.

2.Το έργο εκτελέσθηκε  εργολαβικά με  ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑ..

3.Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με  την με αριθμό 527/2014 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γρεβενών.  Ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε ο ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  που προσέφερε έκπτωση  62,00%

4.Υπογράφτηκε  το από 30/3/2015  συμφωνητικό  ποσού    81.206,00 €   (με Φ.Π.Α.)

5.Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν  έξι    (6) μήνες και έληγε στις 30/09/2015.

6. Με τις αριθ. 427/2015, 534/2015, 616/2015, 400/2016, 597/2016, 304/2017 και 341/2017 Αποφάσεις του Δ. Σ. δόθηκε παράταση περαίωσης των εργασιών έως 30/10/2017.

7.  Η  περαίωση του έργου έγινε  την 30/10/2017, σύμφωνα με την Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών

6. Συντάχθηκε η από 14/12/2017  Τελική Επιμέτρηση, και μαζί με αυτήν υπεβλήθη  και  το Μητρώο έργου καθώς και το τελικό Φ.Α.Υ.  (Άρθρο 136 του Ν 4070/2012  και απόφαση 433/2000 καθιέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας Φ.Α.Υ. ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου Φ.Ε.Κ 1176/Β/22-09-2000   αντίστοιχα)

7. Με την  εν λόγω εργολαβία εκτελέσθηκαν οι  εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής και προβλέφθηκαν  με τον τελικό  1ο    Α.Π.Ε που εγκρίθηκε  με την με   αριθμό    019/2017  απόφαση     του  Δημοτικού  Συμβουλίου .

Η αξία των εκτελεσθεισών εργασιών, αφαιρούμενης της έκπτωσης ανήλθε στο ποσό των  78.045,44 € με Φ.Π.Α.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και :

α. Τις   ισχύουσες διατάξεις

β. Την με αριθμό 390/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συγκρότησης   Επιτροπής

για την Οριστική παραλαβή του έργου: ¨ΧΑΡΑΞΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ¨ΣΤΑΥΡΟΣ – ΚΑΛΠΑΚΙ¨ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ¨  (Αρ.Μελ 44/2010)

γ. Το από 12/11/2020 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του παραπάνω έργου

δ. Το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις  από μέρους του αναδόχου ή της επιτροπής

###### Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: ¨ΧΑΡΑΞΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ¨ΣΤΑΥΡΟΣ – ΚΑΛΠΑΚΙ¨ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ¨  (Αρ.Μελ 44/2010).

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

- Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚΑ΄197/12.10.2020).

- Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα

Εγκρίνει το από 12-11-2020  Πρωτοκόλλου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου: ¨ΧΑΡΑΞΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ¨ΣΤΑΥΡΟΣ – ΚΑΛΠΑΚΙ¨ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ¨  (Αρ.Μελ 44/2010) ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  395/2020.

…………………………………………….........................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη

                - Υπογραφή                                                         	 Υπογραφές

                - Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 18-11-2020

Ο Πρόεδρος

Αδάμος Ματθαίος

Αντιδήμαρχος

Οικονομικών- Διοικητικών

Υπηρεσιών