|  | ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

# Από το αριθ. 26/07-9-2021 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.

Αριθ. Απόφασης:370/2021

Περίληψη

Έγκριση Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», με Α.Μ. 59/2019.

Στα Γρεβενά,  σήμερα 07-9-2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 11.610/03-9-2021 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018  και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/13-11-2020

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα (6) έξη  ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: | ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1.Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος) | 1.Παπαδόπουλος Ιωάννης |
| 2.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος) | 2.Τσικούρας Νικόλαος |
| 3.Πέτρου Χρήστος | 3. Κουπτσίδης Δημοσθένης |
| 4.Σιούλας Κωνσταντίνος | Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν. |
| 5.Τριγώνης Χρήστος |  |
| 6. Δόλγηρας Ιωσήφ |  |

Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξη (6) .

Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

9ο ΘΕΜΑ:  : Έγκριση Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», με Α.Μ. 59/2019.

O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Με το αριθμό ΔΤΥ 9509/23.07.2021 αίτημά της, η ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ανάδοχος του εν θέματι έργου, ζητά λόγω Βεβαίωσης Περαίωσης και έγκρισης της Τελικής Επιμέτρησης την προσωρινή παραλαβή του.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών με το με αριθμό πρωτοκόλλου 11363/31.08.2021 έγγραφό της έστειλε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του εν θέματι έργου.

##### ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το υπό παραλαβή έργο εκτελέστηκε  με  βάση την με  αριθμό  59/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, προϋπολογισμού δαπάνης  200.000,00  € με Φ.Π.Α.

2. Το έργο εξετελέσθη  εργολαβικώς διά της Δημοπρατήσεως.

3. Με την αριθμ. 213/2020 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε Ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου η εταιρεία ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με μέση έκπτωση 51,35%, εγκριθείσης με την υπ΄αρίθμ. 113193/15.09.2020 όμοιας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

4. Υπεγράφη  το από 05.10.2020 συμφωνητικό, με αρίθμ. πρωτ. 15018/05.10.2020, ποσού  78.463,70 € (χωρίς ΦΠΑ) & 97.294,98 € (με Φ.Π.Α.)

5. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δεκαοκτώ (18) μήνες. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ

6. Η περαίωση του έργου έγινε  την 19 – 07 – 2021, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 9345/22-07-2021 εκδοθείσα Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών.

7. Συντάχθηκε η από 22-07-2021 Τελική Επιμέτρηση, και μαζί με αυτήν υπεβλήθη  και  το Τελικό Φ.Α.Υ. και το Μητρώου Έργου ( απόφαση 433/2000 καθιέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας Φ.Α.Υ. ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου Φ.Ε.Κ 1176/Β/22-09-2000 , Άρθρο 136 του Ν 4070/2012 αντίστοιχα)

8. Με την  εν λόγω εργολαβία εκτελέσθηκαν οι  εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής και προβλέφθηκαν  με τον 1ο Α.Π.Ε. & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που εγκρίθηκε  με την με   αριθμό  438/2020  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τον 2ο Α.Π.Ε. που εγκρίθηκε  με την με   αριθμό  248/2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .

Η αξία των εκτελεσθεισών εργασιών, ανήλθε στο ποσό των 93.598,48 € με Φ.Π.Α.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και :

α. Τις  διατάξεις  του  άρθρου 172  του  Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β. Την  με   αριθμ. 331/18-08-2021   Απόφαση   της   Οικονομικής   Επιτροπής,  συγκρότησης  της    Επιτροπής για την Προσωρινή παραλαβή του έργου:  «ΈΡΓΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», με Α.Μ. 59/2019.

γ. Το από 31-08-2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του παραπάνω έργου.

δ. Το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις η επιφυλάξεις από μέρους  του Αναδόχου ή της Επιτροπής.

###### Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου :  «ΈΡΓΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», με Α.Μ. 59/2019.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

- Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚΑ΄197/12.10.2020).

- Την εισήγηση της υπηρεσίας.

- Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

Εγκρίνει  το Πρωτόκολλο  Προσωρινής  Παραλαβής του έργου: «ΈΡΓΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», με Α.Μ. 59/2019  όπως  αυτό  έχει συνταχθεί από την υπηρεσία του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  370/2021.

……………………………………………................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                          Τα Μέλη

                - Υπογραφή                                              	 Υπογραφές

                - Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 08-9-2021

Ο Πρόεδρος

Αδάμος Ματθαίος

Αντιδήμαρχος

Οικονομικών- Διοικητικών

Υπηρεσιών