|  | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

# Από το αριθ. 08/16-3-2021 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.

Αριθ. Απόφασης:90/2021

Περίληψη

Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ » .

Στα Γρεβενά,  σήμερα 16-3-2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 3332/12-3-2021 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018  και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/1311-2020

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν  παρόντα (7) επτά   ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: | ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1.Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος) | 1. Πέτρου Χρήστος |
| 2.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος) | 2. Παπαδόπουλος Ιωάννης |
| 3.Σιούλας Κωνσταντίνος | Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν δήλωσαν παρών. |
| 4.Τριγώνης Χρήστος |  |
| 5.Τσικούρας Νικόλαος |  |
| 6.Κουπτσίδης Δημοσθένης |  |
| 7.Δόλγηρας Ιωσήφ |  |

Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα επτά (7) .

Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

10ο ΘΕΜΑ:Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ » .

O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής :

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών με το αριθμ. 3056/08-03-2021 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών εκτέλεσης του έργου του θέματος.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 73/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης  245.500,00€ με Φ.Π.Α.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα:

α) Με την υπ’ αρίθμ. 278/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου.

β) Με την υπ’ αρίθμ. 195/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.

γ) Με την υπ’ αρίθμ. 195/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

δ) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 13027/13-09-2018 περιληπτική διακήρυξη.

ε) Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας άρχισε και ολοκληρώθηκε στις  30-10-2018.

στ) Το 2ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας άρχισε και ολοκληρώθηκε στις  18-01-2019.

ζ) Με την υπ’ αρίθμ. 14/2019 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου εγκρίθηκε το πρακτικό.

η)Με την υπ’ αρίθμ. 14/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η Εργοληπτική Εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.  με ποσοστό έκπτωσης 51,89%.

θ) Με την υπ’ αρίθμ. 31545/01-03-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Γρεβενών εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση.

- Υπεγράφη η από 17-04-2019 σύμβαση ποσού 95.244,58 € χωρίς Φ.Π.Α (118.103,28€ με Φ.Π.Α.).

- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης έληγε στις 17-10-2020 , Δεκαοκτώ (18) μήνες

- Με την αριθμ. 313/2020  απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου δόθηκε παράταση προθεσμίας  μέχρι την 31/12/2020  και με την αριθμ. 442/2020  απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου δόθηκε παράταση προθεσμίας  μέχρι την 31/03/2021

- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο: «Επισκευή , συντήρηση σχολικών κτιριών & αύλειων χώρων και λοιπών δράσεων»   & ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ .

5)Με την υπ’ αρίθμ. 348/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε  ο 1ος ΑΠΕ & το 1ο ΠΤΚΜΝΕ του έργου (ΑΔΑ: ΩΣΔΦΩ9Γ-ΒΞΜ)

6)Με την υπ’ αρίθμ. 346/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε  ο 2ος ΑΠΕ του έργου (ΑΔΑ: Ω1ΝΣΩ9Γ-1Α6)

7) Επιβλέπουσα  Μηχ/κός του έργου είναι η κα. Μπότζη Ειρήνη Πολ/κός Μηχ/κος ΤΕ που οριστήκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 5994/19-04-2019 απόφαση του  Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Γρεβενών.

Έχοντας υπόψη:

- Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

- Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης,  άρθρο 72

- Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016)  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα

- Το Ν. 4625/2019  (ΦΕΚ Α΄139/31-8-2019) άρθρο 10 παρ. 9 περίπτ. α.

- Το Ν. 4623/2019  (ΦΕΚ Α΄134/09-8-2019) άρθρο 3 παρ. 1 περίπτωση ιδ.

- Το αριθμ.   01 / 04- 03- 2021  Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου  Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αρ. Απόφασης 4, που γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του ανωτέρω έργου.

- Το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση του παραπάνω έργου παρέστη ανάγκη αυξομείωσης ορισμένων ποσοτήτων και σύνταξης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

- Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20

- Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 3ο  Ανακεφαλαιωτικό   Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ » σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ) όπως συντάχθηκε από την υπηρεσία.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  90/2021.

……………………………………………...............................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                       Τα Μέλη

                - Υπογραφή                                                Υπογραφές

                - Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 17-3-2021

Ο Πρόεδρος

Αδάμος Ματθαίος

Αντιδήμαρχος

Οικονομικών- Διοικητικών

Υπηρεσιών