|  | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

# Από το αριθ. 2/21-1-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.

Αριθ. Απόφασης:12/2022

Περίληψη

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: ¨ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ¨  (Αρ.Μελ 18/2016)

Στα Γρεβενά,  σήμερα 21-1-2022  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 568/17-1-2022 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/13-11-2020.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά   μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα επτά (7)  ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1. Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος) | 1.Βάϊος Χρήστος |
| 2. Τριγώνης Χρήστος | 2.Παπαδόπουλος Ιωάννης |
| 3. Πέτρου Χρήστος | Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν. |
| 4. Κιάκας Ζήσης |  |
| 5. Σιούλας Κωνσταντίνος |  |
| 6. Δόλγηρας Ιωσήφ |  |
| 7. Χατζηγεωργίου Ελευθέριος 1ο |  |

Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Το 1ο  αναπληρωματικό μέλος Χατζηγεωργίου Ελευθέριος  κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Παλάσκα Κωνσταντίνου    σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2. του Ν. 3582/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.

Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα επτά (7) .

Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

11ο Θέμα : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: ¨ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ¨  (Αρ.Μελ 18/2016)

O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής :

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών με το αριθμ. πρωτ. 17821/21-12-2021 έγγραφό της,  έστειλε για έγκριση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος

##### ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.Το προς παραλαβή έργο εκτελέστηκε  με  βάση την με  αριθμό  18/2016  μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 12.518,33  € με Φ.Π.Α.

2.Το έργο εκτελέσθηκε  εργολαβικά με  ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ.

3.Η απ’ ευθείας ανάθεση εγκρίθηκε με  την με αριθμό 033/2016 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γρεβενών.  Ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ.

4.Υπογράφτηκε  το από 25/5/2016  συμφωνητικό  ποσού    10.857,83 €   (με Φ.Π.Α.)

5.Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν  έξι    (6) μήνες και έληγε στις 25/11/2016.

6.  Η  περαίωση του έργου έγινε  την 25/11/2016, σύμφωνα με την Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών

6. Συντάχθηκε η από 12/12/2016  Τελική Επιμέτρηση, και μαζί με αυτήν υπεβλήθη  και  το Μητρώο έργου καθώς και το τελικό Φ.Α.Υ.  (Άρθρο 136 του Ν 4070/2012  και απόφαση 433/2000 καθιέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας Φ.Α.Υ. ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου Φ.Ε.Κ 1176/Β/22-09-2000   αντίστοιχα)

7. Με την  εν λόγω εργολαβία εκτελέσθηκαν οι  εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. Η αξία των εκτελεσθεισών εργασιών, αφαιρούμενης της έκπτωσης ανήλθε στο ποσό των  9.300,00 € με Φ.Π.Α.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και :

α. Τις   ισχύουσες διατάξεις

β. Την με αριθμό 403/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συγκρότησης   Επιτροπής

για την Οριστική παραλαβή του έργου: ¨ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ¨  (Αρ.Μελ 18/2016)

γ. Το από 16/12/2021 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του παραπάνω έργου

δ. Το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις  από μέρους του αναδόχου ή της επιτροπής

###### Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: ¨ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ¨  (Αρ.Μελ 18/2016)

- Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:

- Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

- Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚΑ΄197/12.10.2020).

- Την εισήγηση της υπηρεσίας.

- Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

- Εγκρίνει  το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου: ¨ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ¨  (Αρ.Μελ 18/2016)     όπως  έχει συνταχθεί από την υπηρεσία.

- Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

- Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  12/2022.

- ……………………………………………................................................................

- Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

- Ο Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη

                - Υπογραφή                                              	 Υπογραφές

                - Ακριβές απόσπασμα

- Γρεβενά 25-1-2022

- Ο Πρόεδρος

- Αδάμος Ματθαίος

- Αντιδήμαρχος

- Οικονομικών- Διοικητικών

- Υπηρεσιών