|  | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

# Από το αριθ. 20/31-5-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.

Αριθ. Απόφασης:176/2022

Περίληψη

Έγκριση Πρωτοκόλλου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  Παραλαβής του έργου  «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΩΝ»

Στα Γρεβενά,  σήμερα 31-5-2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 5785/27-5-2022 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/Α.Π.69472/24-09-2021.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά   μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα έξη  (6)  ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1. Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος) | 1.Παπαδόπουλος Ιωάννης |
| 2. Κιάκας Ζήσης | 2.Βάϊος Χρήστος |
| 3. Πέτρου Χρήστος | 3.Δόλγηρας Ιωσήφ (Αντ/δρος) |
| 4. Παλάσκας Κωνσταντίνος | Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν. |
| 5. Σιούλας Κωνσταντίνος |  |
| 6. Τριγώνης Χρήστος |  |

Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθ΄ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν  παρόντα έξη (6) ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

14ο Θέμα : Έγκριση Πρωτοκόλλου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  Παραλαβής του έργου  «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΩΝ»

O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Αναπλ. Δντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής :

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών  με το με αριθμό  πρωτοκόλλου         5692/26-05-2022 έγγραφό της έστειλε για έγκριση το πρωτόκολλο ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  παραλαβής του παραπάνω έργου.

##### ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1) Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 14/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού 40.000,00€ με ΦΠΑ..

2) Με την υπ’ αρίθμ. 130/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου.

3) Με την υπ’ αρίθμ. 130/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.

4) Με την υπ’ αρίθμ. 130/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

5) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 10495/18-07-2019 περιληπτική διακήρυξη και  με την υπ’ αρίθμ. 10494/18-07-2019 αναλυτική  διακήρυξη.

6) Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας  ολοκληρώθηκε στις 02/08/2019. Το 2ο πρακτικό ολοκληρώθηκε την 13/09/2019.

7) Με την υπ’ αρίθμ. 197/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η ΕΓΝΑΤΙΑ  ΑΤΕΒΕ με ποσοστό έκπτωσης 62,852%.

8)  Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 05/11/2019 για ποσό 14.859,19€ στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α.

9) Το έργο εκτελείται κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και του Ν. 3669/08, σε προθεσμία ΔΕΚΑΟΧΤΩ (18) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία που υπογράφτηκε το συμφωνητικό.

10) Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις ΣΑΤΑ, με υπόλογο τον Δήμο Γρεβενών.

11) Με την αριθμ. 439/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε..

12) Η συνολική αξία των εργασιών ανήλθε στο ποσό των 11.326,40€ χωρίς ΦΠΑ και στο ποσό των   14.044,74€ με ΦΠΑ.

13) Η  περαίωση του έργου έγινε  με  την από 19418/24-12-2020 βεβαίωση περαίωσης του Δ/ντή Τ.Υ. Δήμου Γρεβενών κ. Καρέτσου Αναστασίου Μηχ/γου Μηχανικού, σύμφωνα με την οποία το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 23/12/2020.

14) Συντάχθηκε η από 24/12/2020 Τελική Επιμέτρηση, και μαζί με αυτήν υπεβλήθη  και  το τελικό Φ.Α.Υ. και το Μητρώου έργου ( απόφαση 433/2000 καθιέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας Φ.Α.Υ. ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου Φ.Ε.Κ 1176/Β/22-09-2000 , Άρθρο 136 του Ν 4070/2012 αντίστοιχα)

15) Με την αριθμ. 49/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 09/02/2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής.

16) Με την  εν λόγω εργολαβία εκτελέσθηκαν οι  εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής και προβλέφθηκαν  με τον  1ου  Α.Π.Ε που εγκρίθηκε  με την με   αριθμό  439/2020 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και :

α. Τις   διατάξεις  των  άρθρων 170 & 172  του Ν. 4412/2016, όπως ίσχυαν.

β. Την με αριθμό 123/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συγκρότησης   Επιτροπής για την ΟΡΙΣΤΙΚΗ παραλαβή του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΩΝ»

γ. Το από 26/05/2022 Πρωτόκολλο ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  Παραλαβής του παραπάνω έργου

δ. Το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις η επιφυλάξεις     από μέρους του αναδόχου ή της επιτροπής

ε. Το Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) άρθρο 72  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

###### Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  Παραλαβής του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΩΝ»

- Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:

- Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε    υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

- Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚΑ΄197/12.10.2020).

- Την εισήγηση της υπηρεσίας.

- Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

- Εγκρίνει  το Πρωτόκολλο ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου:  «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΩΝ» όπως  έχει συνταχθεί από την υπηρεσία.

- Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

- Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  176/2022.

- ……………………………………………................................................................

- Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

- Ο Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη

                - Υπογραφή                                              	 Υπογραφές

                - Ακριβές απόσπασμα

- Γρεβενά 01-6-2022

- Ο Πρόεδρος

- Αδάμος Ματθαίος

- Αντιδήμαρχος

- Οικονομικών- Διοικητικών

- Υπηρεσιών