|  | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

# Από το αριθ. 35/11-10-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής .

Αριθ. Απόφασης:357/2022

Περίληψη

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ»

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 11-10-2022  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ.12904/07-10-2022  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (5) πέντε , ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1.Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος) | 1.-Δόλγηρας Ιωσήφ (Αντ/δρος) |
| 2.Τριγώνης Χρήστος Τακτικό μέλος | 2.-Παπαδόπουλος Ιωάννης Τακτικό μέλος |
| 3.Κιάκας Ζήσης Τακτικό μέλος | 3.-Βάϊος Χρήστος Τακτικό μέλος |
| 4.Σιούλας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος | 4.-Παλάσκας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος |
| 5. Πέτρου Χρήστος Τακτικό μέλος | Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

27ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ»

O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την    εισήγηση της Αναπλ. Δντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής :

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΓΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών με το αριθμ.   12422/29-09-2022 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου του θέματος.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

- Το έργο ανατέθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 13/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών.

- Με την αριθ. πρωτ. 8156/13-07-2022 Πρόσκληση (ΑΔΑΜ : 22PROC010920490 2022-07-13) του Δημάρχου Γρεβενών, προσκλήθηκε ο κ. Γκαλογιάννης Θεόδωρος ΕΔΕ, για υποβολή προσφοράς.

- Με την αριθμ.   Πρωτ.: 8276/14-07-2022 ο κ. Γκαλογιάννης Θεόδωρος ΕΔΕ υπέβαλε προσφορά  με ποσοστό έκπτωσης 1,00%.

- Με την αριθμ. 1767/9109/27-07-2022 Απόφαση του Δημάρχου Γρεβενών  ανατέθηκε η σύμβαση (ΑΔΑΜ 22AWRD011009534 2022-07-27), στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, στον ανάδοχο και την αριθ. πρωτ. 9144/28-07-2022 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του συμφωνητικού, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την 28-07-2022.

- Με την αριθμ. 266/6450/10-06-2022 απόφαση του Δημάρχου με την οποία έγινε η διάθεση της πίστωσης.

- Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 19/08/2022 για ποσό 36.828,00€ στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%.

- Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, σε προθεσμία ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)  μηνών από την ημερομηνία που υπογράφτηκε το συμφωνητικό.

- Με την αρ. απόφ. 10365/23-08-2022 επιβλέπων μηχανικός του έργου είναι ο Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ.

- Το  έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ.

Έχοντας υπόψη:

- Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

- Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης,  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

- Το Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα

- Το αριθμ.  5/21-09-2022 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Γρεβενών αριθμ. 8  Απόφαση, που γνωμοδοτεί ΥΠΕΡ της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του παραπάνω έργου.

- Το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση του παραπάνω έργου παρέστη ανάγκη αύξησης ποσοτήτων  του προϋπολογισμού της μελέτης και σύνταξης του 1ου Α.Π.Ε. & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ).

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε

υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και

- Την εισήγηση της υπηρεσίας.

- Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα

    - Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών  & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ»   (Αριθμός μελέτης 13/2022 μελέτη) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ).

- Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

- Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  357 /2022.……………………………………………......................................................………….

- Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

- Ο Πρόεδρος                                                                Τα Μέλη

                - Υπογραφή                                                      Υπογραφές

                - Ακριβές απόσπασμα

- Γρεβενά 14-10-2022

- Ο Πρόεδρος

- Αδάμος Ματθαίος

- Αντιδήμαρχος

- Οικονομικών- Διοικητικών

- Υπηρεσιών