|  | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

# Από το αριθ. 10/31-03-2022 Πρακτικό δια περιφοράς Κατεπείγουσας  Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθ. Απόφασης:96/2022

Περίληψη

Παράταση προθεσμίας σύμβασης της εταιρίας  TOP VISION E.Π.Ε.

Στα Γρεβενά,  σήμερα 31-03-2022  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00  π.μ. έως 12:00 π.μ συνήλθε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 3484/31-03-2022 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018  και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/1311-2020 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη και αναπληρωματικά της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν  παρόντα (8) οκτώ ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1.Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος) | 1.Παπαδόπουλος Ιωάννης |
| 2.Παλάσκας Κων/νος Αντ/δρος) | Αν και κλήθηκε νόμιμα δεν προσήλθε. |
| 3.Πέτρου Χρήστος |  |
| 4.Κιάκας Ζήσης |  |
| 5.Σιούλας Κωνσταντίνος |  |
| 6.Τριγώνης Χρήστος |  |
| 7.Βάϊος Χρήστος |  |
| 8.Δόλγηρας Ιωσήφ |  |

Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα οκτώ (8).

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  εξέφρασαν με email και τηλεφωνικά τις  απόψεις  επί των θεμάτων.

Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το  θέμα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

3ο ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας σύμβασης της εταιρίας  TOP VISION E.Π.Ε.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε την εισήγηση Δνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου και του τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης  η οποία έχει ως εξής:

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α)...ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.

2. Ο Δήμος μας εκπονεί την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων Δήμου Γρεβενών».

3.  Η εταιρεία  TOP VISION E.Π.Ε έχει υπογράψει με το Δήμο μας την αριθ. 3787/24-03-2021 σύμβαση για την προμήθεια «Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων Δήμου Γρεβενών»  ποσού 49.988,12€ με Φ.Π.Α. 24%. Η ανωτέρω εταιρία  με την αριθμ. 498_2021 Απόφαση Της Οικονομικής Επιτροπής της δόθηκε παράταση κατόπιν του από 17187/10-12-2021 αίτημά της έως την 31-03-2022.

4. Η διάρκεια της τροποποιημένης σύμβασης είναι μέχρι την 31-03-2022.

5. Με την αριθμ. 3490-31/03/2022 αίτηση της ζητά παράταση έως την 01/10/2022 δηλαδή κατά  (6) έξι μήνες

6. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016, κατά τους όρους του άρθρου 201 του ιδίου Νόμου.

Καλείτε η Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

- Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚΑ΄197/12.10.2020).

- Την αριθ. πρωτ.  3490-31/03/2022 αίτηση της εταιρείας.

- Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση  προθεσμίας σύμβασης για την προμήθεια με  τίτλο : «Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων Δήμου Γρεβενών»  ποσού 49.988,12€ με Φ.Π.Α. 24%. στην εταιρεία  TOP VISION E.Π.Ε  έως την 01/10/2022 δηλαδή κατά  (6) έξι μήνες .

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο της υπηρεσίας

Η  απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  96/2022.

……………………………………………................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                               Τα Μέλη

                - Υπογραφή                                                            Υπογραφές

                - Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 01-4-2022

Ο Πρόεδρος

Αδάμος Ματθαίος

Αντιδήμαρχος

Οικονομικών- Διοικητικών

Υπηρεσιών